专项资金绩效自评报告

项目单位：石峰区教育局（盖章）     项目名称：教育发展专项

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） |  | 为加强石峰区教育系统建设项目管理，规范建设工程行为，确保工程质量安全,严格控制投资,提高投资效益，根据《政府采购法》、《招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及文件精神，设立的区教育局所辖公办义务教育学校及幼儿园建设项目的专项经费。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 |  | 2017年年初预算3000万元。 2017年实际支出3000万元。 |  |
| 项目组织实施情况 |  | 全年共计投入建设资金3000万元，主要建设项目有： 北星小学聚星楼、望星楼、多媒体教室维修改造工程14万元； 北星小学、新明小学跑道草皮改造10万元； 枫叶中学食堂附属工程建设、教学楼加固、教学楼厕所及屋面防水改造、校园沥青铺设等45.88万元； 光明小学教学楼厕所及排水改造、挡土墙工程、自来水管网改造、围墙改造等35.55万元； 井龙小学水电监控装饰工程、设备购置等139万元； 井龙小学运动场改造工程128.83万元； 九方小学综合楼工程1227.38万元； 九方小学电力改造、门卫室改造及校园道路改造、幕墙设计等103.6万元； 九方小学广播设备、班班通设备、学生机房设备、办公设备及课桌椅购置157.3万元； 六中电力维修、校园沥青铺设、教学楼屋面防水等30.79万元； 清水塘学校屋面及走廊工程、前坪改造等13.58万元； 学科仪器设备、教学仪器、饮水设备、电脑机房及办公电脑、高清录播系统、学校课桌椅、班班通项目等购置387.02万元； 学校宽带租赁、监理费、咨询费等61.08万元； 杉木塘学校维修改造、十六中维修、十六中教学楼强电改造等44.98万元； 曙光学校屋面防水、电脑机房等54.24万元； 田心中学屋面防水、新明小学校门设计、杨梅塘学校改造等38.35万元； |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |  | 严格监督中小学校舍建设质量，按照国家有关法律、法规，严格执行基本建设程序，严格按照新实施的建设标准，精心设计，精心施工，为确保校舍改造质量，严格落实建设管理项目法人责任制。所有项目学校安排了专人负责管理施工现场的安全、质量和进度，教育局进行督促检查，另外，所有工程项目都聘请了华信监理咨询有限公司作为工程监理单位。新建项目都采用公开招投标的方式通过市公共资源交易中心进行了公开招标，维修项目都是经过区政府批准在区发改局立项后进行政府采购。设备采购是通过代理公司在政府采购网上发布消息后，分别采用询价、竞争性谈判和公开招标的方式进行政府采购。 项目实施以来，着力改善学校办学条件，加大对教师的培训工作，学校教育质量和管理水平得到显著提高。在教育均衡发展验收中得到了部、厅及市专家的高度评价。在具体实施过程中我区结合辖区实际，有所为有所不为，从改薄作为切入点，不断促进学校特色建设，持续增加义务教育学位、促进全区教育均衡，不断提升市民对教育的满意度，为市民提供了更多优质教育资源。学校的发展要与社会经济水平同步，也要与广大市民的需求同步，在“促进均衡，凸显特色”旗帜下的不断推进工作的深入，夯实我区义务教育基础，全面提升我区教育实力。 |  |
| 审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） |  | 绩效管理股意见：（盖章） |

填报人：刘一鸣     联系电话：22529868       填报日期：2018年4月19日