
  炎陵神农中医药文化纪念馆项目

  预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。炎陵神农中医药文化纪念馆是“炎帝神农中药发展论坛”主席、原国家中医药管理局副局长任德权倡议，由广州香雪制药集团等国内外40多家知名中医药企业和社会团体共同捐资建设的公益性文化项目。
（二）项目基本情况简介：炎陵神农中医药文化纪念馆项目位于炎陵县鹿原镇水东村原种场岭界下，总占地面积约44400平方米（67亩左右），建筑面积约11037平方米。自2005年开始，理事成员单位共计筹资人民币1160万元。项目总投资12000万元，由广州香雪制药集团兜底，建设内容包括：厚生堂、南、北照壁，牌坊、碑亭，百草街。项目的“三通一平”建设由炎陵县负责，项目主体建设由炎陵神农中医药文化纪念馆理事会建设。建设年限2019年3月至2020年12月，2019年计划投资6000万元。

目前，项目已经开工，完成土地征拆、场地平整、外接电源等配套项目的建设，累计完成项目投资2500万元，同时完成了可研、立项、环评、规划评审等前期工作，办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。炎陵神农中医药文化纪念馆理事会加快推进项目建设，完成了施工图纸设计，正在确定施工、监理单位和签订合同，按计划2019年8月份启动项目主体施工。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金1635.99896万元、自筹资金1025万元）安排落实、总投入等情况分析。

1.完成土地征拆、可研、环评、立项、详规编制及评审等前期工作。

2.办理了项目用地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

3.完成了土地平整工程施工，正在实施外接电源工程。

4.设计单位完成施工图纸设计，正在走报审程序。

（二）项目资金实际使用情况分析。使用财政资金1635.99896万元，其中：付国有建设用地使用权出让金1572.32万元、缴契税62.8928万元、印花税0.78616万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。成立了炎陵神农中医药文化纪念馆理事会和建设委员会，工程施工有建设监理公司进行监理。制定了相关管理制度，严格执行专项资金使用管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2017年10月完成规划设计；2018年1月30日完成建设用地使用权网上挂牌出让；7月26日启动项目场地平整工程，9月底竣工；2019年3月启动外接电源工程，5月份竣工。建设单位正在确定施工、监理单位和主体施工合同。2019年8月份将启动项目主体施工。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。由炎陵县人民政府、广州市香雪制药股份有限公司、炎陵神农中医药文化纪念馆理事会共同成立“炎陵神农中医药文化纪念馆”项目建设指挥部。神农中医药文化纪念馆理事会主要负责项目监管和原出资中医药企业的协调统筹工作；广州市香雪制药股份有限公司负责经费筹集和管理，项目规划和建设；炎陵县人民政府主要负责项目施工环境优化、立项、报建、环评和准备项目建设用地等项目前期工作；
    四、项目绩效情况

本着“公益事业、以馆养馆”的原则，项目建成后，由神农中医药文化纪念馆理事会确定该馆管理运营模式，后期的管理运营经费可考虑从适度经营、炎帝陵门票收入、向国家争取公益文化项目专项资金和向倡议发起单位募集捐赠资金等渠道予以解决。除直接移交给炎陵县人民政府外，炎陵神农中医药文化纪念馆理事会不得将该项目进行转让、抵押、变卖，也不得改变该馆弘扬炎帝精神、传承中医药文化的公益性和文化定位。建成后的炎陵神农中医药文化纪念馆功能包含：祭祀功能、论坛功能、中医药文化纪念馆功能、中医药发展成果产业展示功能。
五、其他需要说明的问题

后续工作计划。正在确定施工、监理单位和签订合同，按计划2019年8月份启动项目主体施工。
                                                        2019年7月23日

	附件2
炎陵神农中医药文化纪念馆项目绩效目标自评表

	（2018年度）

	项目名称
	炎陵神农中医药文化纪念馆
	项目负责人

及电话
	刘琦  13337330139

	主管部门
	炎陵县人民政府
	实施单位
	炎陵神农中医药文化纪念馆理事会

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	1914.50846
	1914.50846
	100%

	
	 其中：本年财政拨款
	1635.99896　
	1635.99896
	100%

	
	       其他资金
	278.5095
	278.5095
	100%

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	完成土地征拆、场地平整、外接电源等配套项目的建设
	已经按目标完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	
	
	
	按计划2019年8月份可以开始项目主体施工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	本项目能够有效增加当地居民收入　
	
	
	正在确定施工、监理单位和签订合同，按计划2019年8月份可以开始项目主体施工。

	
	
	社会效益指标
	本项目能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展　
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	本项目的建设对场地原生态环境是一种二次开发和改造，进一步优化景观环境，也是对炎帝陵景区旅游环境的人工治理，通过良好的项目设计也将会使人工建筑和构筑物与优美的自然环境相映成辉，形成优美的新景观。
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	本项目能够有效增加当地居民的就业机会，有效的拉动区域内需快速发展，有利于旅游业的协调发展　
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	本项目的利益群体主要是旅游、交通等行业，经调查了解，他们均乐意与合作，并愿意接受其调度。　
	
	
	


	附件3
	
	
	
	
	
	

	炎陵神农中医药文化纪念馆项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	　5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	　2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	3　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	1　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	1　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	93　


- 1 -
- 2 -

