
2018年度炎陵县生态保护专项支出绩效报告
根据县财政局（炎财发[2019]14号）《关于认真做好2018年度专项资金绩效评价工作的通知》文件要求，对2018年我县本级安排的生态保护专项资金进行绩效评价工作，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

炎陵县是湖南省重点林区县，地处罗霄山脉腹地，素有“八山半水半分田，半分道路和庄园”之称。全县总面积20.2924万公顷。其中：林业用地面积17.30142万公顷，占土地总面积的83%，森林覆盖率83.55%，林业局是政府组成单位，主要职责：

1.根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；

2.组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；

4.负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；

5.组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；

6.组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。。

（二）项目基本情况

为加快推进全县生态文明建设，加大生态修复力度，全面实施“绿色崛起”战略方针，落实炎陵县关于生态保护各项工作要求，完成湖南省人民政府森林禁伐减伐三年行动工作任务，经财政和林业部门研究，依据县政府批准的（炎林字[2018]77号）《2018年生态保护工程项目预算支出计划编制方案》，项目总资金额615万元，资金来源上级115万元，县本级500万元。项目安排主要目的是为生态保护补助、生态建设、生态规划、生态产业奖补和生态管理五类重点工作提供必要的资金保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况

专项资金按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《株洲市预算绩效管理暂行办法》（株财发〔2013〕28号）、《株洲市预算绩效管理工作规程》（株财发〔2018〕3号）以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神实施，县本级投入500万元，实行财政报帐制，于2018年底支出220.52万元，部分项目由于林业项目季节性和建设工期等原因延后到2019年度报帐。

（二）项目资金实际使用情况

1.生态补助项目支出

本级安排178万元，主要用于落实省政府森林禁伐减伐三年行动、秀美林场和森林康养建设工作，其中：

森林禁伐减伐保护补助108万元。补助对象为列入县级禁伐减伐保护的22.54万亩商品林，与上级安排的105万元合并补助总额213万元，补助标准为9.45元/亩，通过财政一卡通系统全部发放完毕。

秀美林场补助50万元。对湘山林场、黄毛墩林场、福利垅林场、桃源洞林场、林科所、苗圃参照秀美林场标准建设给予补助，用于林场生态修复、资源持续、景观优美、设施完备、环境整洁、稳定队伍和管理现代化等方面支出。各单位支出已经报帐完毕。

森林康养示范补助20万元。对大院农场森林康养建设项目进行补助扶持，用于森林康养推介、森林康养基地建设等支出。

2.生态建设支出

乡村生态建设林业补助102万元，用于用于支持乡村开展生态修复、环境治理、村庄和道路绿化，发展农林产业、林区道路建设维护等支出。

城市绿化建设25万元。由园林绿化局组织实施，用于县城周边绿化、祼露山地修复、植树造林和景观改造等支出。

森林防火保障建设40万元。主要用于对森林防火标识牌和夹石坳森林防火观测站点修缮和维护支出。

野生动植物保护35万元。主要用于候鸟保护站点建设及候鸟迁徙期间保护值班及宣传培训支出。

3.生态规划支出15万元，主要用于上级林业主管部门部署的年度林地变更调查项目。
4.生态产业奖补10万元，主要用于扶持我县林产工业、竹产业、林下经济发展，以及生态产业园建设。
5.生态管理支出

林业行政执法30万元。开展打击乱砍滥伐、违法占用林地和非法采猎野生动植物所需开支，资金报账完毕。

一站式全程代理服务15万元。根据一站式标准化建设需求添置相应设施，提供服务林农的基本能保障，资金报账完毕。

林权纠纷调处10万元。对林权纠纷调处宣传、培训、行政复议、诉讼、调查取证、法律顾问等方面的开支。

基层站（场）能力建设45万元。乡镇林业工作站、直属林场、木材检查站的必要基础设施和能力保障支出，项目已完工，已经报帐完毕。

（三）项目资金管理情况

项目资金严格执行专项资金管理制度和政府采购制度，实行财政报帐制，补助类的个人部分全部通过财政一卡通系统发放，单位部分财政直接支付，严格按照政府批复的方案内容执行，并接受财政、审计的监管监督。

三、项目组织实施情况

项目实施中，采取严按程序报批、严格按计划支出的方式进行。生态补助项目由林调队、营林站等业务股室抽调技术人员组成验收小组，各乡镇实地查戡验收，在确保项目按要求完成的情况下，形成汇总验收报告，再统一通过财政一卡通系统拨付。达到政府采购限额的物资装备购置及天然商品林区划界定、林地调查变更等购买服务项目，严格按照政府采购程序要求进行了采购办审批、公开招投标。
建立了领导责任制度，坚持将专项资金支出列入县林业局党委重要议事日程，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。

四、项目绩效情况

（一）经济效益

1.可大幅度提高当地林农收入。

2. 带动第三产业发展，解决就业。竹林高标垦抚、林场资源管护为森林旅游、观光、度假、疗养、避暑、饮食、住宿、休闲娱乐、农事体验等提供条件；项目实施不仅提高了森林质量，还为项目区带来了良好效益；依托当地独特的自然、环境资源，立足“绿色、安全、生态”，发展林下经济；以建设田园超市、客家旅馆，大力开发生态旅游。

（二）生态效益：

1.有效地遏制了自然条件的日益恶化，极大地推进我县的生态环境建设，对保护生态环境、维护生态平衡、促进生物多样性、提高人民生活质量，具有十分重要的作用。

2.为全县的林业、旅游业、农业、水电事业发展提供了有力的保障。对建设旅游大县、改善投资环境、实现可持续发展，振兴炎陵经济有着较大的现实作用和深远的历史意义。

3.发挥了巨大的蓄水调洪作用，可将我县目前2-3年一遇的自然灾害降低到20年一遇乃至50年一遇，每年可减低自然灾害带来的损失达亿元。

4.生态保护项目中的重点防护林和特种用途林一般都是常绿或落叶阔叶林及针阔混交林，林相极佳，观赏价值较高。它像奇异的万花筒，随着季节的变化，变幻着不同的色彩，释放出人们渴求的负离子，是发展炎陵生态旅游的基础。保护这些区域的重点防护林和特种用途林既是营造野生动物的天堂，又是保护野生植物的标本库，更是保护了基因库。

5.起到了吸附灰尘，净化空气，调节气候的作用。据测算，每公顷森林一年可吸收二氧化碳1000公斤，放出氧气730公斤。通过项目实施我县一年就可多吸收二氧化碳5509万公斤，多放出氧气402万公斤。

（三）社会效益：

1.增强人们对森林的保护意识，改善人与自然的关系。通过宣传向群众介绍项目知识、项目重要性，以及实施项目的目的和意义等科普知识，有利于提高人们对保护自然环境和生物多样性的认识，提高对森林与人类生存息息相关的认识，从而热爱自然，保护自然。

2.促进社会稳定。随着项目的实施，森林旅游和多种经营的开发，必将带动第三产业和相关产业的发展，为解决就业提供机会，从而减轻农村就业的压力，减轻社会负担，促进社会稳定。

3.提高了服务林农的能力。通过生态保护项目对基层林业站基础设施维护建设，提供了林业干部职工履行服务职能的最基本的必要保障。
五、主要做法

（一）明确主体，积极宣传，提高社会各界对生态保护的认识。

按照县政府下达的任务和精神，认真学习、深刻领会、全面掌握项目政策精神，切实调动社会力量生态保护项目的积极性，将项目真正办成惠及广大林农的民心项目。

（二）加强领导，强化责任，提供强有力组织保障。

林业局领导高度重视，把林业专项资金项目建设工作作为当前林业工作的一件大事，扎扎实实抓好组织实施。成立项目建设工作领导小组，负责生态保护项目建设工作的指导与协调。林业局负责全县项目建设工作方案的编制、实施及技术人员的培训、项目的管理、申报、规划、实施、验收与资金筹措等。

（三）坚持原则，科学规划，高标优质完成任务。

项目建设坚持“三要”原则。一要统一规划,结合本县实际，统筹规划、合理布局，科学安排试点任务。二要公开,主动接受社会和群众监督。三要谁造补谁。

（四）严格自查，及时总结，为项目建设提供先进经验。

项目完成后，县林业局组织技术人员对全县项目进行全面自查，并对项目实施成效进行分析总结，任务的顺利完成主要是在于各个环节的准确把握。一是充分尊重林农和项目建设单位意愿。二是明确各方职责，签订项目合同书。三是严把技术关，建立技术负责制。四是及时兑现，强化项目资金的监督检查。

六、建议增加本级财政的防火预防宣传资金预算
森林防火事关炎陵生态安全，事关人民群众生命财产安全，是安全生产工作的重要组成部分。我县森林资源分布点多面广战线长,境内群山起伏,地形复杂, 近年来，随着全球气候变暖，我县炼山造林、烧茅草烧田坎、春耕备耕等生产性用火大大增加，人员户外活动多，春节、清明节期间群众祭扫烧纸点烛燃放烟花爆竹多，火灾隐患增多，野外火源管控难度加大，加之乡镇、村一级防火责任难落实，群众防火意识不强，森林防火形势十分严峻，森林火险火情时有发生。
近年来，虽然我县加大了森林防火基础设施建设力度，也取得了明显成效，但与实际需求相比，差距仍然非常大。因此，建议县财政进一步加大森林防火项目支持和资金投入力度，以适应森林防火工作面临的严峻形势和实际需求。

	附件2
绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	生态保护专项
	项目负责人及电话
	唐松华，13973334958

	主管部门
	炎陵县林业局
	实施单位
	炎陵县林业局

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	500
	499.71
	99.94%

	
	 其中：本年财政拨款
	500
	499.71（2018年拨付220.52万,2019年拨付279.19万）
	99.94%

	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	保护生态、保障职工生活
	进一步巩固国有林场改革成果，促进林场持续健康发展

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	森林禁伐减伐面积
	22.54万亩
	22.54万亩
	

	
	
	质量指标
	森林防火保障,火灾发生率
	<1‰
	<1‰
	

	
	
	时效指标
	秀美林场、森林康养、造林绿化
	按时完成
	按时完成
	

	
	
	成本指标
	生态保护资金保障
	500万
	499.71万
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	提高林农收、带动第三产业
	完成
	完成
	

	
	
	社会效益指标
	增强生态保护意识，促进社稳定
	有效
	有效
	

	
	
	生态效益指标
	保护生态环境，促进生物多样性
	有效
	有效
	

	
	
	可持续影响指标
	保护森林资源，建设生态炎陵，带动旅游、水电建设
	有效
	有效
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	广大林农、林业干部职工满意度
	>90%
	>90%
	


	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100


PAGE  
2

