2018年度农村公路养护项目绩效评价报告

2018年财政预算炎陵县交通运输局成品油税费改革转移支付安排用于农村公路养护 专项资金394万元。根据“建设好、管理好、养护好、运营好”（以下简称“四好农村路”）的重要指示精神，更好地配合全县乡村振兴计划，根据省、市有关养护要求，结合我县实际情况，实行专款专用。

一、2018年农村公路养护目标任务计划

1、加大常养公路管养工作，力求路况质量水平稳定上升。

加强常养公路  公里养护检查与考核工作，分月定期或不定期检查，每月考核，按考核结果拨付养护经费，年终综合考评后，差等公路月扣60%经费不返还。

(1)首先做好冰冻雨雪天气路面防冻防滑应急抢险救援准备工作，特别是围绕春运、春节农村公路道路安全保障开展一系列安全工作，做好在应急预案、防冻防滑材料准备，应急救援人员、机械设备、物资配备等方面一系列工作。

(2)做好雨水季节的水毁抢险应急准备工作，当水毁灾害发生时能够迅速组织抢险人员、机械设备投入抢险应急工作中，能够按照上级要求完成抢险救援任务。

(3)继续开展农村公路中、小修工程建设，换板、灌缝、路基路面的中小修，不断提升全县农村公路路况水平。

(4)加快完成水毁项目抢修恢复工作。

2、加强全县农村公路管养工作。落实乡村公路管养目标责任考核工作，定期组织检查考核工作，年终综合考评，落实奖罚制度。为更好地配合省、市年度、季度农村公路检查考核工作，组织沿线各乡镇、村组及养护公司全力投入迎检准备等一系列工作中，力争今年有更好的效果。

3、公路安全保障工作常抓不熄。进一步加强完善农村公路安全标志、标牌、标线等建设工作，全力消除农村公路安全隐患，确保农村公路道路安全畅通。

- 二、专项资金使用安排方案：

- 根据县财政2018年农村公路养护专项资金年初预算 和实施计划，现将专项资金使用安排如下：

1、常养公路年养护经费125.7万元（见附件）

(1)183.5公里常养路105.5万元	（详见合同）

(2)沔十线（10.5公里）代管5.7万元	（详见合同）

(3)S347（26.9公里）分路口至安仁段14.5万元（详见合同）

2、公路中小修：54万元

3、公路水毁：70万元（大型水毁灾害另计）

4、防冻防滑应急抢险安全标志标线：25万元

(1)防冻防滑应急：5万元

(2)安全标牌大型牌：7万元

(3)其他安全标牌：8万元

(4)标线、减速带：5万元

5、乡村路管养：69万元

(1)常养路外农村公路迎省、市检39万元

(2)乡村公路管养目标奖：30万元（见县目标责任状）

6、“四好农村路”建设：50万元

全年共计394万元。

- 三、项目组织实施情况：

- 2018年在实施农村公路日常养护中严格遵守各项规章制度，均已完成全年的养护任务。

- 专项资金管理使用原则

- 我局严格按照《养护合同》的条款对常养公路养护情况进行监督和管理。将严格遵循《预算法》、《农村公路养护管理办法》、[交通部令2015年第22号]和《炎陵县财政国库集中资金支付管理办法的通知书》（炎财发（2017）85号）的相关规定，按时进度安排申请农村公路养护专项资金，做到专款专用。