2019年炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设

和养殖业发展布局调整栏舍、

畜禽补偿项目绩效报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

- 1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。

2．机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。

3．人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。

（二）项目基本情况简介。

项目建设依据：《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）；湖南省畜牧水产局、湖南省财政厅关于印发《湖南省病死畜禽无害化处理机制建设实施方案》的通知（湘牧渔联[2016]14号）。中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发《2016年“民生100”工程实施意见》的通知（株办发[2016]16号）。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年县财政年初预算炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目资金859万元，实际支出725.27万元，剩余资金133.73万元,到目前为止支出29.26万元，实际结余104.47万元。

- 项目资金实际使用情况分析。2019年炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目资金全年执行预算支出金额总计725.27万元，主要用于全县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目建设。

- 项目资金管理情况分析。按照县财政年初预算安排的专项工作经费制定了专项资金使用方案及工作实施方案，对工作中产生的相关费用严格按年初预算和资金使用方案执行。

- 三、项目组织实施情况

1、前期审批情况：立项可研报告（第三方）5万元；立项环境评估报告（第三方）7.7万元；林地可研报告0.5万元；工程图纸设计（第三方）3万元；征地3.03亩7.575万元；青苗补偿6.8万元：国土审批19.4万元；政务中心联合审批2.3万元；林地审批1万元；增加征地补偿3.5万元；增加青苗补偿0.83万元；环保验收4.8万元；危废处置及环评制度0.628万元；工程质量监理费9万元；总计72.033万元。

2、土建工程部分

第一部分：中标合同部分（总价合计：2310889.23元）。

其中：中标价1967254.97元、签证132980.03元、工程变更87779元、厂房减少12747.69元、室外附属减少77149.69元、另根据湘建价〔2017〕165号文（详见附件一）进行人工调差增加133302.8元、材料调差增加79469.81元。

第二部分：漏项部分（锅炉房）总价合计：232889.39元。其中：预算价228753.94元、签证4135.45元。

第三部分：补充协议部分（挡土墙、污水处理池）总价合计：359306.92元。其中：两项财评价为329609.96元，协议合同价316425.56元、签证46596.43元、变更减少3715.07元。

本工程结算总价为：290.3万元。（第一部分2310889.23+第二部分232889.39+第三部分359306.92）

3、无害化处理设备部分：中标价为138.8万元，已支付。

4、收集监管体系部分：采购收集车辆2台、移动式冷库6个、监控网络和设备、监控平台、消毒设施等。支付资金81.3万元。

5、供电部分：公开采购中标价16万元。已支付。

6、总计项目建设金额：审批部分72.033万元+工程部分290.3万元+138.8+81.3+16＝598.433万元。

# 四、项目绩效情况

炎陵县病死畜禽无害化处理中心项目建设于2017年9月开始至2018年10月完工，2018年11月份通过省畜牧水产局、省财政厅组织的考核验收，并于12月份投入试产，至2019年7月因县内发生非洲猪瘟疫情停止试产，试产期间共处理病死畜禽800余头，所生产出来的产品油脂和肉骨粉符合技术要求。综合绩效自评92.2分，评价等级为优。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

# 尽快完成土建工程核量，组织验收和环保自主验收审批工作。

- （二）主要经验做法、存在的问题和建议。

- 根据县财政部门的要求和单位具体的工作需要，合理安排分配资金，确保畜牧工作顺利开展和资金安全高效运行。建议及时拨付项目经费，简化报账程序。

# 炎陵县农业农村局

2020年10月10日

| 预算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 炎陵县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县畜牧水产事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 133.73 |  | 133.73 | 29.26 | 10 | 21.8% | 2.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 100% |  |  |  |  | 85% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 土建工程；无害化处理机械设备及收集车、监管平台；调整在禁养区的贫困村、非贫困村畜禽养殖户数及栏舍养殖面积和畜禽养殖数量 |  | 100% | 85% | 30 | 28 | 正在核量组织验收；正在报环保部门审批 |
|  |  | 质量指标 | 调整不适宜畜禽养殖场所合格率; 收集处理病死畜禽率; 调整养殖发展布局补偿金发放率. |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 无害化处理场所运行；调整养殖发展布局完成时限 |  | 2018年底 | 2018年底 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 存栏畜禽种类、数量核算及栏舍面积补偿；土建工程；无害化处理机械设备及收集车、监管平台； |  | 80% | 85% | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 降低疫病传播风险和死亡率；安排建档立卡人口务工收入 |  | 疫病风险防控>50万元；收入>=30万元 | 疫病风险防控>50万元；收入>=30万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数、受益建档立卡贫困人口数 |  | >=110人 | >=110人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 病死畜禽尸体收集处理率、贫困村、非贫村人居环境优化率 |  | >=90% | >=90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 疫病防控；环境优化 |  | >=90% | >=90% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 病死畜禽尸体收集处理满意度；受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.2 |  |
| 归口管理业务股室审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：颜酃填报日期：2020年10月10日联系电话：13574239852单位负责人签字：

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 |  | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 |  | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实 （5分） | 资金 到位率 |  | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 0 |
|  |  | 到位 及时率 |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 1 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 |  | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 |  | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 |  | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 |  | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 |  | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续 影响 |  | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 96 |