
附件1
  小水电站全面清理整改综合评估费用预算支出绩效报告

一、项目概况

为做好炎陵县小水电全面清理整改工作，根据水利部、国家发展改革委、生态环境部、国家能源局《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电〔2018〕312号）、湖南省水利厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省生态环境厅、湖南省能源局《关于印发<湖南省小水电清理整改实施方案>的通知》（湘水发〔2019〕4号）和中共炎陵县委办公室 炎陵县人民政府办公室关于印发《<炎陵县小水电全面清理整改工作方案〉的通知》（炎办发〔2019〕46号）有关文件要求，水利局积极开展小水电综合评估工作。

我局于2019年6月14日发布《炎陵县小水电站清理整改综合评估报告》编制服务竞争性谈判邀请招标公告，竞争性谈判项目于 2019年7月1日结束，由深圳市水务规划设计院股份有限公司中标，中标金额95.1万元。经过公示后于7月8日签订服务合同，中标后，深圳市水务规划设计院股份有限公司进行了资料收集和现场踏勘，现场踏勘包括炎陵县境内160座小水电电站（厂房、拦河坝）具体位置、厂房建设年份、建设手续、装机、引水及尾水排放位置关系、电站上下游生态环境现状、电站民生功能（防洪、灌溉、供水）及运行现状等。

二、项目资金使用及管理情况

炎陵县2019年小水电全面清理整改综合评估项目，由水利局通过公开招投标采购，项目完工后，由项目法人水利局申报后，按标准由财政局拨付资金。
为了规范资金使用，强化资金管理，确保资金安全和提高资金使用效益，小水电综合评估项目配备了专职财务人员，严格按照专项资金管理制度支付。财政资金管理是由县财政局管理，从计划下达到到位落实由水利局进行全面跟踪管理，确保督促检查到位。
三、项目组织实施情况

炎陵县小水电全面清理整改综合评估项目严格按上级文件精神要求，搞好招投标，加强项目资金管理，搞好项目资金绩效评价，并按时保质完成了任务。
为确保项目资金安全。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对第一笔38万元和第二笔57.1万元综合评估付款申请，都在进度相符及所附资料齐全的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款，确保资金管理运行安全。
经对资金使用情况进行监督检查，按照管理规定做到了专款专用，未发生任何形式的挤占、挪用、截留财政资金情况。

四、项目绩效情况

炎陵县小水电清理整改综合评估报告编制内容主要包括区域概况（自然资源条件、社会经济条件及水能开发利用情况）、现状调查（县域内各水系电站开发概况）、小水电影响综合评估（电站基本情况、合法合规性评估、生态环境影响评估及电站评估结论）、综合评估结论及建议。2019年7月29日，深圳市水务规划设计院股份有限公司完成《炎陵县小水电站清理整改综合评估报告》（初稿），8月24日，在长沙市召开了由省级专家参加的《炎陵县小水电清理整改综合评估报告》（送审稿）的审查会议。经进一步完善《炎陵县小水电清理整改综合评估报告》的修改、整理工作，将综合评估意见通过公示后报市人民政府复核，并上报省小水电清理整改联席会议制度办公室，2019年11月25日，省小水电清理整改联席会议办公室以《湖南省小水电清理整改联席会议纪要》（〔2019〕第2次）批复综合评估报告，整改分类为保留类2座（黄石、河东电站），退出类8座（其中大院、西坑、石禾坪、岭下4座电站整体限期退出，退出装机容量8720千瓦，洪水江、大坪、大水、双奎4座电站部分退出，退出装机容量2650千瓦），整改类为其余150座电站。
炎陵县小水电全面清理整改综合评估项目为我县小水电全面清理整改工作按时完成起到了积极的作用。

五、其他需要说明的问题

无。
	附件2
预算支出绩效自评表

（  2019 年度）

项目支

出名称

炎陵县小水电全面清理整改综合评估　

主管部门

　炎陵县水利局

实施单位

深圳市水务规划设计院股份有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　
　95.1

　95.1

10

100%

　10

其中：当年财政拨款　

　95.1

　95.1

　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

按时完成综合评估　　

　已按预期目标完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

160座电站评估

　160座

20
20
　

　

质量指标

合格率100%
　100%
　

20
20
　

　

时效指标

完成及时率100%

　

　100%
　

10

　

10

　

　

　

成本指标

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

社会效

益指标

长期
　长期
30　

　30
　

　

生态效

益指标

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

可持续影响指标

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

　100%
　100%
10
10
　

　

总分

100

　100

　

归口管理业务股室审核意见
填表人：         填报日期：           联系电话：        单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	　5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	100　


- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 4 -

