
易地扶贫搬迁项目预算支出绩效报告

项目概况

（一）项目单位基本情况

炎陵县兴农扶贫开发投资有限公司成立于2016年4月28日，是应省财政厅、省发改委的文件要求而成立的易地扶贫搬迁项目的实施单位，专门承接易地扶贫搬迁项目的专项资金，公司的经营范围为国有基金项目管理；公益性投资活动和其他资产管理活动。与炎陵县城市建设投资经营有限责任公司合署办公，一套人马。

（二）项目基本情况简介

易地扶贫搬迁项目是为贯彻落实习近平总书记关于做好易地扶贫搬迁工作，对居住在“一方水土养不起一方从”地方的建档立卡贫困人口实施易地搬迁，努力做到搬得出、稳得住、有事做、能致富，确保搬迁对象尽快脱贫，从根本上解决生计问题。我县从2016年开始实施该项目，搬迁1234户4013人。县委出台了《炎陵县易地扶贫搬迁工作实施方案》，该文件作为项目的行动指南，按照该方案落实好易地扶贫搬迁工作。

二、项目资金使用及管理情况
按照《炎陵县人民政府办公室关于印发〈炎陵县易地扶贫搬迁工作年度考核办法〉的通知》（炎办发〔2016〕34号）精神，易地扶贫搬迁对象在2016年12月31日前完成的按3000元/户予以奖励，根据考核结果，实际完成817户，支付了奖励建设资金245.1万元，其中包含省考核任务外的对象15.6万元。根据《关于印发〈关于易地扶贫搬迁有关问题整改的若干意见〉的通知》（湘易地搬迁联席办〔2018〕6号）文件相关精神，对我公司已支付的奖励资金已在专项资金中列支，需要整改落实。对乡镇未发放的资金78万元已由乡镇返回给我公司，对已支付的省考核任务外的52户15.6万元由县财政安排资金于2019年5月22日拨付到我公司，由我公司再归还易地扶贫搬迁专户。
三、项目组织实施情况 

炎陵县易地扶贫搬迁项目分为分散安置和集中安置，分散安置按照人均25平方米建房面积补助900元/平方米到搬迁户账户；集中安置共有10个安置区，10乡镇中除下村外每个乡镇一个安置区和一个县级集中区（在霞阳九龙工业区炎西村上张家组）。分散安置由搬迁户与乡镇签订搬迁协议，我公司按乡镇申请建房进度拨款。乡镇集中安置区由乡镇组织招投标，我公司按乡镇提供的资金申请按进度拨款，最后以审计局提供的审计结算为准进行结算付清。县级集中安置区由我公司为业主，住建局进行项目招投标和项目施工管理，按照政府投资项目的管理办法付款。

四、项目绩效情况 

炎陵县易地扶贫搬迁项目受益人口共4013人，1234户，均为建档立卡贫困户，解决住房安全问题。按照《炎陵县人民政府办公室关于印发〈炎陵县易地扶贫搬迁工作年度考核办法〉的通知》（炎办发〔2016〕34号）精神，支付了52户省核算名单外的奖励资金15.6万元。由财政拨付的这15.6万元受益人口为建档立卡贫困户52户。
五、其他需要说明的问题 

炎陵县易地扶贫搬迁项目于2016年启动，2017年基本完工。但到目前为止仍有部分集中安置区项目的子项目未完成结算。

	附件2
预算支出绩效自评表

（  2019 年度）

项目支

出名称

炎陵县易地扶贫搬迁项目奖励资金　

主管部门

　炎陵县发改局

实施单位

　炎陵县兴农扶贫开发投资有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　15.6
　15.6
　15.6
　10

　100%
　10
其中：当年财政拨款　

　15.6
　15.6
　15.6
　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

　　奖励建档立卡贫困户52户
　奖励建档立卡贫困户52户
绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

奖励建档立卡贫困户
　52户
　52户
　20
　20
　

……

　

　

　

　

　

质量指标

完成率

　100%
　100%
　10
　10
　

……

　

　

　

　

　

时效指标

对2016年12月31日前完成建房的建档立卡贫困户奖励
　100%
　100%
　10
　10
　

……

　

　

　

　

　

成本指标

每户3000元
　3000
3000　

　10
10　

　

……

　

　

　

　

　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

社会效

益指标

解决建档立卡贫困户住房安全

　52户
　52户
　30
30
　

……

　

　

　

　

　

生态效

益指标

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

可持续影响指标

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

群众满意度
　100%
　100%
　10
　10
　

……

　

　

　

　

　

总分

100

　100
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：谢朝晖 填报日期：2020年9月10日  联系电话：15886302157 单位负责人签字：刘红卫


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100


- 1 -
- 2 -

