2018年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位（盖章）：


	部门（单位）名称：芦淞区住房和城乡建设局
	单位负责人：陈新明

	年末职工人数：    15 人
（人员编制：    15人）
	年末资产总额：    5090.58   万元；
负债总额：     5018.53  万元

	年度预算收支情况

	1.年初预算资金  223.5739  万元。
2.单位年度总收入18254.72万元，其中：财政拨款18254.72万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出18254.72  万元，其中：项目支出17918.93万元，基本支出335.79万元，人员支出206.34万元，公用经费支出 29.27万元，比上年增加2.1  %，三公经费0  万元，比上年减 少100  %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费0 万元，出国经费0      万元。
4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。


	年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）
	认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准，根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定，严格按照要求支出。


	整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）
	1、超额完成交通畅通行动工作任务。全年计划实施项目23个、计划投资2.12亿元，年底完成投资2.2亿元、超额完成投资任务。曹塘坝路、人民路红港路交叉口拓宽改造等15个项目按照要求如期或提前竣工；政法路等7个项目按照要求年底前全部开工建设；星通路下穿铁路涵洞年底前完成前期工作力保开工。骨干路网持续完善，多个交通堵点得到治理，12条小街小巷完成提质方便群众出行。

2、完成棚改2755户，其中包括芭蕉城中村等拆除新建项目1297户，建宁巷等改扩翻项目1458户；完成唐人神等4个老旧小区911户改造工程；完成火电公司曹塘坝小区13栋398户“三供一业”物业分离移交及改造工程；协调推进西海农贸市场等2个农贸市场按期完工，稳步推进老旧城区有机更新。
3、改扩建农村公路26.434公里，安装22.057公里农村生命防护工程，改造农村危房15户、危桥2座，建成2个农村客运招呼站；完成庆云山庄、株洲皮革制品厂路段、塘头组等5处地质灾害治理；主动摸排并成功化解10个小区的重大矛盾纠纷，其中包括2200多户居民的百江花园小区物业停摆业主维稳工作；热心服务，指导成立小区业委会13个；加强小区物业管理，及时下发督办函，对不良物业企业记入诚信档案并报送市物业处主管部门备案。

产出的效果及成效：

1、交通环境明显改善，交通拥堵现象有效缓解。

2、进一步优化了城区生态环境
3、全面提升小街小巷维护管理水平，今年在城市五区城管考核中综合排名第二；④扎实开展辖区绿化养护，今年在城市五区园林绿化养护考评中综合排名第一。
4、切实解决了老旧小区下水堵塞问题


	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
	绩效管理股意见：（盖章）


2018年度专项资金绩效自评报告
项目单位：芦淞区住房和城乡城建局       盖章）   项目名称：危房改造
	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	根据湖南省住建厅、湖南省财政厅《关于印发〈湖南省2017年农村危房改造实施方案〉的通知》（湘建村函〔2017〕296号）文件要求，集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象实施农村危房改造，解决深度贫困户住房安全问题。


	专项资金
投入和使用情况
	投入专项资金158.5万元，已支付158.5万元，12万元为2017年农村土坯房改造补助资金。


	项目组织实施情况
	2017年芦淞区农村4类重点对象危房改造目标任务为98户，已全部竣工。

	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	1、项目成本及节约情况：成本严格控制在预算内。

2、项目完成进度和质量情况：项目已竣工。

3、经济效益和社会效果情况：解决深度贫困户住房安全问题。

4、受益群众和服务对象满意度情况：赢得群众赞誉



	审核意见
	管理股室意见：（盖章）
	绩效管理股意见：（盖章）


