项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：

| 基本情况 | 项目 名称 | 智慧渌口专项 | 项目实施单位 | 区网格化管理服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 类型 | 经常性□ 一次性□ 新 增■ 延 续■ | 项目起止时间 | 2019年8月—2020年12月 |
|  | 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 1.视频会议系统，立项依据为智慧渌口项目建设领导小组会议纪要（渌智会纪〔2019〕4号），资金预算75万元，绩效目标为2020年底完成终验；2.网格平台等保测评，立项依据为渌智会纪〔2019〕4号会议纪要，资金预算16万元，绩效目标为2020年底取得市安全局备案证明；3.网格平台2.5维地图，立项依据为渌智会纪〔2019〕3号会议纪要，资金预算37.14万元，绩效目标为2020年底完成终验；4.运维保障项目，立项依据为渌智会纪〔2019〕1号会议纪要，资金预算236.08万元，绩效目标为保障“智慧渌口”项目各平台正常运转；5.农村土地确权信息应用平台，立项依据为《关于印发<2018年农村土地承包经营权确权登记颁证工作要点>的通知》湘确权办〔2018〕1号文件，资金预算16.88816万元，绩效目标为2020年按合同支付项目款。6.12345区长热线升级建设及维保服务，立项依据为渌智会纪〔2019〕3号会议纪要，资金预算56.81万元，绩效目标为2020年按合同支付项目款。 |  |  |
| 截止目前资金投入和使用情况 | 截止当前财政累计拨付到位资金467.91816万元，项目使用资金292.96623万元，（视频会议系统预算拨付75万，支付0.78085万元；网格平台等保测评预算拨付16万，支付0万元；2.5D地图项目预算拨付37.14万，支付26.654万元；运维保障项目预算拨付236.08万，支付170.2773万元；农村土地确权信息应用平台建设项目预算拨付16.88816万，支付8.44408万元；12345区长热线升级建设及维保服务预算拨付56.81万元，支付56.81万元；网格化管理中心工作经费预算拨付30万元，支付30万元。） |  |  |  |
| 项目组织实施情况 | 1.视频会议系统于2020年1月21日中标，于2020年11月完成终验。2.网格平台等保测评于2019年11月27日签订合同，于2020年12月取得市公安局备案证明。3.网格2.5D地图于2019年11月26日中标，于2020年6月完成终验。4.运维保障项目于2019年8月26日中标，持续运维5个季度。5.农村土地确权信息应用平台于2018年7月19日中标，于2018年11月完成终验。6.12345热线升级于2019年9月24日中标，于2019年12月完成终验。 |  |  |  |
| 截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施 | 视频会议系统于2020年11月完成终验。网格平台等保测评于2020年12月取得市公安局备案证明。网格2.5D地图于2020年6月完成终验。运维保障项目持续运维5个季度。农村土地确权信息应用平台于2018年11月完成终验。12345热线升级于2019年12月完成终验。 除运维保障项目持续运维，其余项目全部完成终验。 |  |  |  |

填报人：            联系电话：              填报日期：              单位负责人签字：