项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 智慧渌口专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 渌口区智慧渌口项目建设工作领导小组 |  |  |  | 实施单位 | 渌口区网格化管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 467.91816 | 467.91816 | 467.91816 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 智慧渌口项目根据智慧渌口项目建设工作领导小组会议要求，开展项目建设工作。 |  |  |  | 严格依照智慧渌口项目建设工作领导小组会议要求，开展项目立项、实施、验收等建设工作，履行合同条约、及时支付项目款。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 视频会议系统 | 安装、调试、配送拼接屏11套、触摸一体机4台 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 视频会议系统 | 年底完成终验 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网格平台等保测评 | 年底完成终验 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网格2.5D地图 | 年底完成终验 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 运维保障项目 | 智慧渌口硬件设备持续正常运行 | 正常 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 12345热线升级建设及维保 | 12345热线平台持续正常运行 | 正常 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金按项目进度拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 网格2.5D地图 | 37.14万元 | 26.654 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 运维保障项目 | 190万元/年 | 170.2773 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对经济效益影响 | 无 | — |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 智慧渌口二期项目 | 完善“智慧渌口”二期项目90% | 92% | 10 | 8 | “智慧渌口”平台数据还不够完善精确 |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 无 | — |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 视频会议系统 | 持续正常使用 | 正常 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 网格平台等保测评 | 持续正常使用 | 正常 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 网格2.5D地图 | 持续正常使用 | 正常 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 运维保障项目 | 持续正常使用 | 正常 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 12345热线升级 | 持续正常使用 | 正常 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 12345热线群众满意度 | 90%以上 | 93% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |