项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支出名称 | 湘江右岸淦田保护圈治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市渌口区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 640 | 640 | 640 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 640 | 640 | 400 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 3处险工险段工程、1.4km堤防护坡护岸工程 |  |  |  | 3处险工险段工程、1.4km堤防护坡护岸工程 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、治理湘江长度 | 1.4km | 1.4km | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2、险工险段处置 | 3处 | 3处 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.截至2020年12月底，项目初步验收率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 2.工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 | 100% | 100%合格 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.截至2020年底，投资完成比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | - 1.设计费（万元） | 28.2 | 28.2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.监理费（万元） | 9.6 | 9.6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3.施工土建费用（万元） | 600 | 600 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 4.其他费用（万元） | 2.2 | 2.2 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1.专项资金拨付及时性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.保护耕地面积（万亩） | 0.78 | 0.78 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 1.保护人口数量 | 2.1万人 | 2.1万人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |