
附件8

项目支出绩效自评表

（ 2020  年度）

	项目支

出名称
	渌口区河道砍青专项工程　

	主管部门
	　株洲市渌口区水利局
	实施单位
	株洲县水利工程建设项目管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	100
	100
	100
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	100
	100
	100
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	堤防砍青（含龙潭水库干渠）112公里
	　堤防砍青（含龙潭水库干渠）112公里

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	堤防砍青长度
	　112公里
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	质量指标
	截至2020年10月底完成砍青任务
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	工程验收合格率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	截至2020年10月底完成砍青任务
	　100%
　
	　100%
　
	　10
　
	　10
　
	　

　

	
	
	成本指标
	全年预算
	100万元　
	100万元
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	保护河堤安全
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	社会效

益指标
	保护堤防安全，有利于防汛抢险
	达标
	　达标
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	保护河堤安全，确保防汛安全
	　达标
	　达标
	　10
	10　
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	　100
	　


- 16 -
- 17 -

