附件8

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 株洲市渌口区河道保洁专项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市渌口区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市鸿昌保洁服务有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 49.895 | 10 | 50% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 49.895 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 渌口区境内湘渌江河道保洁 |  |  |  | 完成渌口区境内湘渌江河道保洁 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 河道保洁长度 | 75公里 | 75公里 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2020年12月底保洁完成率 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年度预算（工作半年） | 100万 | 50万 | 10 | 10 | 2020年7月签订合同， 分两年付清，本年度已付清 |
|  |  | 社会效 益指标 | 构建和谐人居环境 | 水面无漂浮物、无异味 | 达标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护生态环境 | 河道干净、水面无漂浮物 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护水资源和水生态 | 水质良 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |