附件

专项资金绩效监控表
第 2020年 季度
填报单位（盖章）：
	基本情况
	项目
名称
	炎陵县市政重点工程及相关项目
	项目实
施单位
	炎陵县住建局

	
	项目
类型
	经常性 □      一次性 ☑
新  增 □      延  续 □
	项目起
止时间
	2020年1月至2020年12月

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	项目立项文:炎发改发[]号

资金预算:814.295万元

绩效目标:。新扩建道路工程、排水排污工程、人行道铺设、泄水井、行道树、路灯等设施，对已损坏的市政设施进行提质改造等，以及工程项目的可研报告、工程造价咨询等相关程序手续

	截止当季
资金投入和使用情况
	截止当季财政累计拨付到位资金814.295 万元，项目使用资金  814.295   万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

2020年支付814.295万:工程完成100％


	项目组织实施情况
	项目于2019年启动，我局完成图纸设计和工程预算审核后，申请工程招投标，发给部门于核准招投标，经招投标确定施工单位。项目于2019年动工，2020年12月完工，按设计图纸内容和合同范围完成了道路，排水排污，绿化亮化等项目。经验收工程质量合格。

	截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）
	按设计图纸内容和合同范围完成了道路，排水排污，绿化亮化等项目，经验收工程质量合格。

达到预设目标。



	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
	


填报人：     张勇东               联系电话：15096338779                     填报日期：2020年10月13日
                              - 5 -
PAGE  
- 11 -

