


附件2
中共炎陵县委组织部预算支出绩效报告

（2020年度）
一、项目概况

炎陵县农村综合服务平台建设项目：炎陵县农村综合服务平台项目原89个村，后放弃1个（清溪），2018年新增2个(鳌头、晓东），2019年新增6个（桃村、同乐、水垅、颜家、南区、西区），截至2019年底共96个项目。其中改扩建53个，新建43个，总投资5529.62万元。项目到目前为止已完工项目68个，其中改扩建49个，新建19个；未完工项目28个，其中改扩建未完工4个，新建未完工24个（正在施工的有10个，还未动工的有14个）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2020年农村综合服务平台共安排资金4460000元，资金来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
2020年对各乡镇党委、人民政府共下达三批奖补计划，共支付681.2万元，2019年5月22日下达拨付计划238万元，其中霞阳镇30万、沔渡镇13万、十都镇38万、垄溪乡20万、水口镇35万、中村乡12万、下村乡10万、策源乡5万、鹿原镇55万、船形乡20万。2019年10月31日下达拨付计划240万元，其中沔渡镇45万、十都镇35万、垄溪乡30万、水口镇40万、中村乡20万、下村乡10万、策源乡15万、鹿原镇35万、船形乡10万。2019年12月3日下达拨付计划203.2万元，其中霞阳镇42万，沔渡镇20.6万，十都镇16万，垄溪乡16万，水口镇36.5万，中村乡27.3万，下村乡3万，策源乡10万，鹿原镇14.3万，船形乡17.5万。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
本项目由各乡镇（九龙）为项目责任主体，负责指导项目实施。县发展和改革局为项目责任单位，县委组织部为项目服务单位。根据炎发改发[2017]77号文件的补贴标准要求和各乡镇报送的项目进展情况，
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，县农村综合服务平台项目，在实施过程中严格按照炎发改发[2017]77号文件、《炎陵县政府投资管理办法》、中共炎陵县委组织部《建设项目管理内部控制制度》等有关制度执行。2019年度的农村综合服务平台建设中，对新建项目和40万以上的改建项目全部进行了招投标程序，项目的调整，由各乡镇向发改局提出申请，发改局给予批复后才能调整项目建设内容，竣工验收由各项目村向组织部提出工程竣工验收申请，由财政、住建、发改、审计、各乡镇五方主体进行联合验收，确保项目建设高效高质完成。
（二）项目管理情况分析，由中标的监理公司全程进行技术、质量监督管理，住房和城乡规划建设局不定期对各项目进行督查通报。

四、项目绩效情况

加强村级服务平台建设，改善了村部的办公条件，设立了“五室一站一中心”，有利于便民服务的优质化、便捷化、多元化。为加强支部“五化建设”提供硬件设施保障，夯实了组织基础，落实了规范化建设中的党务、村务、财务公开，以及各项公式化程序、村级代办、村干部坐班等制度。
村级服务平台既是干部议事和群众办事的场所，也是干部服务群众的窗口和桥梁，加强基层阵地建设的目标就是为了加快农村经济发展、密切党群干群关系，引领广大群众为全面建成小康社会增彩添色！ 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
针对纳入项目的村级服务平台加强施工建设调度，对未完工的项目进行督促，对未动工的项目找到原因并想办法解决实际困难，确保所有村级服务平台建设能按时按质完成，以满足新时代人民对高水平基层管理服务的新要求。
	附件2
预算支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支

出名称

炎陵县农村综合服务平台　

主管部门

县委组织部、县发改局
实施单位

各乡镇人民政府
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

446
446
446
10
100%
10
其中：当年财政拨款　

446
446
446
10
100%
10
上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

完成40个村的综合服务平台项目建设　　

　奖补了40个村级服务平台，全部竣工
绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

项目建设数量（个）
40
40
20
20
　

质量指标

已竣工项目是否达到相关验收标准（是、否；若已竣工需填）
是
是
15
15
　

时效指标

专项资金拨付日期（具体到年月日）
2020.12.30
2020.12.30
15
15
　

成本指标

　

效益

指标

（40分）

　

经济效

益指标

带动投资额度（万元）
1596.157

1596.157

20
20
　

社会效

益指标

解决就业人数（人；若有）
60
60
20
20
　

生态效

益指标

　

可持续影响指标

……

　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度（百分比）
100
100
10
10
　

……

　

总分

100

100
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：向谭欣    填报日期：2020.9.28   联系电话：18216439835  单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	4

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	99


- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 2 -

