
附件1
炎陵县九龙工业园管理委员会

2021年污水处理厂运营费绩效报告
一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境，特向上级部门申请该专项资金，目前污水处理厂配套收集污水管网约8.672KM，污水处理规模达到2000m/d。处理工艺采用CASS处理工艺+紫外消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）的一级A标准。

项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

污水处理厂运营费的资金性质为一般公共预算资金，其支出功能科目为水体，主要用于主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
园区污水处理厂运营为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
污水处理厂运营费的预算总额为160万元，全部来自财政资金，当年拨付资金205.35万元，其中45.35万元来自本级追加资金用于支付污水处理厂化验室设备购置。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，实际支出205.35万元。其中160万元用于支付2021年2月至2022年7月污水处理厂运营费，45.35万元来自本级追加资金用于支付污水处理厂化验室设备购置。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效，该项目资金实行财政直接支付。
三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
东园区污水处理厂采用部分自流输水和部分泵站提升输水的形式，收集并处理工业废水和生活污水（工业废水占比80%，生活污水占比20%）。该厂的主要职能是负责污水处理、污泥处理的安全、正常运行，确保进厂的污水经处理后全部达标排放。主要处理污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（臭气浓度，氨气，硫化氢，甲烷，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，总氮，总磷，pH值色度，石油类，六价铬，五日生化需氧量，悬浮物）。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目资金用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，运营维护工业集中区进水，出水水质标准，进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氧NH3-N、TN、TP、PH、值等。

四、项目绩效情况
污泥产量：炎陵县工业集中区污水处理厂日处理量1600吨污水，年产20吨污泥。

污泥去向：经过第三方检测，炎陵工业集中区污水处理厂产生的污泥为非危废，因此污水厂所产生的污泥集中运送至炎陵县垃圾填埋场卫生填埋处理。

为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。

主要经验做法、存在的问题及原因分析
其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。

继续推进园区污水处理、环境治理工作，提高东园区污水处理化验室化验效率，同进加快推进西园区污水处理厂建设，提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境。

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

	填报单位（盖章）：炎陵县九龙工业园管理委员会

	项目支

出名称
	污水处理厂运营费

	主管部门
	炎陵县人民政府
	实施单位
	炎陵县九龙工业园管理委员会

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年

预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	205.35
	205.35
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	205.35
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。
	1、污泥产量：炎陵县工业集中区污水处理厂日处理量1600吨污水，年产20吨污泥。

2、污泥去向：经过第三方检测，炎陵工业集中区污水处理厂产生的污泥为非危废，因此污水厂所产生的污泥集中运送至炎陵县垃圾填埋场卫生填埋处理。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	固定资产投资
	28亿元
	29亿元
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	完成工业税收
	1.5亿元
	1.65亿元
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	2021年1至12月
	12个月
	12个月
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	不超预算数
	≤8135.60万元
	8127.38万元
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）　
	经济效

益指标
	技工贸总收入
	达110亿元
	1.25亿元
	15
	15
	　

	
	
	社会效

益指标
	新引进项目
	10个
	13个
	15
	15
	　

	
	
	生态效

益指标
	年污水处理量
	　≥60万吨
	　60万吨
	10
	　10
	　

	
	
	可持续影

响指标
	水质
	明显改善
	明显改善
	10
	　10
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意率
	　达98%
	　99%
	10
	　10
	　

	总分
	100
	　100
	等级：优

	归口管理业务股室审核意见
	

	备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。

	填报人：               联系电话：                填报日期：             单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	　5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	　5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	　5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	　3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	　2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100


- 1 -
- 2 -

