湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司

HUNAN TIANXINXINGYE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD

地址：长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财国际16楼邮编：410000电话：0731-85121758

2018-2020年醴陵市

政府专项债券项目资金绩效评价报告

湘天信咨字【2021】第0089号

为加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据2021年6月10日《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、2021年5月20日《湖南省政府专项债券管理暂行办法》（湘财债管〔2021〕18号）、2021年9月30日《湖南省财政厅关于开展2018-2020年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》等文件有关规定，湖南天信兴业会计师事务所受托于2021年11月22日至12月10日对2018-2020年醴陵市政府专项债券资金支出项目展开了绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

绩效评价工作情况

评价范围

2018-2020年醴陵市政府专项债券资金支出共涉及4大类别，发行金额总计107,900万元。本次绩效评价重点抽查3个项目进行现场评价，分别为2019年湖南省棚户区改造专项债券（二期）-2019年湖南省政府专项债券（三期）对应的上洲村、五里牌（城中村）棚户区改造项目；2020年湖南省园区建设专项债券（十一期）-2020年湖南省政府专项债券（二十七期）、2020年湖南省园区建设专项债券（十六期）-2020年湖南省政府专项债券（四十八期）所对应的湖南醴陵经济开发区（省级）东富工业园（湘赣合作示范区）综合配套项目。涉及专项债券资金共52,040万元，占总资金量的48.23%。

评价依据

本次绩效评价依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》（湘发〔2018〕5号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号）、《湖南省政府专项债券管理暂行办法》（湘财债管〔2021〕18号）等文件，以及其他相关政府债务资金管理文件和法律法规等。

评价程序

本次绩效评价以项目单位报送的自评报告、基础数据表以及相关法规政策文件资料为依据，通过资料的收集、与被评价单位负责人员进行沟通等方式了解项目的实施情况并进行数据采集；通过现场问卷和网络发放问卷的方式，获取受益对象的满意度；选取重点项目进行实地勘察，获取项目的效益情况。通过上述评价程序的实施结合指标分析，采用定性及定量的方法对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

项目基本情况

项目汇总情况

2018-2020年醴陵市政府专项债券资金支出绩效评价共涉及4大类别，发行金额总计107,900万元。其中：2018年发行金额为25,100万元，占比23.26%；2019年发行金额为27,900万元，占比25.86%；2020年发行金额为54,900万元，占比50.88%，详细明细见下表：

单位：万元

| 年份 | 类型 | 项目名称 | 发行金额 | 主管部门 | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 土地储备类 | 2016年一批次F块 | 7,000.00 | 醴陵市自然资源局 | 醴陵市土地储备中心 |
|  |  | 2010年C块 | 8,100.00 |  |  |
|  |  | 日用瓷制造项目 | 3,000.00 |  |  |
|  |  | 2017年二批次I块 | 3,341.00 |  |  |
|  |  | 2017年一批次G块 | 3,659.00 |  |  |
| 2019 |  | 仙岳山文化景区万宜新村（一期）项目用地 | 6,000.00 | 醴陵市自然资源局 | 醴陵市土地储备中心 |
| 2019 | 棚户区改造类 | 长庆梧桐山棚户区（城中村）项目 | 6,360.00 | 醴陵市住房保障服务中心 | 醴陵市保障性安居工程有限公司 |
|  |  | 上洲村（城中村）棚户区改造项目 | 10,660.00 | 醴陵市住房保障服务中心 | 醴陵市土地经营公司 |
|  |  | 五里牌村（城中村）棚户区改造项目 | 2,480.00 | 醴陵市住房保障服务中心 | 醴陵市土地经营公司 |
| 2019 | 基础设施类 | 醴陵市狮子坡水厂扩容提质改造工程 | 2,400.00 | 醴陵住房和城乡规划建设局 | 醴陵市自来水公司 |
| 2020 |  | 醴陵市第二水厂建设工程 | 12,000.00 | 醴陵市住房和城乡规划建设局 | 醴陵市自来水公司 |
|  |  | 醴陵市公共停车设施建设项目 | 4,000.00 | 醴陵市住房和城乡规划建设局 | 醴陵市国有资产经营有限公司 |
| 2020 | 园区建设类 | 湖南醴陵经济开发区（省级）东富工业园（湘赣合作示范区）综合配套项目 | 38,900.00 | 湖南醴陵市经济开发区管理委员会 | 醴陵市滨城开发建设有限责任公司 |
| 合计 |  |  | 107,900.00 |  |  |

注：上述项目在下文依次简称为“2018年土储项目”、“仙岳山土储项目”、“梧桐山棚改项目”、“上洲村棚改项目”、“五里牌棚改项目”、“狮子坡水厂扩容项目”、“第二水厂建设项目”、“公共停车设施建设项目”、“东富工业园综合配套项目”。

项目建设内容及立项依据

| 专项债类型 | 项目名称 | 建设内容 | 立项依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地储备类 | 2016年一批次F块 | 项目位于醴陵市北临浙赣铁路、南临国瓷路，计划收储面积178.47亩，规划用途为商住用地。项目计划于2019年完成土地出让，预计出让面积142.78亩。 | 〔2017〕政国土字第574号 |
|  | 2010年C块 | 项目位于醴陵市北临浙赣铁路、南临国瓷路、东临醴陵大道，计划收储面积105.22亩，规划用途为居住用地。项目计划于2020年完成土地出让，预计出让面积94.70亩。 | 〔2011〕政国土字666号 |
|  | 日用瓷制造项目 | 项目位于醴陵市北临浙赣铁路、南临国瓷路，计划收储面积233.03亩，规划用途为工业用地。项目计划于2020年完成土地出让，预计出让面积186.42亩。 | 〔2015〕政国土挂字第37号 |
|  | 2017年二批次I块 | 项目位于醴陵市北临320国道、南临醴陵大道，计划收储面积78.89亩，规划用途为居住用地。项目计划于2020年完成土地出让，预计出让面积63.11亩。 | 〔2018〕政国土字第279号 |
|  | 2017年一批次G块 | 项目位于醴陵市北临320国道、南临醴陵大道，计划收储面积39.3亩，规划用途为商局用地。项目计划于2020年完成土地出让，预计出让面积35.37亩。 | 〔2017〕政国土字第1050号 |
|  | 仙岳山文化景区万宜新村（一期）项目用地 | 项目位于醴陵市仙岳山街道办事处万宜村,该地块土地储备面积为118.19亩，规划建筑面积为295.47亩，其中：可出让土地面积118.19亩，商业用地面积为17.73亩，容积率为2.50。 | 〔2012〕政国土、林字第18号 |
| 棚户区改造类 | 梧桐山棚户区（城中村）项目 | 项目地点位于长庆路以北，醴陵大道以南，西至彰仙岭路南段，东临珊田学堂组。项目用地面积131,620㎡（约合197.43亩），拟拆迁集体土地上房屋建筑面积9400㎡，拆迁户数30户，拆迁人数145人。 | 《关于醴陵市长庆向阳棚户区（城中村）项目可行性研究报告的批复（醴发改〔2019〕92号） |
|  | 上洲村（城中村）棚户区改造项目 | 项目地点位于醴陵市来龙门办事处上洲村、丁家坊村，阳三石办事处居委会，该地块土地面积为203.86亩，规划建筑面积为509.65亩，其中：可出让土地面积203.86亩，商住用地面积为203.86亩，容积率为2.5。拆迁集体土地房屋建筑面积13591平方米，拆迁户数47户，拆迁人数212人。 | 《关于醴陵市上洲村（城中村）棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（醴发改〔2019〕84号） |
|  | 五里牌村（城中村）棚户区改造项目 | 项目地点位于醴陵市国瓷办事处五里牌居委会，该地块土地面积为5806.70平方米，规划建筑面积为17,420.09平方米，其中：可出让土地面积5,806.70平方米，商住用地面积为5,806.70平方米，容积率为3.0。拆迁集体土地房屋建筑面积5941.02平方米，拆迁户数22户，拆迁人数99人。 | 《关于醴陵市五里牌村（城中村）棚户区项目可行性研究报告的批复》（醴发改〔2019〕85号） |
| 基础设施类 | 醴陵市狮子坡水厂扩容提质改造工程 | 项目位于醴陵市坡水厂现有厂区内，主要建设内容是对醴陵市狮子坡水厂的常规处理设施进行改扩建，包括保留厂区部分常规处理设施，拆除部分建筑物，新建一套4万m²/d的常规处理设施，同时预留深度处理用地和污泥处理用地。 | 《关于同意变更狮子坡水厂扩容提质改造项目建设内容及总投资的批复》（醴发改〔2016〕108号） |
|  | 醴陵市第二水厂建设工程 | 项目位于醴陵市长庆街道长庆寺村，沪昆高速北侧，新建厂总规模5万吨/天。主要建设内容包括：源水工程，改造官庄水库取水泵房、新建引水管、改造坳冲泵站至望仙桥水库补水箱涵、新建望仙桥水库取水泵房、新建源水管道、净水厂工程、输配水工程等。 | 《关于醴陵市第二自来水厂工程项目可行性研究报告的批复》（醴发改〔2020〕169号） |
|  | 醴陵市公共停车设施建设项目 | 项目建设内容包含停车场建设工程、停车楼建设工程、路内停车位建设工程、充电桩工程、智能管理系统及其他配套管理设施工程等。项目地点位于醴陵市中心城区内共计32个地块，项目建设规模为拟建停车场32个，建设停车位共5292个，配置充电桩200个。 | 《关于醴陵市公共停车设施建设项目的批复》（醴发改〔2020〕79号） |
| 园区建设类 | 东富工业园综合配套项目 | 项目主要建设内容为产业配套区的研发基地、科技成果孵化平台、湘赣边电瓷电器检测检验中心二期、标准化厂房、仓库、物流中心及配套设施建设，加油加气站，市政道路、自来水公司供水加压泵站、地下综合管线等市政配套设施的建设等。 | 《关于湖南省醴陵市经济开发区东富工业园（湘赣合作示范区）综合配套项目可行性研究报告的批复》（醴发改〔2019〕242号） |

资金安排及使用情况

2018-2020年醴陵市政府专项债券项目总投资为310,523.50万元，债券发行金额总计107,900万元。其中：专项债券资金支出89,411.03万元，资金结余18,489.06万元，专项债券资金执行率82.86%，汇总情况如下表：

单位：万元

| 项目名称 | 资金到位日期 | 项目总投资 | 债券金额 | 资金使用 | 资金结余 | 资金执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年一批次F块 | 2018-9 | 8,691.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 100.00% |
| 2010年C块 |  | 9,097.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | 100.00% |
| 日用瓷制造项目 |  | 6,175.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00% |
| 2017年二批次I块 |  | 4,090.00 | 3,341.00 | 3,341.00 | - | 100.00% |
| 2017年一批次G块 |  | 4,032.00 | 3,659.00 | 3,659.00 | - | 100.00% |
| 仙岳山项目用地 | 2019-9 | 11,147.70 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 100.00% |
| 梧桐山棚改项目 | 2019-6 | 15,000.00 | 6,360.00 | 2,240.1 | 4,119.99 | 35.22% |
| 上洲村棚改项目 | 2019-5 | 16,340.00 | 10,660.00 | 5,411.09 | 5,248.91 | 50.76% |
| 五里牌村棚改项目 | 2019-5 | 3,100.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 100.00% |
| 狮子坡水厂扩容工程 | 2019-10 | 6,045.80 | 2,400.00 | 2,400.00 | - | 100.00% |
| 第二水厂建设工程 | 2020-6 | 50,805.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 83.33% |
| 公共停车设施建设 | 2020-10 | 18,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00% |
| 东富工业园综合配套项目 | 2020-9 | 158,000.00 | 38,900.00 | 31,779.84 | 7,120.16 | 81.70% |
| 合 计 |  | 310,523.50 | 107,900.00 | 89,411.03 | 18,489.06 | 82.86% |

2018年土地储备项目

资金来源情况

该项目债券发行对应的储备地块共5宗，预测总投资32,085万元，资金来源主要为专项债券资金以及企业自筹。其中专项债券资金25,100万元，占比78.23%，自筹资金6,985万元、占比21.77%。专项债券实际到位资金25,100万元，已于2018年9月拨付至项目单位，专项债券资金到位率100%，详细情况见下表：

单位：万元

| 专项债类型 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券金额 | 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地储备类 | 2016年一批次F块 | 8,691.00 | 7,000.00 | 1,691.00 |
|  | 2010年C块 | 9,097.00 | 8,100.00 | 997.00 |
|  | 日用瓷制造项目 | 6,175.00 | 3,000.00 | 3,175.00 |
|  | 2017年二批次I块 | 4,090.00 | 3,341.00 | 749.00 |
|  | 2017年一批次G块 | 4,032.00 | 3,659.00 | 373.00 |
| 合 计 |  | 32,085.00 | 25,100.00 | 6,985.00 |

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，项目实际投入征地拆迁资金26,245.97万元，其中自筹资金支出1,145.97万元，专项债券资金支出25,100万元，专项债券资金执行率为100%。

根据项目现场勘察情况，2018年醴陵市土地储备目前已完成全部拆迁工作，资金到位与项目征拆进度匹配度（资金到位率/项目完工率）为100%。

仙岳山文化景区万宜新村（一期）项目用地

资金来源情况

根据融资平衡方案，该项目预测投资总额为11,147.70万元，资金来源主要为专项债券资金以及企业自筹。其中专项债券资金6,000万元、占比53.82%，自筹资金5,147.70万元、占比46.18%。项目实际到位资金8,832.90万元，其中自筹资金到位2,832.9万元，专项债券资金6,000万元，已于2019年9月拨付至项目单位，专项债券资金到位率100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，项目实际支出征地拆迁资金8,832.90万元，其中自有资金支出2,832.9万元，专项债券资金支出6,000万元，专项债券资金执行率100%。资金支出主要用于土地征拆款5,296.38万元，四项经费626.15万元，清表包干费用77.47万元。

根据项目现场勘察情况，2019年仙岳山土地储备目前已完成全部拆迁工作，资金到位与项目征拆进度匹配度（资金到位率/项目完工率）为100%。

长庆梧桐山棚户区（城中村）项目

资金来源情况

该项目专项债券资金是经湖南省财政厅于2021年1月29日批准，由原长庆向阳棚户区（城中村）改造项目调整专项债券资金用途而来。根据融资平衡方案，该项目投资总额为15,000万元，资金来源主要为专项债券资金以及企业自筹，其中建设单位项目资本金8,640万元、占比57.60%，申请专项债券资金6,360万元，占比42.40%。资金分两次拨付至项目单位，于2019年4月25日拨付3,860万元，于2019年6月25日拨付2,500万元；上述资金6,360万元于2021年4月30日全部退回至财政专户，并拨付至该项目使用，资金到位率100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，原长庆向阳棚改项目已累计完成投资1,493.09万元，调整至梧桐山项目后，于2020年8月18日支出征地、附属物补偿、腾地奖励等费用共746.92万元，累计完成投资2,240.01万元，资金支出全部为专项债券资金，资金结余4,119.99万元，资金执行率为35.22%。

上洲村、五里牌棚户区（城中村）项目

资金来源情况

（1）根据上洲村棚改项目可行性研究报告，项目总投资为16,340万元，资金来源主要为建设单位自筹、政府专项债券资金。其中：建设单位自筹5,680万元，占比34.76%，政府专项债券资金10,660万元，占比65.24%，资金已于2019年5月31日拨付至项目单位，资金到位率100%。

（2）根据五里牌棚改造项目可行性研究报告，项目总投资为3,100万元，资金来源主要为建设单位自筹、政府专项债券资金。其中：建设单位自筹620万元，占比 20%，政府专项债券资金2,480万元，占比80%，资金已于2019年5月拨付至项目单位，资金到位率100%。

资金使用情况

（1）截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，上洲村棚改项目已使用资金5,411.09万元，结余资金5,248.91万元，资金执行率为50.76%，资金支出主要用于付项目咨询及调查摸底服务费合计15.8万元，48户房屋拆迁补偿款4,262.38万元以及征地及附属设施补偿款1,132.91万元。

（2）截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，五里牌棚改项目已使用资金2,480万元，无结余资金，资金执行率为100%。

醴陵市狮子坡水厂扩容提质改造工程

资金来源情况

根据融资平衡方案，该项目预测总投资6,045.80万元，（其中工程费用4,837.82万元，工程建设其它费用728.74万元，预备费445.33万元，铺底流动资金33.91万元。）资金来源主要为项目支出资本金以及专项债券资金，其中：项目资本金3,645.80万元，占比60.30%；专项债券资金2,400万元，占比39.70%。专项债券资金已于2019年10月拨付至项目单位，资金到位率100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，狮子坡水厂扩容提质项目总支出为4,520.31万元，其中自有资金支出2,120.31万元，专项债券资金支出2,400万元，资金执行率100%，资金支出主要用于建安工程款4,164.60万元，监理费73.79万元，项目前期费281.92万元。

醴陵市第二水厂建设工程

资金来源情况

根据融资平衡方案，该项目预测总投资为50,805.01万元，（其中工程费用40,675.02万元，工程其他费用5,898.59万元，预备费2,328.70万元，其他费用1,902.70万元），资金来源主要为自有资金、政府专项债券资金以及其他融资。其中：①项目自有资金11,805万元、占比23.24%；②本次拟申请发行专项债券资金12,000万元、占比23.62%；③未来拟申请发行专项债券资金17,000万元、占比33.46%；④其他融资10,000万元，占比19.68%。本次申请专项债券资金12,000万元已于2020年6月拨付至项目单位，资金到位率100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，专项债券资金累计支出10,000万元，由醴陵市自来水公司分两次拨付至醴陵市渌江城市投资运营有限公司，结余资金2,000万元，专项债资金执行率为83.33%，资金支出主要工程委托代建费。

醴陵市公共停车设施建设项目

资金来源情况

根据融资平衡方案，该项目预测总投资为18,000万元，（其中工程费用15,319.65万元，工程其他费用1,540.37万元，预备费819.98万元，建设期利息320万元），资金来源主要为专项债券资金和项目自筹资本金。其中项目自筹资金14,000万元，占比77.78%，申请地方专项债券资金4,000万元，占比 22.22%。资金于2020年10月14日拨付到项目单位，资金到位率为100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，该项目已经累计完成投资8,770.78万元，其中项目自筹资本金支出4,770.78万元，专项债券资金支出4,000万元，资金执行率为100%，详细情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 停车位（个） | 资金支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交南站地下停车场 | 200 | 2,200 |
| 2 | 仙岳商务楼地下停车场 | 200 | 740.88 |
| 3 | 书院停车场路外停车场 | 35 | 27 |
| 4 | 李立山停车场 | 350 | 872 |
| 5 | 梧桐山产业中心地下停车场 | 263 | 2,150 |
| 6 | 新华联地下停车场 | 123 | 2,114.9 |
| 7 | 路面停车位划线 | 978 | 666 |
| 合 计 |  | 2149 | 8,770.78 |

东富工业园（湘赣合作示范区）综合配套项目

资金来源情况

根据融资平衡方案，该项目预测总投资为158,000万元，投资估算明细入下表：

单位：万元

| 序号 | 工程项目及费用名称 | 投资估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费用 | 工程建设其他费用 | 预备费用 | 合计 |
| 一 | 建设投资 | 115,351 | 26,002 | 7,068 | 148,421 |
| 1 | 产业配套区 | 73,391 | 19,424 | 4,641 | 97,456 |
| 2 | 东富加油加气站 | 420 | 822 | 62 | 1,304 |
| 3 | 市政基础设施配套 | 41,540 | 5,756 | 2,365 | 49,661 |
| 二 | 建设期利息 |  |  |  | 9,579 |
| 三 | 估算总投资 |  |  |  | 158,000 |

资金来源主要为专项债资金、其他财政资金、其他融资。其中：用于项目支出的资本金39,500万元，占比25.00%，其他融资39,500万元，占比25.00%，拟申请发行专项债券资金79,000万元，占比50.00%。已经申请发行专项债券资金38,900万元，未来拟申请发行40,100万元。专项债券资金分别于2020年6月18日拨付5,000万元、于2020年6月24日拨付18,600万元，于2020年9月拨付15,300万元至项目单位，资金到位率为100%。

资金使用情况

截至2021年10月31日，根据项目单位提供资金支出明细表，东富工业园项目已累计完成投资31,779.84 万元，资金结余7,120.16万元，资金执行率为81.70%，资金支出主要用于①建安工程款15,822.16万元，占总支出49.79%，②征拆费14,824.39万元，占总支出46.65%，③工程前期费包括设计、地勘、咨询合计753.50万元，④其他费用合计379.80万元。

专项债还本付息情况

截至2021年10月31日，2018年土储项目、2019年仙岳山土储项目、五里牌棚改项目已经实现收入，收入由项目单位上缴至醴陵市财政局后统筹管理用于还本付息，其他在建项目由项目单位制定还本付息计划按规定及时上缴，依据债券发行规模、债券期限、利率、起息日及付息方式，2018年-2019年醴陵市专项债券应付利息具体明细如下：

单位：万元

| 项目名称 | 债券名称 | 发行日期 | 发行金额 | 利率 | 债券期限 | 每年应付利息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年一批次F块 | 2018年湖南省岳阳常德衡阳株洲郴州湘潭土储专项债券(一期)-2018年湖南省政府专项债券(七期) | 2018-09-20 | 7,000.00 | 3.89% | 5年 | 272.30 |
| 2010年C块 |  |  | 8,100.00 |  |  | 315.09 |
| 日用瓷制造项目 |  |  | 3,000.00 |  |  | 116.70 |
| 2017年二批次I块 |  |  | 3,300.00 |  |  | 128.37 |
| 2017年一批次G块 |  |  | 3,700.00 |  |  | 143.93 |
| 长庆向阳棚户区（城中村）项目 | 2019年湖南省棚户区改造专项债券（二期）-2019年湖南省政府专项债券（三期） | 2019-04-25 | 3,860.00 | 3.81% | 7年 | 147.07 |
|  | 2019年湖南省棚户区改造专项债券（五期）-2019年湖南省政府专项债券（八期） | 2019-06-25 | 2,500.00 | 3.51% |  | 87.75 |
| 上洲村（城中村）棚户区改造项目 | 2019年湖南省棚户区改造专项债券（二期）-2019年湖南省政府专项债券（三期） | 2019-04-25 | 10,660.00 | 3.81% | 7年 | 406.15 |
| 五里牌村（城中村）棚户区改造项目 |  |  | 2,480.00 |  | 7年 | 94.49 |
| 仙岳山文化景区万宜新村（一期）项目用地 | 2019年湖南省土地储备专项债券（二期）-2019年湖南省政府专项债券（六期） | 2019-06-25 | 3,000.00 | 3.31% | 5年 | 99.30 |
|  | 2019年湖南省土地储备专项债券（三期）―2019年湖南省政府专项债券（十期） | 2019-07-23 | 3,000.00 | 3.26% | 5年 | 97.80 |
| 醴陵市狮子坡水厂扩容提质改造工程 | 2019湖南两供两治供水供气污水生活垃圾治理专项1期-2019年湖南省政府专项债18期 | 2019-09-24 | 2,400.00 | 3.36% | 10年 | 80.64 |
| 醴陵市第二水厂建设工程 | 2020年湖南省水务建设专项债券(八期)-2020年湖南省政府专项债券(三十四期) | 2020-5-28 | 12,000.00 | 3.57% | 20年 | 428.40 |
| 东富工业园综合配套项目 | 2020年湖南省园区建设专项债券(十一期)-2020年湖南省政府专项债券(二十七期) | 2020-5-28 | 23,600.00 | 3.45% | 15年 | 814.20 |
|  | 2020年湖南省园区建设专项债券（十六期）-2020年湖南省政府专项债券（四十八期） | 2020-8-28 | 15,300.00 | 3.74% | 15年 | 572.22 |
| 醴陵市公共停车设施建设项目 | 2020年湖南省交通基础设施建设专项债券（十四期）-2020年湖南省政府专项债券（六十三期） | 2020-9-24 | 4,000.00 | 3.82% | 15年 | 152.80 |

项目主要效益情况

项目产出及运营情况

2018年土储项目

该项目计划收储面积为634.91亩，建设周期为2018-2020年，截至2021年10月31日，实际已完成征地拆迁634.91亩，已形成国有土地出让收入60,300万元，详细情况见下表：

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 计划收储面积（亩） | 已出让面积（亩） | 实际收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年一批次F块 | 8,691.00 | 178.47 | 162.00 | 39,100.00 |
| 2010年C块 | 9,097.00 | 105.22 | 60.64 | 10,400.00 |
| 日用瓷制造项目 | 6,175.00 | 233.03 | 63.72 | 10,800.00 |
| 2017年二批次I块 | 4,090.00 | 78.89 |  |  |
| 2017年一批次G块 | 4,032.00 | 39.30 |  |  |
| 合 计 | 32,085.00 | 634.91 | 286.36 | 60,300.00 |

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所（中天运（湘）〔2018〕普字第00002号）融资平衡方案专项报告，2018年土储项目预计土地出让收入为合计 56,486.02万元，项目实际收入为60,300万元，债券存续期内本息合计29,981.95万元，实际收益可以覆盖本息。

2019年仙岳山文化景区万宜新村（一期）项目

该项目计划收储面积为118.19亩，预计出让面积118.19亩，建设周期为2019年-2023年，截至2021年10月31日，实际已完成征地拆迁面积104.81亩，已于2020年4月2日签订拍卖成交确认书，形成国有土地出让收入18,900万元。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所（中天运（湘）〔2019〕普字第00010号）出具的融资平衡方案专项报告，预测土地出让收入为45,451.58万元，项目实际收入18,900万元，债券存续期内本息合计为6,985.50万元，实际收益能覆盖本息。

长庆梧桐山棚户区（城中村）项目

该项目计划腾地197.43亩，建设周期为2019年-2022年，全部采用货币补贴。截至2021年10月31日，项目已完成征地、腾地112亩，占计划的56.73%，目前正在进行中央商业城楼盘开发建设，暂未形成收益。

上洲村、五里牌（城中村）棚户区改造项目

（1）上洲村棚改项目计划征拆面积为203.86亩，建设期间为2018-2020年，全部采用货币补贴。截至2021年10月31日，项目已完成征拆201.09亩，占计划的98.64%，根据醴陵市城市区块发展需要，项目地块征拆工作与相邻400亩储备土地征拆工作同步进行，项目目前仍处在征收阶段，尚未形成收益。

（2）五里牌村棚改项目计划征拆面积为8.71亩，建设周期为2018年-2020年，全部采用货币安置。截至2021年10月31日，已完成8.71亩腾地清零，占计划的100%，已完成土地出让，形成国有土地收入3,125.5万元。

狮子坡水厂提质扩容工程项目

该项目计划新建一套4万m²/d的常规处理设施，建设周期为2017年-2019年，项目于2019年6月建成投产，于2019年8月完成竣工验收。2019年6月-12月实际供水量为549.6万吨，2020年全年供水量为1060万吨，2021年1月-10月供水量为961万吨。截至2021年10月31日形成水费收入合计5,384 万元，同比增长 13.8%。

第二水厂建设工程项目

该项目计划新建厂总规模5万吨/天，建设周期为2020年9月-2022年3月，项目于2020年4月23日取得立项批复，截至目前已完成项目勘察、设计招投标，已完成地勘、初步设计审批、施工图设计、预算编制及审查、用地划拨等前期工作。截至目前，该项目正在进行施工总承包招标，主体工程暂未施工，尚未形成项目收益。

公共停车设施建设项目

该项目计划建设停车场32个，建设停车位共5,292个，配置充电桩200个，预计于2022年6月完成建设。截至2021年10月31日，已完成共计2149个停车位建设，占建设目标的40.61%，200个充电桩尚未开始建设。其中：已完成醴陵市仙岳商务楼、公交客运南站、渌江书院、李立三故居4个停车场建设合计349个停车位；已经完成李畋路、醴泉路、泉湖路、阳三路、左权南路、左权北路等合计约1,800个停车位。

东富工业园（湘赣合作示范区）综合配套项目

该项目计划建设周期为2020年3月-2027年8月，建设周期8年，截至目前龙源大道已完成水稳层施工，正在进行人行道及路沿石施工；湘赣边电瓷电器检测检验中心二期项目已完成主体工程，正在进行内部装饰装修工程；产业配套区地下停车场已完成主体建设，人才公寓已完成8层主体，项目处于建设阶段，尚未形成项目收益。

项目效益

社会效益

2018年-2020年醴陵市政府专项债项目均属于国家重点项目，其中土地储备项目有利于政府合理统筹辖区内用地规划，宏观调控土地资源的可持续利用，是统筹区域内城乡发展，构建社会主义和谐社会的重要手段。经现场检查，2018年土储项目均已实现收益，增加了财政收入，改善了醴陵市基础设施建设，也提升了城市形象，完善城市功能，提高居民的生活质量和生活品位。棚户改造项目对片区进行整体开发，统一管理，充分利用项目片区优势，本项目实现了城中村改造，民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。

狮子坡水厂改造工程、第二水厂建设项目均进一步提高了醴陵市城市供水水质，保障人民群众饮水健康。扩大了醴陵市自来水公司供水服务范围，延长供水时间，提高供水保障率和服务水平。

东富工业园项目建成未来将有利于完善城市基础设施，加快经开区经济快速发展，提供就业机会，吸引更多的优质服务企业，从整体上提高项目所在的城市竞争力。

经济效益

土储项目、棚户改造项目对区域内土地进行整体开发，充分利用项目片区优势，优化盘活存量土地资源，实现土地合理利用，促进土地整合和集约化用地，实现土地资源的使用价值，带动提升周边土地价值，满足本地区经济发展和城市建设用地的需要。该项目符合经济发展和城市整体规划的要求，项目建成后将具有较强的辐射能力并带动区域文化发展，将成为醴陵市经济发展新的增长点。同时增加城市就业人数，能够获得良好的经济效益。

狮子坡水厂改造工程项目有利于保障城市供水充足，有利于当地发展生产，兴厂置业，提高产品质量，增加就业人数，促进当地经济发展和社会和谐。

公共停车建设项目的修建迎合了市场的需求，可以有效的解决市民的停车问题，为市民的出入提供方便。有助于改善醴陵市城区交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，因此该项目可以带动区域经济增长，促进城市进步，能获得良好的经济效益。

东富工业园项目有利于改善投资环境，有利于集中产业优势企业，形成产业链发展，有利于项目周边区域的招商引资，新增劳动就业岗位，缓解社会就业压力。提高周边区域人民群众的生活品质，有利于湘赣合作示范区产业的聚集发展。

直接服务对象满意程度

为了解直接服务对象满意情况，本次专项债现场评价对上洲村、五里牌（城中村）棚户区改造项目、东富工业园建设项目进行了满意度调查，通过线上、线下问卷、电话访问等形式共计发放调查问107份，收回有效问卷96份，经调查对项目满意人数为74人，综合满意度为77.08%。（详细情况见附表4）

评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料，结合现场核实的情况，按照专项债券资金支出绩效评价指标框架，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面对2018年-2020年醴陵市政府专项债券项目资金绩效进行了综合评价，综合评分为80.72分，评价等级为“良”。（详细情况见附表1）

| 项目名称 | 项目评分 | 评价金额 （万元） | 资金权重 | 按资金占比权 重综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上洲村、五里牌棚户区改造项目 | 85.50 | 13,140.00 | 25.25% | 21.59 |
| 东富工业园综合配套项目 | 86.26 | 38,900.00 | 74.75% | 64.48 |
| 合 计 |  | 52,040.00 | 100% | 86.07 |

发现的主要问题

项目决策方面

绩效管理意识不强

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）规定：“全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。经现场抽查，上洲村、五里牌棚改项目、公共停车项目、东富工业园综合配套项目未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目单位债券资金绩效管理意识有待加强。

资金使用方面

专项债券资金核算欠规范

经现场检查，上洲村、五里牌棚改项目、公共停车项目以及东富工业园项目专项债券资金未设立专账，无法准确反映项目全生命周期收支情况，与《湖南省政府专项债券管理暂行办法》（湘财债管〔2021〕18号）第三十五条相关规定不符。

项目单位专项债券资金使用不规范

根据项目单位提供的资金支出明细表，东富工业园综合配套工程项目专项债券资金支出中有10.8万元用于东富工业园内2020年 1-6月道路洒水降尘服务费,有10.90万元用于东富龙源路三比三看开工仪式氛围布置采购安装费，有80万元用于项目单位间内部调拨经费，涉及资金合计101.70万元。

专项债券资金支出进度慢

经检查，由于项目审批手续繁琐、项目征拆实施难度大等原因，专项债券资金支出进度慢，共涉及3个项目。如：

（1）梧桐山棚改项目。专项债资金6,360万元于2019年6月拨付至醴陵市保障性安居工程开发有限公司，截至2021年10月31日，资金累计支出2,240.01万元，结余4,119.99万元。

（2）2019年上洲村棚改项目。专项债资金10,660万元于2019年5月拨付至醴陵市土地经营公司，截至2021年10月31日，累计支出5,411.09万元，资金结余5,248.91万元。

（3）第二水厂建设工程项目。市自来水公司现更名为醴陵市瓷城水务发展有限公司，该项目由城投运公司代建，截至2021年10月31日，项目完成三通一平施工，已实际完成项目投资1,719.4万元。

过程管理方面

项目建设进度慢，未能及时形成实物工作量

（1）上洲村棚改项目。根据融资平衡方案，该项目建设周期为2019年-2020年12月，项目整体建设内容包括三个阶段，即该块土地上房屋前期征拆、中期平整改造、后期的土地出让。截至目前项目尚未完成征拆工作，项目实际进度相比申报进度延期一年。

（2）第二水厂建设工程项目。该项目批复的建设周期为2020年9月-2022年3月，项目于2019年8月完成勘察设计、于2020年初完成方案及可研设计，于2020年4月23日取得立项批复，截至目前项目完成三通一平施工，主体工程未完成招标。上述项目建设进度滞后，不能及时形成实物工作量，影响资金使用效益。

项目管理制度不完善

经现场检查，项目单位在项目实施前未编制科学合理的实施计划，项目管理制度不完善，原始资料管理不规范。如：2018年土地储备项目、仙岳山土储项目，梧桐山棚改项目、上洲村棚改项目土地征拆计划不明确，无征地拆迁前期调查情况说明，征拆时无土地征拆征收进度报表，原始资料未统一存档备查。

产出效益方面

项目产出目标数量有偏差

狮子坡水厂提质项目计划新建一套4万m²/d的常规处理设施，已于2019年6月建成投产，根据项目单位提供的产出数据显示，该项目2019年6 -12月实际产出数量为549.6万吨（日供水量约为549.6/180=3.05万吨）、2020年全年产出数量为1060万吨（日供水量约为1060/360=2.94万吨），2021年1月-10月产出数量961万吨（日供水量约为961/300=3.20万吨），未实现融资平衡方案申报的日供水量4万吨的产出数量指标。（注：为简化计算一年按360天计算）

有关建议

加强绩效管理意识，提升项目决策管理水平

一是申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。二是建议债务项目在绩效目标申报时，落实绩效目标审核工作，对绩效目标不明确、不可衡量的项目提出重新填报绩效目标的要求，加大绩效目标管理强度。三是在债务项目实施过程中，项目主管单位和项目单位主动且及时根据债务项目年初设置的绩效目标实施绩效运行监控工作，系统地反馈预算执行过程中债务项目绩效目标的运行情况和实现程度，对债务项目实施绩效运行纠偏。四是项目单位、项目主管单位和财政部门应各司其职，项目主管部门负责指导项目单位编制“一案两书”，财政负责审核“一案两书”，保证项目融资平衡方案应内容完备、信息真实。通过强化预算绩效管理，提升专项债券决策和管理水平。

规范项目资金使用，切实提高资金使用效益

建议主管部门或项目单位完善资金使用管理办法，规范资金使用，严格按照政府专项债相关文件规定，杜绝将专项债券资金用于经常性支出，以及其他政策文件禁止的用途，坚持不安排无收益或项目收益与融资规模不能平衡的项目，不安排短期不具备开工条件、不能及时形成实物工作量的项目。建议主管监督部门履行监督义务，发现资金使用不规范现象及时收回，统筹用于符合中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目。

加快项目建设，确保收益与融资自求平衡

一是建议项目单位加强项目进度管理，加快收益性项目建设进度，尽快形成实物工作量，及早实现项目的社会及经济效益；二是建议项目单位加强项目后期运营，提高项目收益，保障专项债券还本付息的资金来源，确保实现项目收益和融资自求平衡。

建立风险监测机制，推进专项债精细化管理

建立健全政府性债务精细化管理系统，构建稳定且有效的三方沟通机制（财政部门、项目主管部门、项目单位），以保障“花钱知方向、收钱了来源”。一是实行债券“借用管还”全流程管理，确保举债有依据、使用有计划、偿还有能力。二是债务项目全生命周期管理，通过对债务项目决策立项、过程监督、实施效果监管等全生命周期管理，确保债务项目建设有质量、债券资金投资有效果、偿债有保障。结合可能存在的风险点构建风险预警指标体系，及时反映债务风险，从而实现对政府债务实施动态管理，降低潜在债务风险。

附件

附件1：2018-2020年醴陵市年醴陵市政府专项债券项目资金绩效评价指标评分表

附件2：2018-2020年醴陵市政府专项债券项目现场评价资金支出结构性分析表

附件3：2018-2020年醴陵市政府专项债券项目统计汇总表

附件4：2018-2020年醴陵市政府专项债券项目满意度调查汇总表

| 湖南天信兴业会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限责任公司 |  |
| 中国·长沙 | 中国注册会计师： |
|  | 二○二一年十二月二十九日 |