附件3

攸县融媒体中心/广播电视台公共文化服务体系专项资金转移支付（无线覆盖专项资金）       2021年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达无线覆盖专项资金转移支付预算资金和绩效目标情况

项目资金到位情况: 攸县融媒体中心/广播电视台中央无线覆盖专项运维资金2021年度拨31.2万元，主要是无线覆盖数字化信号运维资金31.2万元组成。无线覆盖一台模拟发射机中央CCTV-7电视频道发射运维，另两台数字发射机（中央12套电视、省级5套、市级1套、县级1套节目）运维，2021年度主要体现在无线覆盖紫云峰高山台台站基础建设、运维经费、电费及工作人员人头经费。

- （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 攸县融媒体中心/广播电视台2021年省级以广播电视事业整体发展经费安排资金70万元。

以上中央无线覆盖专项资金计31.2万元，此项拨款的下达，基本保障了我台无线覆盖紫云峰台“满功率、满调制度、满时间”发射播出，按规定转播中央广播电视节目，做到逐步实现城乡公共服务均等化，切实保障乡镇居民、村民听好广播、看好电视，进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果。

二、绩效目标完成情况

- 资金投入情况

1、项目资金到位情况：攸县融媒体中心/广播电视台2021年中央转移支付无线覆盖专项运维资金共下拨31.2万元，用于无线覆盖数字化信号运维。

2、项目资金执行情况：2021年，根据省广播电视局和省财政联合下发《关于切实做好数字广播电视户户通工程有关工作的通知》的文件精神，实现省级6套标清电视节目的无线数字化覆盖，完成省级6套标清电视节目试播，新增1部地面数字电视发射机，并新建、改造相关配套设施。为认真贯彻上级工作部署，切实做好攸县数字广播电视户户通工作建设，我台制定了无线覆盖专项工程、数字广播电视户户通工程实施方案，成立工程领导小组，由台长文泽宇任组长，副总编辑文凯任副组长，领导小组办公室设在台技术中心，技术中心、紫云峰发射台相关负责人为成员，具体负责日常组织协调工作，明确责任，分工到人，认真抓好落实。

3、项目资金管理情况：攸县融媒体中心/广播电视台2021年度无线覆盖专项资金共31.2万元。我台设立无线覆盖专项支出科目，实行统一管理，专款专用。此资金专用于无线覆盖紫云峰发射台一台模拟发射机中央CCTV-7电视频道发射运维，另两台数字发射机（中央12套电视、省级5套、市级1套、县级1套节目）运维费支出，2021年度主要体现在基础设施购置、电费及运维工作人员经费。

（二）总体绩效目标完成情况分析

无线覆盖数字广播电视运维工程持续时间长，任务重，要求高。项目运维中，我台攻坚克难，精心部署，严格按照国家有关工程建设技术规范的要求实施维护，抓好对项目维护质量、安全、进度的监管和督查，全面完成此项目运维任务，进一步提高了工程运维管理水平，为数字广播电视户户通、户户响提供强有力的保障。无线信号覆盖攸县境域内，覆盖率达到99%以上，填补了我县无线地面数字电视信号的空白。我们还严格落实安全播出和技术维护制度，做到足时间、满功率播出，进一步提升了广播电视公共服务水平和质量。

（三）绩效指标完成情况。

1、产出指标完成情况。

（1）数量指标。攸县融媒体中心/广播电视台2021年无线覆盖专项运维资金共31.2万元。资金实行统一管理，专款专用。此资金专用于无线覆盖紫云峰发射台一台模拟发射机中央CCTV-7电视频道发射运维，另两台数字发射机（中央12套电视、省级5套、市级1套、县级1套节目）运维，2021年度主要体现在电费及维护工作人员经费。

（2）质量指标。我台攻坚克难，精心部署，严格按照国家有关工程运维技术规范的要求实施，抓好对工程运维质量、安全、进度的监管和督查，全面完成此项目运维任务，进一步提高了工程运维管理水平，为数字广播电视户户通提供了强有力的保障。信号覆盖攸县境域内，覆盖率达到99%以上，填补了我县无线地面数字电视信号的空白。

（3）时效指标。接到工作任务后，我台严格落实安全播出和技术维护制度，做到足时间、满功率播出，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。信号覆盖攸县境域内，覆盖率达到99%以上。

（4）成本指标。我台攻坚克难，认真组织，严格按照国家        有关工程运维技术规范的要求实施项目建设，抓好对工程项目运维质量、安全、进度的监管和督查，全面完成此项目工程运维任务。2021年紫云峰台无线覆盖项目支出基本设施购建10.09万元，运维电费6.37万元，人员工资经费39.5万元，合计支出55.96万元。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益。2021年为做好省级节目设备设施搭建及安全播出工作，我台继续完善了一些配套设施。6月--9月期间，台技术保障中心积极配合厂家多次到台站进行了实地勘察，为确保排除安全隐患，并改善工作人员生活条件。我们对高山台进山塌方路段实施了全面加固维修；并对高压线路段全程进行了检修，在工作区对运行设备测试检查，在生活区安装了三台空调。在经过不断完善后，间接巩固和吸引了不少广电数字电视用户及广播收听观众。

（2）社会效益。我台严格按照国家有关工程建设技术规范的要求实施项目运维，抓好对工程项目运维质量、安全、进度的监管和督查，全面完成项目工程运维任务，进一步提高了工程运维管理水平，为数字广播电视户户通提供强有力的保障。信号覆盖攸县境域内，覆盖率达到99%以上，获得广大城乡居民的好评。

（3）生态效益。我们严格落实安全播出和技术维护制度，做到 足时间、满功率播出，进一步提升了广播电视公共服务水平和质量。

（4）可持续影响。我台按规定转播中央广播电视节目，基本做到“满功率、满调制度、满时间”播出，逐步实现城乡公共服务均等化，切实保障乡镇居民、村民听好广播、看好电视，进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果。

3、满意度指标完成情况分析。

因县级融媒体发展进入瓶颈期，资金短缺，紫云峰高山台条件艰苦、信号质量不稳，发射机及时维修维护存在一定困难，无法全面改善无线覆盖高山台工作专用设施条件，设备技术力量欠缺。但我台克服重重困难，令群众免费收听广播、收看电视满意度达到98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、因县级融媒体发展进入瓶颈期，资金短缺，紫云峰高山台条件艰苦、存在信号质量不稳，且发射机维修困难，零配件未能及时到位；

2、紫云峰发射台自然条件非常恶劣，高山台站海拔高，设备设施经常遭到雷击，铁塔防雷系统、地网线还需进一步完善；

3、另外紫云峰发射台部分基础设施还需完善等问题，上山道路亟待维护。

建议中央、省市、县级财政加大资金扶持力度，我台也加大资金投入，进一步巩固和完善攸县广播电视无线覆盖紫云峰发射台站基础设施条件，确保广播电视信号优质发射，让攸县广大老百姓能够持续、正常收听收看好广播、电视节目。

- 绩效自评结果拟用和公开情况

- 绩效自评结果拟用情况

- 绩效评价结果即绩效信息，绩效信息的本身并不是目的，它只是制定决策的工具而已。所以我台利用绩效评价和绩效结果，将绩效信息与执行决策之间建立起联系，形成一个财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，用来判断本项工作是否取得真正的成效，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。同时通过绩效评价结果，进一步加强完善专项资金的支出管理、合理配置、优化支出结构，从而提高资金使用效益。具体体现在：首先我台将绩效评价结果的管理、沟通、问责功能做到充分有效的发挥，在评价过程中对每个项目环节、指标都深入了解，核查，并实地进行考察；其次对绩效信息启用收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，科学应用支出绩效评价结果，提升项目精细化管理水平；最后实现绩效评价与部门执行的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，建立评价结果在部门安排执行中的激励与约束机制。

- 公开情况

- 绩效自评结果按年度上报县委、县政府，上级主管部门县委宣传部、县财政部门、单位内部进行公开。

五、其他需要说明的问题

各级审计、巡视和财政监督中未发现任何问题及违规支出。