2021 年度部门整体支出绩效评价报告 
一、预算单位基本情况 
2021 年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照 
区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2021 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额10933.73万元。具体如下
1.千方百计促进房地产发展。一是采取温暖企业行动，营造良好发展环境。3至5月份，落实“温暖企业”若干政策，促进房地产市场平稳健康发展，收集业主退税资料共1274份，契税补贴1887万元。二是出台激励政策，促进房产销售。通过调研，制定了《渌口区促进房地产发展的若干措施》，从报建、契税、预售等方面给予房地产企业宽松的优惠政策的实施，营造了良好发展环境。三是举办房博会，促进房地产销售。9月18日,成功举办第二届房博会在，共组织10家房地产企业参加，销售房屋284套，售面积约2.7平方米,销售金额约1.73亿元。《渌口区促进房地产发展的若干措施》实施期间，全区各房企共销售864套，销售面积9.62万平方米，实现销售金额约5.85亿元，其中青龙湾销售671套、面积7.23万平方米、金额4.8亿元。四是保障房地产平稳健康发展。目前全区现有房地产开发企业24家，新建、续建房地产项目11个。全年房地产开发投资14.16亿元，同比增涨2%；销售面积28.23万㎡，同比下降16％。全国三四线房地产市场下滑大环境下，受新冠肺炎疫情影响，渌口区房地产开发投资、销售面积和开发面积较去年同期下滑幅度较大。但随着“渌口区促进房地产发展的若干措施”逐步实施，开发投资、销售面积和开发面积逐步增加，促进了房地产业消费，房地产市场逐渐回暖。
2.认真做好住房保障工作。一是2021年实施棚户区改造2个项目共374户，改造面积36593平方米，投资1.96亿元。双月（村）小区棚改项目改扩翻214户，改造面积12840平方米，投资364万元。目前已开工建设。梅子湖二期城中村项目实物安置160户(于10月15日经省住建厅批准由货币安置调整为实物安置)，改造面积23753平方米，投资1.92亿元。目前正在进行土地平整工作，项目内两条辅路均已开工建设。二是有序推进住房租赁补贴发放工作。今年住房租赁补贴发放任务450户，发放金额为108万元，受理474户申请，经民政、公安、人社、公积金、不动产、市场监督管理、税务等部门进行资格联合审核后，12月初对463户审核符合保障条件的家庭发放补贴资金共计112.32万元。三是认真做好公租房信息系统建设工作。公租房信息系统升级更新后，已录入的数据全部失效，10月份开始重新录入，目前已完成录入5001套房源信息和1913条配租信息。其他数据信息正在进行收集整理，后续将逐步录入系统。四是科学调度公租房建设进度。在渌湘西苑保障房小区新建20套公租房，克服疫情、天气影响，目前项目已竣工，正在制定分配方案。五是强化公租房租户管理工作。通过中心自查及租户主动反映，已有51户租户因工作调动、常年外出或买房等不再符合保障条件等原因更改户主并办理退房手续，该51套房源全部分配入住，分配信息按季度公示在住保中心官网上。
3.全面实施老旧小区改造工程，项目顺利推进。2021年老旧小区改造项目涉及13个小区，1092户，计划投资1215.6万元，分5个标段实施，其中民生实事项目6个小区，已全部完成竣工验收。黄金巷子、南江北路2个老旧小区基础设施配套项目即将竣工扫尾，南江南路老旧小区配套设施项目12月开工建设。采取居民出资，政府补贴的方式，10月份全面完成400户老旧居民区家庭餐厨油烟净化治理工作，完成率100%。

房博会期间，为便于业主咨询政策，在现场安排专人、设置咨询专点现场耐心开展咨询活动。下沉企业准确开展测绘工作，今年共测量房屋239栋，总计房屋建筑面积为67.38万平方米。二是优质服务百姓。积极开展“五个到户”活动，下乡村，听民声，解民忧；积极开展窗口优质服务活动，全面启动维修资金信息系统，理顺全区物业维修资金台账，进一步规范物业维修资金的收缴和使用，信守只跑一次承诺，让网络多跑路，群众少跑路。三是优质服务小区，积极指导物业小区创文创卫工作，参与网格小区宣传保洁工作，主动指导督查23个小区、6个保障房小区、3个直管公房小区疫情防控工作， 确保小区防控零感染。

5.其他方面。一是扎实开展党史学习教育，按照要求、开展学习、研讨、考察系列活动，积极为民办实事。出版了学习专刊1期，开展研讨会4次，观看红色电影3场，写出观后感读后感影评58篇，到红色基地杨得志故居、通道转兵参观考察，使广大党员干部职工学党史，悟思想，开新篇、办实事。二是积极开展乡村振兴工作，选派工作人员进驻帮扶村积极开展工作。三是党建引领小区建设。以争创文明典范城市建设为契机，在开放小区建设中强化党建引领，选派好党员干部当好片区长、楼栋长、单元长，印刷了500本《渌口区开放小区居民自治手册》，规范居民自治工作。

二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况 
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出668.44元，其中：人员经 
费467.66万元，占基本支出的69.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费社保费等；公用经费185.8万元，占基本支出的27.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费维护费等。 
（二）项目支出情况 
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩 
效自评，共涉及资金 8231.2 万元，占项目支出预算总额的 81.04%。从评 价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富 和完善。
三、部门整体支出绩效情况 
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。 
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效， “三公”经费总体控制较好，政府采购执行率为 100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每 
月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”， 
并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
—
