附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 园区基础设施建设资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 293.29 | 273.76 | 273.76 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 273.76 | 273.76 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧紧盯牢重点发展指标，狠抓项目推进，保障入园企业正常生产，保障项目正常实施，一以贯之做好招商引资，扩大招商成效，深入开展产业链招商。强化项目全程跟踪服务，努力提高协议转化率、合同履约率、资金到位率和项目开工率。不遗余力推进重大项目建设，发挥好园区企业服务中心职能，优化项目环境。全力以赴加快基础设施建设。千方百计强化要素保障，抓好土地供应和土地储备，搞好项目用地报批及拆迁。确保园区持续发展。 |  |  |  | 2021年，全年实现技工贸总收入120.91亿元，同比增长42.28%，规模工业增加值29.56亿元，增长80.94%，固定资产投资41.29亿元，增长8.72%，高新技术产品产值66.52亿元，增长87.19%，上交税金2.5亿元，增长3.39%。新引进5000万元以上工业项目28个，总投资26亿元，新开工项目18个，新竣工项目17个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增入园企业 | 10个 | 17 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 园区质量考核名次 | 保2争1 | 1.2名次各一个 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本降低率 | 10% | 7% | 5 | 3.5 | 疫情影响，办公费增加 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 入园企业营业收入 | 80亿 | 120.91亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 园区企业税收 | 2.8亿 | 2.5亿 | 10 | 9 | 疫情影响，纳税企业产值减少。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 入园企业无污染 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 园区企业社会效益和经济效益 | 递增 | 递增 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 入园企业服务满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

（2021年度）

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 园区基础设施建设资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 69352.33 | 69352.33 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69335.3 | 69335.3 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 17.03 | 17.03 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧紧盯牢重点发展指标，狠抓项目推进，保障入园企业正常生产，保障项目正常实施，一以贯之做好招商引资，扩大招商成效，深入开展产业链招商。强化项目全程跟踪服务，努力提高协议转化率、合同履约率、资金到位率和项目开工率。不遗余力推进重大项目建设，发挥好园区企业服务中心职能，优化项目环境。全力以赴加快基础设施建设。千方百计强化要素保障，抓好土地供应和土地储备，搞好项目用地报批及拆迁。确保园区持续发展。 |  |  |  | 2021年，全年实现技工贸总收入120.91亿元，同比增长42.28%，规模工业增加值29.56亿元，增长80.94%，固定资产投资41.29亿元，增长8.72%，高新技术产品产值66.52亿元，增长87.19%，上交税金2.5亿元，增长3.39%。新引进5000万元以上工业项目28个，总投资26亿元，新开工项目18个，新竣工项目17个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增入园企业 | 10个 | 17 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 园区质量考核名次 | 保2争1 | 1.2名次各一个 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本降低率 | 10% | 7% | 5 | 3.5 | 疫情影响，办公费增加 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 入园企业营业收入 | 80亿 | 120.91亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 园区企业税收 | 2.8亿 | 2.5亿 | 10 | 9 | 疫情影响，纳税企业产值减少。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 入园企业无污染 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 园区企业社会效益和经济效益 | 递增 | 递增 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 入园企业服务满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年2月，本单位组织了相关业务股室对全年项目资金支出进行绩效自评。

对 2021年度园区基础设施建设资金开展了绩效自评，共涉及资金69352.33万元，实际完成项目支出69352.33万元。从评价情况来看，专项支出严格按要求执行，在建开发项目投资支出44228.99万元、土储项目投资支出14458.03万元、园区基础配套设施建设支出6060.85万元、产业扶持资金4604.46万元，支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进园区企业发展壮大，优化园区环境，绩效目标得到较好实现。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

- 2021年度园区基础设施建设资金69352.33万元，实际完成项目支出69352.33万元，全部按进度拨付到位。

- 项目资金执行情况分析。

2021年度园区基础设施建设资金69352.33万元，其中：在建开发项目投资支出44228.99万元、土储项目投资支出14458.03万元、园区基础配套设施建设支出6060.85万元、产业扶持资金4604.46万元，专项支出严格按要求执行，支出程序完整、规范，预算执行及时、有效。

- 项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。根据相关政策文件要求，严格审批程序，及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

数量指标：新增入园企业10个，完成新增17个，比目标任务多7个企业；质量指标：园区质量考核名次保2争1，2021年季度质量考核中，三季度第2名，四季度第1名，达到考核目标；时效指标：资金拨付率100%，资金拨付做到了应拨尽拨，100%完成；成本指标：成本降低率10%，基本支出预算293.29万元，实际支出273.76万元，成本指标降低7%。

- 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：入园企业营业收入80亿，完成120.91亿，比目标任务多40.91亿；社会效益指标：园区企业税收完成2.8亿，实际完成2.5亿，比目标任务少0.3亿；生态效益指标：入园企业无污染100%，实际完成100%；可持续影响指标：园区企业社会效益和经济效益递增，2020年园区企业营业收入83亿，2021年园区企业营业收入120.91亿，较上年度增加了46%；2020年园区企业税收2.4亿，2021年入园企业税收2.5亿，较上年度增加了4.2%。

- 满意度指标完成情况分析。

- 入园企业服务满意度100%。通过全力满足企业用地用房需求、按时足额拨付企业各类惠企资金、全力保障园区企业疫情防控应急所需，落实疫情防控各项措施，降低疫情对企业的影响、加强企业服务指导各项工作、帮助解决企业招工用工等各项问题等让园区企业满意。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标原因：1、基本支出预算293.29万元，实际支出273.76万元，成本指标降低7%，未全面完成指标，主要原因是受疫情影响，为做好疫情防控工作，办公费增加；2、园区企业税收完成2.8亿，实际完成2.5亿，比目标任务少0.3亿，主要原因是受疫情影响，纳税企业产值减少，影响税收。

下一步改进措施：

- 加强办公经费支出管理，严格控制支出，降低办公成本；优化营商环境，为园区企业做好服务，帮助企业搞好生产。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本单位2021年绩效自评结果会应用到2022年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。“2021年绩效自评情况”会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 招商引资资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 149.99 | 149.99 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 149.99 | 149.99 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧紧盯牢重点发展指标，狠抓项目推进，保障入园企业正常生产，保障项目正常实施，一以贯之做好招商引资，扩大招商成效，深入开展产业链招商。强化项目全程跟踪服务，努力提高协议转化率、合同履约率、资金到位率和项目开工率。不遗余力推进重大项目建设，发挥好园区企业服务中心职能，优化项目环境。全力以赴加快基础设施建设。千方百计强化要素保障，抓好土地供应和土地储备，搞好项目用地报批及拆迁。确保园区持续发展。 |  |  |  | 2021年，全年实现技工贸总收入120.91亿元，同比增长42.28%，规模工业增加值29.56亿元，增长80.94%，固定资产投资41.29亿元，增长8.72%，高新技术产品产值66.52亿元，增长87.19%，上交税金2.5亿元，增长3.39%。新引进5000万元以上工业项目28个，总投资26亿元，新开工项目18个，新竣工项目17个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增入园企业 | 10个 | 17 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 园区质量考核名次 | 保2争1 | 1.2名次各一个 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本降低率 | 10% | 7% | 5 | 3.5 | 疫情影响，办公费增加 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 入园企业营业收入 | 80亿 | 120.91亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 园区企业税收 | 2.8亿 | 2.5亿 | 10 | 9 | 疫情影响，部分税收减免 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 入园企业无污染 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 园区企业社会效益和经济效益 | 递增 | 递增 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 入园企业服务满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年2月，本单位组织了相关业务股室对全年项目资金支出进行绩效自评。

对2021年度招商引资专项资金开展了绩效自评，共涉及资金149.99万元，实际完成项目支出149.99万元。从评价情况来看，2021年新增入园企业17家，较年初计划新增10家入园企业超额完成70%。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

- 2021年度招商引资专项资金149.99万元，实际完成项目支出149.99万元，全部按进度拨付到位。

- 2、项目资金执行情况分析。

2021年度招商引资专项资金149.99万元，支出严格按要求执行，支出程序完整、规范，预算执行及时、有效。

- 3、项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。根据相关政策文件要求，严格审批程序，及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

数量指标：新增入园企业10个，完成新增17个，比目标任务多7个企业；质量指标：园区质量考核名次保2争1，2021年季度质量考核中，三季度第2名，四季度第1名，达到考核目标；时效指标：资金拨付率100%，资金拨付做到了应拨尽拨，100%完成；成本指标：成本降低率10%，基本支出预算293.29万元，实际支出273.76万元，成本指标降低7%。

- 2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标：入园企业营业收入80亿，完成120.91亿，比目标任务多40.91亿；社会效益指标：园区企业税收完成2.8亿，实际完成2.5亿，比目标任务少0.3亿；生态效益指标：入园企业无污染100%，实际完成100%；可持续影响指标：园区企业社会效益和经济效益递增，2020年园区企业营业收入83亿，2021年园区企业营业收入120.91亿，较上年度增加了46%；2020年园区企业税收2.4亿，2021年入园企业税收2.5亿，较上年度增加了4.2%。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 入园企业服务满意度100%。通过全力满足企业用地用房需求、按时足额拨付企业各类惠企资金、全力保障园区企业疫情防控应急所需，落实疫情防控各项措施，降低疫情对企业的影响、加强企业服务指导各项工作、帮助解决企业招工用工等各项问题等让园区企业满意。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标原因：1、基本支出预算293.29万元，实际支出273.76万元，成本指标降低7%，未全面完成指标，主要原因是受疫情影响，为做好疫情防控工作，办公费增加；2、园区企业税收完成2.8亿，实际完成2.5亿，比目标任务少0.3亿，主要原因是受疫情影响，纳税企业产值减少，影响税收。

下一步改进措施：

- 加强办公经费支出管理，严格控制支出，降低办公成本；优化营商环境，为园区企业做好服务，帮助企业搞好生产。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本单位2021年绩效自评结果会应用到2022年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。“2021年绩效自评情况”会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。