目录

1建设形势	1

1.1基础条件	1

1.2高标准农田建设基本情况	13

1.3建设成效	13

1.4主要问题	15

1.5有利条件	17

2总体要求	19

2.1指导思想	19

2.2编制原则	19

2.3建设目标	21

3建设内容和建设标准	23

3.1田块整治	23

3.2土壤改良	24

3.3灌排设施	25

3.4田间道路	26

3.5科技服务	27

3.6生态防护	27

3.7农田输配电	28

3.8管护利用	29

4空间布局和建设任务	30

4.1管控分区	30

4.2建设分区	30

4.3建设任务	33

4.4重点工程	35

5 投资估算和资金筹措	40

5.1投资估算	40

5.2资金筹措	41

6建设监管和后续管护	44

6.1强化质量管理	44

6.2统一上图入库	45

6.3规范竣工验收	46

6.4后续管护和保护利用	47

7效益分析	49

7.1经济效益	49

7.2社会效益	50

7.3生态效益	50

8保障措施	52

8.1明确组织领导	52

8.2坚持规划引领	52

8.3保障资金投入	53

8.4强化科技支撑	54

8.5完善监督考核	54

8.6加强队伍建设	54

附表	56

附图	77

1建设形势

1.1基础条件

1.1.1地理位置

茶陵县，隶属株洲市，位于湖南东部。北抵长沙，南通广州，西接郴州、东邻江西，面积2500平方公里。地处东经113°20′~113°65′，北纬26°30′~27°7′之间，属亚热带季风湿润气候。

1.1.2地形地貌

茶陵县地貌类型以山地为主，丘陵次之，岗、平俱备，其中山地面积186.49万亩，占全县总面积的49.73%；丘陵面积80.54万亩，占21.48%；岗地面积48.58万亩，占12.95%；平原面积49.75万亩，占13.27%，水面9.64万亩，占2.57%。全县地质状态是周围山地主要为砂页岩、变质岩、花岗岩和石灰岩，中部西南部主要为红岩和第四纪松散堆积物。

1.1.3水文和灌溉水源

茶陵县主要涉及4个灌区，分别为茶安灌区、岩口灌区、东坑灌区、龙头灌区。主要灌溉方式为河流引水、山冲来水、山塘以及水库灌溉。

茶陵县属湘江水系的洣水流域，连接大小河流25条，溪涧1732条。界首河入安仁永乐江。属赣江水系的溪涧3条，发源于茶山，入江西永新县三湾河，汇入禾水。全县地表水径流总量4.43x10米。境内主流是洣江，流域面积2495平方公里，通航里程137千米。洣水的主要支流水系有茶水、洮水、沤江和文江。

茶水，发源于茶陵县五龙岭，流经东坑、田龙里、马首、石龙，在刘家坳汇入洣水，干流长62公里，流域面积903平方公里，河流坡降1.33‰。

洮水，在炎陵县境内名为沔水、茶陵县境内名为洮水，发源于炎陵县石凹坳，流经炎陵县孟华坝、南沅、十都、沔渡，茶陵县江口、林家洞、大溪头，在茶陵县中洲汇入洣水，干流长100公里，流域面积75平方公里，河流坡降5.63‰。

沤江，发源于茶陵县石峰仙，流经和川、岩内、严塘圩、燕窝里、王龙坪，在大洲上汇入洣水，干流长48公里，流域面积154平方公里，河流坡降8.98‰。

文江发源于茶陵县墨烟冲西，流经坪塘、杨柳仙、石湖、田心、灰塘、李家村，最后汇入洣水，干流长42公里，流域面积287平方公里，河流坡降1.59‰。

茶陵县的主要灌溉水库有中型水库2座（东坑水库、岩口水库），小一型水库10座（龙头水库、野鸡坪水库、大窝垅水库、望水沟水库、艾家水库、黄沙田水库、兴家旺水库、建民水库、石燕塘水库、老虎冲水库），小二型水库224座，详见下表1-1。

表1-1 茶陵县主要灌溉水库统计表

| 序号 | 水库名称 | 所在地 | 灌溉面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、中型（2座） |  |  |  |
| 1 | 东坑水库 | 秩堂镇东首村 | 3.982 |
| 2 | 岩口水库 | 严塘镇湾里村 | 4.900 |
| 二、小一型（10座） |  |  |  |
| 1 | 龙头水库 | 火田镇贝水村 | 0.760 |
| 2 | 野鸡坪水库 | 湖口镇寒江村 | 0.150 |
| 3 | 大窝垅水库 （利民办） | 下东街道桥边村 | 0.265 |
| 4 | 望水沟水库 （利民办） | 下东街道金铺村 | 0.250 |
| 5 | 艾家水库 | 思聪街道龙溪村 | 0.300 |
| 6 | 黄沙田水库 | 严塘镇和吕村 | 0.650 |
| 7 | 兴家旺水库 | 严塘镇爱里村 | 0.400 |
| 8 | 建民水库 | 腰潞镇七地村 | 0.650 |
| 9 | 石燕塘水库 | 枣市镇洞头村 | 0.260 |
| 10 | 老虎冲水库 | 枣市镇洒水村 | 0.4455 |
| 三、小二型（224座） |  |  |  |
| 1 | 王坳水库 | 高陇镇长兴村 | 0.045 |
| 2 | 羊角冲水库 | 高陇镇古城村 | 0.015 |
| 3 | 寒碳冲水库 | 高陇镇祖安村 | 0.025 |
| 4 | 冲脑水库 | 高陇镇湘东村 | 0.120 |
| 5 | 驯龙水库 | 高陇镇石冲村 | 0.050 |
| 6 | 万能水库 | 高陇镇石冲村 | 0.025 |
| 7 | 牛皮口水库 | 高陇镇水头村 | 0.020 |
| 8 | 大沙水库 | 高陇镇星锋村 | 0.045 |
| 9 | 鸭塘水库 | 高陇镇星锋村 | 0.0295 |
| 10 | 官坑水库 | 湖口镇白露村 | 0.045 |
| 11 | 羊石塘水库 | 湖口镇顾母村 | 0.020 |
| 12 | 大冲水库 | 湖口镇荷塘村 | 0.100 |
| 13 | 狐狸坳水库 | 湖口镇湖口村 | 0.040 |
| 14 | 仓下水库 | 湖口镇湖口村 | 0.030 |
| 15 | 桥塘水库 | 湖口镇井和村 | 0.035 |
| 16 | 朱岭水库 | 湖口镇梅林村 | 0.037 |
| 17 | 马脑冲水库 | 湖口镇洣渡村 | 0.032 |
| 18 | 跃进水库 | 湖口镇洣渡村 | 0.050 |
| 19 | 吉心冲水库 | 湖口镇妙石村 | 0.025 |
| 20 | 海塘水库 | 湖口镇妙石村 | 0.030 |
| 21 | 长塘水库 | 湖口镇妙石村 | 0.080 |
| 22 | 杉窝垅水库 | 湖口镇南江村 | 0.020 |
| 23 | 晓塘水库 | 湖口镇石井村 | 0.060 |
| 24 | 金鸡水库 | 湖口镇石井村 | 0.035 |
| 25 | 荷叶塘水库 | 湖口镇塘头村 | 0.060 |
| 26 | 骑马龙水库 | 湖口镇文泰村 | 0.045 |
| 27 | 环保垅水库 | 湖口镇文泰村 | 0.040 |
| 28 | 破塘水库 | 湖口镇土桥村 | 0.025 |
| 29 | 小旦冲水库 | 湖口镇晓汾村 | 0.010 |
| 30 | 铁落冲水库 | 湖口镇小潭村 | 0.021 |
| 31 | 船尾水库 | 湖口镇小潭村 | 0.024 |
| 32 | 水打冲水库 | 湖口镇杨柳村 | 0.020 |
| 33 | 三白垅水库 | 湖口镇杨柳村 | 0.020 |
| 34 | 贺家水库 | 湖口镇杨柳村 | 0.025 |
| 35 | 龙胆冲水库 | 湖口镇妙石村 | 0.014 |
| 36 | 石龙里水库 | 湖口镇妙石村 | 0.040 |
| 37 | 大冲垅水库 | 湖口镇浣溪村 | 0.018 |
| 38 | 金龙背水库 | 湖口镇浣溪村 | 0.080 |
| 39 | 朱家冲水库 | 虎踞镇二仙村 | 0.060 |
| 40 | 凌角塘水库 | 虎踞镇二仙村 | 0.010 |
| 41 | 扎江冲水库 | 虎踞镇峰仙村 | 0.080 |
| 42 | 峰仙水库 | 虎踞镇峰仙村 | 0.020 |
| 43 | 石塘水库 | 虎踞镇峰仙村 | 0.010 |
| 44 | 大家塘水库 | 虎踞镇合湖村 | 0.030 |
| 45 | 小子塘水库 | 虎踞镇合湖村 | 0.040 |
| 46 | 模范塘水库 | 虎踞镇河东村 | 0.045 |
| 47 | 旺塘水库 | 虎踞镇西屏村 | 0.075 |
| 48 | 懂塘水库 | 虎踞镇西屏村 | 0.048 |
| 49 | 水利冲水库 | 虎踞镇西屏村 | 0.040 |
| 50 | 长塘水库 | 虎踞镇西屏村 | 0.020 |
| 51 | 柏冲水库 | 虎踞镇西屏村 | 0.010 |
| 52 | 模范塘水库 | 虎踞镇黄石村 | 0.030 |
| 53 | 茶盘塘水库 | 虎踞镇黄石村 | 0.040 |
| 54 | 狐狸庵水库 | 虎踞镇黄石村 | 0.030 |
| 55 | 畔龙水库 | 虎踞镇金山村 | 0.030 |
| 56 | 高冲水库 | 虎踞镇金山村 | 0.020 |
| 57 | 争光水库 | 虎踞镇石朱村 | 0.080 |
| 58 | 小冲水库 | 虎踞镇乔下村 | 0.120 |
| 59 | 三益水库 | 虎踞镇水源村 | 0.060 |
| 60 | 石公拐水库 | 虎踞镇五峰村 | 0.240 |
| 61 | 木陂水库 | 火田镇贝江村 | 0.020 |
| 62 | 尧咀垅水库 | 火田镇芙江村 | 0.020 |
| 63 | 蝉贝龙水库 | 火田镇芙江村 | 0.025 |
| 64 | 寨下垅水库 | 火田镇芙江村 | 0.055 |
| 65 | 拖把冲水库 | 火田镇麻芙村 | 0.010 |
| 66 | 东冲水库 | 火田镇庙贝村 | 0.025 |
| 67 | 颜前水库 | 火田镇山田村 | 0.040 |
| 68 | 梅坑水库 | 火田镇山田村 | 0.032 |
| 69 | 长冲水库 | 火田镇五门村 | 0.040 |
| 70 | 六家冲水库 | 火田镇五门村 | 0.050 |
| 71 | 南岸冲水库 | 火田镇洲陂村 | 0.120 |
| 72 | 小水冲水库 | 界首镇白沙村 | 0.025 |
| 73 | 东道垅水库 | 界首镇白沙村 | 0.020 |
| 74 | 水古塘水库 | 界首镇白沙村 | 0.002 |
| 75 | 荷叶塘水库 | 界首镇白沙村 | 0.010 |
| 76 | 杨木塘水库 | 界首镇白洲村 | 0.040 |
| 77 | 江东仙水库 | 界首镇大新村 | 0.120 |
| 78 | 草塘水库 | 界首镇大新村 | 0.035 |
| 79 | 依咀垅水库 | 界首镇大新村 | 0.025 |
| 80 | 苍下垅水库 | 界首镇大新村 | 0.028 |
| 81 | 长塘垅水库 | 界首镇上联村 | 0.040 |
| 82 | 三塘垅水库 | 界首镇上联村 | 0.030 |
| 83 | 上联水库 | 界首镇上联村 | 0.045 |
| 84 | 双冲水库 | 界首镇贺铺村 | 0.030 |
| 85 | 双丫冲水库 | 界首镇贺铺村 | 0.030 |
| 86 | 麻咀坳水库 | 界首镇贺铺村 | 0.030 |
| 87 | 上叶塘水库 | 界首镇红光村 | 0.020 |
| 88 | 石公庙水库 | 界首镇花甲村 | 0.025 |
| 89 | 中湾水库 | 界首镇花甲村 | 0.030 |
| 90 | 寺前塘水库 | 界首镇火星村 | 0.050 |
| 91 | 高兴水库 | 界首镇莲荷村 | 0.025 |
| 92 | 大古塘水库 | 界首镇莲荷村 | 0.025 |
| 93 | 大家塘水库 | 界首镇莲荷村 | 0.013 |
| 94 | 两眼塘水库 | 界首镇莲荷村 | 0.045 |
| 95 | 白眼塘水库 | 界首镇莲荷村 | 0.030 |
| 96 | 鸡子岭水库 | 界首镇界市村 | 0.030 |
| 97 | 龙潭水库 | 界首镇朱岭村 | 0.060 |
| 98 | 大禾垅水库 | 下东街道金铺村 | 0.040 |
| 99 | 禾石塘水库 | 下东街道齐溪村 | 0.050 |
| 100 | 下山塘水库 | 下东街道齐溪村 | 0.010 |
| 101 | 石头垅水库 | 下东街道桥边村 | 0.030 |
| 102 | 角塘水库 | 下东街道桥边村 | 0.025 |
| 103 | 七里湾水库 | 下东街道小车村 | 0.020 |
| 104 | 左李水库 | 下东街道乐联村 | 0.120 |
| 105 | 大枫塘水库 | 下东街道乐联村 | 0.030 |
| 106 | 对环冲水库 | 下东街道官铺村 | 0.030 |
| 107 | 布冲水库 | 下东街道官铺村 | 0.030 |
| 108 | 下长岭水库 | 下东街道官铺村 | 0.030 |
| 109 | 大市塘水库 | 下东街道儒仕坪村 | 0.045 |
| 110 | 邓家冲水库 | 下东街道头铺村 | 0.080 |
| 111 | 冬塘水库 | 下东街道头铺村 | 0.032 |
| 112 | 大脑冲水库 | 下东街道头铺村 | 0.035 |
| 113 | 冲脑水库 | 下东街道头铺村 | 0.030 |
| 114 | 苦麻塘水库 | 舲舫乡车浦村 | 0.020 |
| 115 | 涧塘垅水库 | 舲舫乡车浦村 | 0.020 |
| 116 | 沙咀冲水库 | 舲舫乡祠湾村 | 0.030 |
| 117 | 官垅水库 | 舲舫乡河坞村 | 0.015 |
| 118 | 大什垅水库 | 舲舫乡舲舫村 | 0.012 |
| 119 | 后背垅水库 | 舲舫乡长鸭村 | 0.016 |
| 120 | 浣冲水库 | 舲舫乡长鸭村 | 0.020 |
| 121 | 野马垅水库 | 舲舫乡垸井村 | 0.020 |
| 122 | 八旦垅水库 | 马江镇长联村 | 0.028 |
| 123 | 牛栏口水库 | 马江镇长联村 | 0.028 |
| 124 | 风水塘水库 | 马江镇等坪村 | 0.028 |
| 125 | 周公塘水库 | 马江镇等坪村 | 0.010 |
| 126 | 南冲水库 | 马江镇等坪村 | 0.0102 |
| 127 | 南塘水库（塘背） | 马江镇等坪村 | 0.028 |
| 128 | 沙垅水库 | 马江镇等坪村 | 0.050 |
| 129 | 文南冲水库 | 马江镇东冲村 | 0.042 |
| 130 | 下荷塘水库 | 马江镇东冲村 | 0.032 |
| 131 | 上垅水库 | 马江镇东冲村 | 0.080 |
| 132 | 皮禾冲水库 | 马江镇文江村 | 0.035 |
| 133 | 三旦龙水库 | 马江镇文江村 | 0.045 |
| 134 | 大塘水库 | 马江镇文江村 | 0.017 |
| 135 | 大兴塘水库 | 马江镇红旗村 | 0.030 |
| 136 | 檀山下水库 | 马江镇浪滩村 | 0.015 |
| 137 | 三宝冲水库 | 马江镇浪滩村 | 0.014 |
| 138 | 邓家冲水库 | 马江镇麻石村 | 0.080 |
| 139 | 长窝水库 | 马江镇毛芫冲村 | 0.020 |
| 140 | 白虎塘水库 | 马江镇毛芫冲村 | 0.015 |
| 141 | 铁塘水库 | 马江镇毛芫冲村 | 0.016 |
| 142 | 滩塘水库 | 马江镇末头村 | 0.050 |
| 143 | 石门下水库 | 马江镇末头村 | 0.039 |
| 144 | 初塘水库 | 马江镇塘富村 | 0.070 |
| 145 | 溪沙水库 | 马江镇月岭村 | 0.015 |
| 146 | 老里水库 | 马江镇玄武村 | 0.040 |
| 147 | 赵公塘水库 | 马江镇玄武村 | 0.0185 |
| 148 | 荷叶塘水库 | 洣江街道渡里村 | 0.050 |
| 149 | 老虎岩水库 | 洣江街道桃源村 | 0.050 |
| 150 | 东塘水库 | 洣江街道欧江村 | 0.030 |
| 151 | 洋冲水库 | 洣江街道星桥村 | 0.050 |
| 152 | 官垅水库 | 思聪街道茶冲村 | 0.120 |
| 153 | 茶冲水库 | 思聪街道茶冲村 | 0.150 |
| 154 | 雷垅里水库 | 思聪街道茶冲村 | 0.020 |
| 155 | 杨岭寨水库 | 思聪街道茶冲村 | 0.0218 |
| 156 | 羊角冲水库 | 思聪街道思聪村 | 0.025 |
| 157 | 移山庵水库 | 思聪街道思聪村 | 0.100 |
| 158 | 矛里冲水库 | 思聪街道三华村 | 0.024 |
| 159 | 石窝塘水库 | 思聪街道三华村 | 0.062 |
| 160 | 丫咀冲水库 | 思聪街道三华村 | 0.020 |
| 161 | 毛屋水库 | 思聪街道三华村 | 0.025 |
| 162 | 桥冲水库 | 思聪街道辉山村 | 0.025 |
| 163 | 官冲水库 | 思聪街道左垅村 | 0.025 |
| 164 | 仙下垅水库 | 思聪街道下清村 | 0.025 |
| 165 | 长垅水库 | 思聪街道下清村 | 0.020 |
| 166 | 长冲水库 | 思聪街道下清村 | 0.060 |
| 167 | 马鞍岭水库 | 思聪街道下清村 | 0.025 |
| 168 | 迎风坳水库 | 严塘镇长江村 | 0.030 |
| 169 | 罗下塘水库 | 严塘镇长江村 | 0.040 |
| 170 | 麦元水库 | 严塘镇玳溪村 | 0.100 |
| 171 | 罗家坡水库 | 严塘镇黄河村 | 0.030 |
| 172 | 马家垅水库 | 严塘镇沙江村 | 0.030 |
| 173 | 背子坳水库 | 严塘镇尧水村 | 0.030 |
| 174 | 铁古岭水库 | 严塘镇猷竹村 | 0.060 |
| 175 | 穿眼水库 | 腰潞镇马加庄村 | 0.030 |
| 176 | 走冲水库 | 腰潞镇马加庄村 | 0.040 |
| 177 | 大吉冲水库 | 腰潞镇马加庄村 | 0.024 |
| 178 | 沙溪水库 | 腰潞镇长义村 | 0.159 |
| 179 | 大西冲水库 | 腰潞镇长义村 | 0.030 |
| 180 | 潮塘水库 | 腰潞镇珍武村 | 0.035 |
| 181 | 簸箕冲水库 | 腰潞镇珍武村 | 0.011 |
| 182 | 杂木冲水库 | 腰潞镇芙冲村 | 0.060 |
| 183 | 下家冲水库 | 腰潞镇珍武村 | 0.020 |
| 184 | 桃子塘水库 | 腰潞镇芙冲村 | 0.010 |
| 185 | 高里冲水库 | 腰潞镇横屋村 | 0.030 |
| 186 | 和冲水库 | 腰潞镇腰陂村 | 0.060 |
| 187 | 后背冲水库 | 腰潞镇石联村 | 0.030 |
| 188 | 大屋冲水库 | 腰潞镇石联村 | 0.030 |
| 189 | 大塘尾水库 | 腰潞镇石联村 | 0.030 |
| 190 | 竹咀冲水库 | 腰潞镇石联村 | 0.020 |
| 191 | 三安塘水库 | 腰潞镇石联村 | 0.030 |
| 192 | 沟塘水库 | 腰潞镇石联村 | 0.035 |
| 193 | 办塘水库 | 腰潞镇石联村 | 0.030 |
| 194 | 下子巷水库 | 腰潞镇石联村 | 0.015 |
| 195 | 冲头水库 | 腰潞镇七地村 | 0.060 |
| 196 | 火把冲水库 | 腰潞镇七地村 | 0.032 |
| 197 | 竹子塘水库 | 腰潞镇七地村 | 0.060 |
| 198 | 雪甲冲水库 | 腰潞镇珍武村 | 0.025 |
| 199 | 芙塘水库 | 腰潞镇珍武村 | 0.020 |
| 200 | 樟木冲水库 | 云阳街道滨江居委会 | 0.060 |
| 201 | 符冲水库 | 枣市镇曹柏村 | 0.060 |
| 202 | 乜塘水库 | 枣市镇车陂村 | 0.025 |
| 203 | 剪丫塘水库 | 枣市镇东岭村 | 0.055 |
| 204 | 金盆形水库 | 枣市镇东岭村 | 0.0468 |
| 205 | 大原水库 | 枣市镇东岭村 | 0.030 |
| 206 | 溪里坳水库 | 枣市镇洞头村 | 0.050 |
| 207 | 大水坪水库 | 枣市镇洞头村 | 0.012 |
| 208 | 岭下水库 | 枣市镇洞头村 | 0.050 |
| 209 | 主塘水库 | 枣市镇洞头村 | 0.025 |
| 210 | 新塘水库 | 枣市镇虎形村 | 0.040 |
| 211 | 荆冲水库 | 枣市镇五星村 | 0.050 |
| 212 | 枫木山水库 | 枣市镇枣园村 | 0.035 |
| 213 | 桐塘水库 | 枣市镇枣园村 | 0.065 |
| 214 | 油屋里水库 | 枣市镇洒水村 | 0.040 |
| 215 | 羊丫塘水库 | 枣市镇岩口村 | 0.023 |
| 216 | 龙头山水库 | 枣市镇岩口村 | 0.080 |
| 217 | 大陂冲水库 | 秩堂镇彭家祠村 | 0.035 |
| 218 | 龙潭冲水库 | 秩堂镇彭家祠村 | 0.090 |
| 219 | 昆申塘水库 | 秩堂镇合户村 | 0.030 |
| 220 | 墨庄水库 | 秩堂镇合户村 | 0.150 |
| 221 | 金鸡塘水库 | 秩堂镇锡田村 | 0.040 |
| 222 | 岩子龙水库 | 秩堂镇锡田村 | 0.030 |
| 223 | 百花山水库 | 秩堂镇石龙村 | 0.030 |
| 224 | 长冲水库 | 秩堂镇晓塘村 | 0.060 |

1.1.4气象

茶陵县属亚热带季风湿润气候区，总的特点是：四季分明、雨量充沛、气候温和、热量丰富。据茶陵县气象站资料，茶陵县年平均气温为17.3~18.0℃，县城为17.9℃。其中最高年平均气温19.0℃（1963年），最低年17.2℃（1970年），极端最高气温41.4℃，极端最低气温-12.4℃，≥10℃积温为5395℃；多年平均无霜期为290天，多年平均日照时数为1640小时，多年平均太阳总辐射量为107.11KJ/cm2，年平均大风日为4天，平均风速1.8m/s。多年平均降雨量为1451.4mm，最大年降雨量2447.2mm（1997年），最小年降雨量799.4mm（1971年），年内降雨分布不均，降雨主要集中在4～9月份，雨季月平均降雨154mm，其降雨量占全年降雨量的63.7%，不仅雨量集中，而且强度大、历时短、最大日降雨达240.2mm（2000年9月2日），10年一遇24小时最大降雨量168mm，10年一遇3-6小时最大降雨量118.8mm，20年一遇24小时最大降雨量194mm，20年一遇3-6小时最大降雨量130mm。气象特征见表1-2。

表1-2 气象特征表

| 站名 | 气温（℃） |  |  | ≥10积温（℃） | 年平均日照时数（h） | 无霜期（d） | 太阳总辐射量（KJ/cm2） | 大风日数（d） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年最低 | 年最高 | 年平均 |  |  |  |  |  |  |
| 茶陵县气象站 | -12.4 | 41.4 | 18 | 5395 | 1640 | 290 | 107.11 | 4 | 1.8 |

1.1.5矿产资源

茶陵矿产资源丰富，钽铌矿储量居亚洲第二。铁矿石储量近亿吨，煤矿储量1100万吨，铅储量8700吨，钨储量28000吨，还有铜、锡、锌、花岗石等20余种矿产资源的储量和品位均占相当优势。

1.1.6经济概况

2020年，茶陵县GDP完成224.3亿元，增长3.9%。其中，一产业39.3亿元，增长3.3%，二产业75.3亿元，增长6.1%，三产业109.7亿元，增长2.3%。三次产业结构比为17.5:33.6:48.9，三次产业对GDP的贡献率为11.8%、59.1%、29.1%，分别拉动GDP增长0.5、2.3、1.1个百分点。

1.2高标准农田建设基本情况

截至2020年底，茶陵县累计建成高标准农田34.56万亩，涉及15个乡镇183个村。茶陵县各村耕地和已建高标面积详见附表4。

1.3建设成效

“十二五”以来，高标准农田建设进展顺利，成效显著。茶陵县通过不断加大高标准农田建设的资金投入，经过高标准农田建设的项目区田间道路通行能力明显增强，田间排灌配套渠系基本建立，农田抗灾减灾能力增强，农田机械耕作条件大幅度改善，促进农户耕种积极性，为提高劳动生产率、发展规模化经营奠定了良好的基础条件。

1.3.1耕地质量提升

通过高标准农田建设，修缮及新建农田基础设施，我县有34.56万亩耕地质量有所提升，提高粮食安全保障能力。

1.3.2改善农业生产条件

通过高标准农田建设，增加机耕路、生产路、渠道、管道、水源等工程，促进了现代化农业的发展。

1.3.3提高了粮食综合生产能力

通过高标准农田建设，增加农田配套排水沟、引水渠、机耕路等设施，基本实现了旱能灌、涝能排、劳能耕；施加地力培肥，提升农田生产能力；在水土流失易发地区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，有效遏制水土流失，农田生态环境得到进一步改善，防灾减灾能力增强。农田基础设施和农业生产条件得以完善，耕地质量等别得到提升，极大提高了高标准农田建成区的粮食综合生产能力。

1.3.4推动了农业生产方式转型

通过高标准农田建设，特别是田块整治，机耕路、坡口等基础设施大量新建、改建，土地分散、交通不便等问题得到改善，建成后的农田道路通达度均达到90%以上，土地破碎程度明显降低，农田格局明显改观，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，从而推动了农业生产方式转型。

1.3.5提升了农民平均收入水平，提升农民生活水平和满意度

通过高标准农田建设，一方面改善了农业生产条件，降低了农业生产成本，直接增加农民收入；另一方面通过改善农业生产条件，促进土地流转和规模化经营，推动当地农业产业结构优化调整，扩大了农民增收的途径，解放了大批劳动力进城务工，让农民通过参与工程建设增加劳务收入；另外，粮食产能的提高也给农民带来了一定的收益。在农民满意度方面，积极探索建立农民广泛参与的高标农田实施机制，引导农民积极参与项目选址、规划设计方案论证、工程质量监督、项目验收及建后管护利用等工作，把农民意愿真正落到实处。

1.4主要问题

1.4.1资源不足建设受限

我县山多地少，耕地布局分散，坡度较大，缺少大规模集中连片的优质耕地，耕地后备资源不足。经过多年的高标建设，剩余未建成高标准农田的农田质量和连片性较差，新建高标准农田难度较大。

1.4.2改造提升压力紧迫

“十二五”以来，茶陵县各部门在高标准农田建设项目实施中，主要依据资金规模确定建设内容和建设标准，其中多数标准偏低，与实际需要差距较大，致使农田基础设施使用寿命短、整体功能得不到充分发挥。同时，受到自然灾害破坏、耕种积极性等因素影响，部分已建成高标准农田区域，基础设施存在损毁问题，早期建设的已接近使用寿命，老化、损毁问题较为突出，亟需改造提升。

1.4.3筹资投劳急需加大

随着社会发展，年轻人更趋向于城市发展，耕种人员劳力不足，致使人工成本增加，建设物料成本也不断上升，现有的高标准农田亩均投入力度难以满足建设要求。目前，财政投入与实际需求存在较大差距，导致高标准农田建设中存在某些地块只有少量的建设内容、甚至没有任何建设内容，这部分地块实际上与高标准农田建设标准还有差距，基础配套设施也没有得到全面改善。

1.4.4产业配置矛盾突出

由于农户种植粮食带来的经济效益低，政府对产业发展规划等原因，导致很多已建高标准农田并没有用于粮食种植。

1.4.5建后管护亟待健全

由于高标准农田建设项目资金有限，对发现的农田水利及农村道路等基础设施损坏、机电设备被盗等问题只能向上级反映，不能主动组织修缮修复工作，影响了高标准农田建设效益的发挥。同时，由于缺乏有关高标准农田的地类管控机制，导致已建高标准农田中“非农化”、“非粮化”现象普遍存在。

1.5有利条件

1.5.1政策支持

习近平总书记多次作出重要指示，强调要保障粮食安全，关键是要保粮食生产能力，确保需要时能产得出、供得上，在保护好耕地特别是基本农田的基础上，大规模开展高标准农田建设。连续多年的中央1号文件对高标准农田建设提出明确要求，国务院办公厅、国家发展改革委、自然资源部等部门相继出台加强耕地保护和农田建设的相关文件。2021年9月，《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》经国务院批复后正式发布，成为指导各地科学有序开展高标准农田建设的重要依据。

1.5.2政府领导

茶陵县县委、县政府、农业农村局对高标准农田建设工作高度重视，为落实好国家高标准农田建设项目，县委、县政府、农业农村局成立高标准建设领导小组，围绕打造高标准农田建设示范工程进行了多次研究，下达了专门文件，并成立了高标准农田建设项目领导小组办公室，专门负责高标准农田建设的组织实施。

1.5.3居民积极性高

长期以来，茶陵县人民在农田建设上投资投劳，收到了良好的效果，在宣传高标准农田建设项目建设时，农民反响大，情绪高涨，积极申报，纷纷签字同意建设。从实地调查的情况来看，群众要求进行高标准农田建设的愿望十分迫切，因此，国家扶持，农民积极主动参与的高标准农田建设项目将会在该县产生巨大的效益。

2总体要求

2.1指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省、市各级农村工作会议精神，全面落实新发展理念，以推动绿色高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为主旨，聚焦聚力把农业基础打得更牢、把“三农”领域短板补得更实，为湖南省基本实现高标准农田建设提供茶陵实践样本。

2.2编制原则

2.2.1政府主导、多方参与

加强乡镇政府责任，落实已建高标准农田的基础设施的管护与及时修复。政府持续加大资金投入，创新融资渠道，引导各类社会资本投入高标准农田建设。加大政策支持，鼓励项目区农民和村集体经济组织筹资投劳参与高标准农田建设和运营管理。

2.2.2规划引领、科学布局

注重衔接乡村振兴、国土空间、农业农村、生态环境、水利、电力和交通等相关规划，优先扶持粮食生产功能区、现代农业园区以及永久基本农田保护区，着力补齐农田基础设施短板，提高耕地质量，持续改善农业生产条件，稳步提高粮食生产能力。

2.2.3建改并举、质量先行

在高标准农田建设过程中，根据“缺什么、补什么”的原则，按照建设标准进行新建、修缮基础设施，在注重高标准农田建设数量的同时，更要注重其质量的提升。

2.2.4分类施策、综合配套

高标准农田建设要综合考虑区域自然资源条件，结合当地需求，把田间灌排体系、道路工程和耕地地力提升摆在优先位置，多措并举，分类施策，同时结合其他相关部门实施政策，使农田基础设施条件与茶陵县农业产业经营模式相适应。

2.2.5生态高质、绿色发展、数字智能

持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业绿色高质量发展，以“优特农业”、“品质乡村”、“精勤农民”为主攻方向，增加绿色优质农产品供给，实现茶陵农业农村高质量发展路径。大力推进高标准农田生态文明、绿色农田、数字智能建设，探索“绿色化”、“生态化”“智能化”模式，综合运用工程、生物、技术等措施，优化土地利用结构与布局，改善土壤生态环境，提升生态化、健康化。

2.2.6建管并重、依法严管

创建高标准农田建设、管护和使用监管机制，制定管护办法，按照“谁受益、谁管护”的原则，压实管护责任，落实管护经费，确保农田基础设施良性运行，实行项目全程监管，开展项目监督评价和检查考核，推行信息化监管方式，确保工程实施和建后管护达到“高质量”、“高效益”，对违反相关法律法规的，予以严惩。

2.3建设目标

根据湖南省下达任务，茶陵县“十四五”期间新增建设高标准农田7.65万亩，改造提升高标准农田4.89万亩，高效节水0.74万亩；2026~2030年，我县规划新增建设高标准农田0.24万亩，改造提升高标准农田8.23万亩，高效节水0.83万亩。

规划范围为茶陵县重要农田区域；规划期限为2021-2030年，规划基准年为2020年。

表2-1  茶陵县高标准农田主要指标表

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2022年累计建成高标准农田40.68万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2025年累计建成高标准农田42.21万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2025年累计改造提升高标准农田4.89万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030年累计建成高标准农田42.45万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030年累计改造提升高标准农田19.73万亩 | 约束性 |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 2021-2030年新增高效节水灌溉面积1.57万亩 | 可选 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高50公斤 | 可选 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 可选 |
| 4 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 可选 |

3建设内容和建设标准

新建和改造提升高标准农田须严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等国家标准、行业标准和地方标准，新增高效节水灌溉面积还需严格执行《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363）等国家标准。结合茶陵县实际情况，高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管等八个方面要求内容。

3.1田块整治

3.1.1建设内容

一是因地制宜进行土地平整，田块归并，合理划分田块，茶陵县以梯田为主，减小田坎坡比，可增大有效耕种面积；二是实施耕地水土流失治理方案，增强农田地力能力。

3.1.2建设标准和要求

田块划分时，根据地形地势依次选择长方形、正方形、梯形等田块形状，结合路、渠网合理划分，确保耕种便利。水田田面平整度控制在±10cm高差以内，旱地田面平整度控制在±15cm高差以内；水田内部田埂高度和顶宽为20-40cm；梯田外侧应修蓄水埂，高度为20-40cm，顶宽一般30-40cm。一般耕地的土体厚度在50cm以上，耕作层厚度大于30cm，土体中无明显粘盘层、砂砾层等障碍因素，田间基础设施占地率不超过8%，稻作淹灌农田地表平整度不高于2.5cm，形成区域化、规模化、集中连片的高标准农田。

3.2土壤改良

3.2.1建设内容

（1）土壤改良：通过对地质不良土壤进行客土改造，加厚耕作厚度，改善土壤理化性状，协调土壤保水保肥能力，满足作物生长需求；

（2）地力提升：因地制宜推广秸秆还田、绿肥种植翻压还田，增施商品有机肥等提高土壤肥力，推广农业实用技术，如推广地膜覆盖、水肥一体化技术、良种应用、病虫害统防统治等各种提高耕地综合生产能力，对污染土壤通过工程、生物、化学等方法进行修复。

（3）土壤监测：根据茶陵县现有土壤监测数据，以茶陵县现在有化验设备为基础，根据土壤监测要求和茶陵县实际情况，进行采样点布置，对茶陵土壤肥力等，进行长期的监测。

3.2.2建设标准和要求

通过土壤改良和施加商品有机肥使土壤有机质含量达到27.5g/kg以上，土壤养分含量相对平衡；通过土壤改良剂、调理剂等使土壤pH值保持在6.5～7.5，耕地质量达到当地平均等级以上；通过每隔1-2年对农田实施深耕深松，使土壤耕作层厚度达到25cm以上，耕作层土壤应符合国家标准GB15618的规定。

对土壤监测点设立保护性标志，设点尽量避开城镇、村庄、道路，最好设在永久基本农田保护区内。同时，根据土壤监测点所在地，安排专人进行管护，定期巡查。

3.3灌排设施

3.3.1建设内容

一是水源设施：新建拦水坝、泵站、整修山塘等设施；

二是灌排设施：新建或整修三面光渠道、渠道防渗、管道等工程，提高水资源利用率，提高防洪排涝能力，提高抗洪抗旱能力。

三是水工建筑物：合理布置桥梁、涵洞、水闸、渡槽等渠系建筑物，以适应灌排系统水位、流量、泥沙处理等要求。

3.3.2建设标准和要求

水稻土为淹育型、潴育型和潜育型三种，在建设过程中需根据水稻土类型进行分类设计灌排设施。

灌溉水质应符合GB5084的要求，灌溉水利用效率应不低于GB/T50363的规定。农田灌溉设计保证率达到90%以上；渠系水利用系数不低于0.75；管道水利用系数不低于0.95；农田灌溉水有效利用系数不低于0.613。确保每一块高标准农田都有完善的灌排系统，排涝标准应满足农田积水不超过作物最大耐淹水深和耐淹时间；农田排水设计暴雨重现期宜采用10年一遇，1天~3天暴雨，3天~5天排至作物耐淹水深。

3.4田间道路

3.4.1建设内容

为满足农田耕种便利，合理布置田间道路工程，新建或修建机耕路、生产路以及道路的会车道等附属设施，坡口等满足机械耕作和农产品运输的要求，减少人力投入，加大机械化操作，进一步提高农业生产的综合能力。

3.4.2建设标准和要求

田间道路布局合理，机耕路的路面宽度宜为3～3.5米，生产路的路面宽度不宜超过3米，在机械化作业区，农机交汇点设置会车道。机耕路路面宜采用混凝土、碎石等材质，生产路的路面可采用混凝土、碎石、素土等材质。同时要做好路与田的连接，坡口设置既要便于农机下田，又要节约土地。道路通达度不低于90%。主要道路一般地段纵向坡比不得大于8%，个别地段坡比不得大于11%。

3.5科技服务

3.5.1建设内容

深化农机农艺融合，大力推广先进适用机具，提高农业机械化水平。加强农民科技培训，引导和指导农民进行全过程规范化、标准化种植，提高技术到位率。充分利用高标准农田基础条件，合理安排种养结构，推广应用高效节水灌溉技术、水肥一体化灌溉技术、化肥农药定额制施用技术等。引进数字化智能化管理体系，构建病虫害监测网络体系、提高病虫害监测预警和防治能力，加大高效、低毒、低残留农药和绿色防控技术的推广运用。

3.5.2建设标准和要求

高标准农田区域的良种覆盖率达到95%以上，测土配方施肥覆盖率应达到95%以上，水稻病虫害统防统治覆盖率达到50%以上。

3.6生态防护

3.6.1建设内容

根据地域的不同，因地制宜采取不同措施，例如对水土流失和风化影响严重区域，新建或补建防护林带；对边坡较高区域，采用边坡护坎，种植有观赏性、根性较深的植物；对那些地势平缓区域推广建设农田氮磷生态拦截沟渠，减少农田氮磷排放对环境的影响，加强农田防护与生态环境保持。

3.6.2建设标准和要求

农田防护与生态环境保持工程应进行全面规划、综合治理，与田块、沟渠道路等工程相结合，与农村居民点景观建设相协调。受防护的农田面积占建设区面积的比例，一般应不低于90%。

3.7农田输配电

3.7.1建设内容

一是农田输电线路要与道路工程、灌排工程等工程相结合,符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量与安全；二是有针对性的进行电力灌排和信息化管理，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。

3.7.2建设标准和要求

在不影响居民用地的前提下，高压输电线路宜采用钢芯铝绞线等高压电缆，一般输送200KV以下的输电电压；低压输电线路宜采用低压电缆，一般输送380V及以下的输电电压：采用三相五线制接法，并应设立相应标识。

3.8管护利用

3.8.1建设内容

高标准农田建设项目验收通过后，项目法人应及时按有关规定办理资产交付手续。按照“谁受益谁管护，谁使用谁管护”的原则，建立政府主导、农村集体经济组织、农业专业合作社等实施主体的管护体系，落实管护责任，及时对因自然灾害、年久散失功能的设施投入修复资金，让功能最大化，损失最小化。

3.8.2建设标准和要求

高标准农田管护主体和责任明确，管护资金到位，农田基础设施实现长久有效运行。

4空间布局和建设任务

4.1管控分区

4.1.1重点区域

以永久基本农田为基础，优先选择粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和大中型灌区耕地灌溉面积范围内的区域。茶陵县高标准农田建设的重点区域面积48.37万亩。

4.1.2限制区域

为水资源贫乏区域、水土流失易发区、沙化区等生态脆弱区域，历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域，沿海滩涂、内陆滩涂等区域。茶陵县高标准农田建设的限制区域面积0.04万亩。

4.1.3禁止区域

为严格管控类耕地，生态保护红线内区域，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域。茶陵县高标准农田建设的禁止区域面积1.27万亩。

4.2建设分区

茶陵县呈现“一区两片”格局。以“一区两片”为基础，推进县域空间治理现代化，推进城镇发展空间紧凑集聚，保障农业生产空间安全高效，强化生态保护空间涵养功能，形成美丽县域新空间。

茶陵县建设分区图

4.2.1优质粮食区

以界首—洣江—火田连接形成主轴，大力发展高档优质稻生产，打造优质粮食区。确保稳定粮食生产面积。提高家庭农场、种粮大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体的规模化经营水平。

建设重点主要为完善基础设施，修建机耕路和生产路，增设灌排渠道，进行土壤培肥和改良，增加土壤团粒结构，绿肥种植翻压还田等措施。

4.2.2绿色农业片

以湖口、桃坑、秩堂为核心。地处东南丘陵平台，水土资源保护良好，无工业污染，土地肥沃，日照充分，大气、水质情况良好。以独具特色的茶陵红茶、油茶、脐橙为主，打造无农药、化肥污染，不含色素的的绿色食品的天然基地。

结合生态农业、农业观光，做大做强茶陵绿色农业片，实现产业跨界高质量融合发展。

建设重点主要以宜机化和绿色农田为理念，修建生态机耕路，生态沟渠，增设农田周边绿化措施新建、修复防护林带，防风防沙，防止水土流失，改善农田生态环境。

4.2.3有机农业片

地处西北，以虎踞、思聪为核心，有序推进时令蔬菜、大蒜、生姜等产业，共建生态农业、现代农业园区。

建设重点以宜机化和生态为理念，施加有机肥、秸秆还田、绿肥种植翻压还田，修建生态沟渠和管道灌排，新建机耕路和生产路。

4.3建设任务

根据湖南省下达任务，综合考虑上级任务要求及茶陵县实际“十四五”期间（2021~2025）年各年度高标准农田建设任务和远望2026~2030年任务安排如下：

2021~2025年，“十四五”期间预计完成新增建设高标准农田7.65万亩，改造提升高标准农田4.90万亩，新增高效节水0.74万亩。

2026~2030年期间，预计完成新增建设高标农田0.24万亩，提质改造8.22万亩，新增高效节水0.83万亩。具体见下表4-1。

表4-1  茶陵县2021-2030年高标准农田建设项目安排表

| 年度 | 项目名称 | 乡镇名称 | 面积（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新增建设 | 节水灌溉 | 提质改造 |
| 2021年 | 茶陵县舲舫乡等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二一年） | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 | 3.06 | 0.15 |  |
| 2022年 | 株洲市茶陵县虎踞镇等3个乡镇合湖村等32个村高标准农田建设项目（二0二二年） | 虎踞镇、湖口镇、下东街道 | 3.06 | 0.1 |  |
| 2023年 | 株洲市茶陵县秩堂镇等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二三年） | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道 | 1.51 | 0.1 |  |
| 2023年 | 茶陵县2023年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道、下东街道沿河村 |  |  | 1.00 |
| 2024年 | 株洲市茶陵县火田镇等2个乡镇高标准农田建设项目（二0二四年） | 火田镇、桃坑乡 | 0.12 |  |  |
| 2024年 | 茶陵县2024年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、桃坑乡、洣江街道 |  | 0.28 | 2.1 |
| 2025年 | 株洲市茶陵县腰潞镇等5个乡镇高标准农田建设项目（二0二五年） | 腰潞镇、洣江街道 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2025年 | 茶陵县2025年高标准农田改造提升项目 | 腰潞镇、马江镇 |  | 0.11 | 1.8 |
| 2026年 | 茶陵县严塘镇等3个乡镇高标准农田建设（二0二六年） | 严塘镇、虎踞镇 | 0.24 | 0.15 |  |
| 2026年 | 茶陵县2026年高标准农田改造提升项目 | 枣市镇、界首镇、 |  | 0.15 | 1.8 |
| 2027年 | 茶陵县2027年高标准农田改造提升项目 | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 |  | 0.15 | 1.8 |
| 2028年 | 茶陵县2028年高标准农田改造提升项目 | 虎踞镇、下东街道 |  | 0.15 | 1.6 |
| 2029年 | 茶陵县2029年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇 |  | 0.1 | 1.52 |
| 2030年 | 茶陵县2030年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、思聪街道 |  | 0.13 | 1.5 |
| 合计 |  |  | 8.09 | 1.57 | 13.12 |

4.4重点工程

近年来，随着社会的发展，农业发展越来越困难，农村劳动力的减少，自然灾害增多，化肥价格提高等因素，促使农户耕种积极性大大降低，多地出现“非粮化、非农化”现象。为响应国家“非粮化、非农化”整改政策，为提高良田区域，2021~2030年规划期间，我县重点目标“消灭非粮化、非农化区域，实现全县良田化”。

我县规划重点工程主要从三个方面：整区域推进、数字农田、土壤改良。

4.4.1整区域推进

整区域推进有利于形成标准化和规模化的高标准农田区域，通过区域推进的规划，可以使得高标准农田建设更加科学化、合理化。使得项目资金使用更为合理，同时也可以在一定程度上加快当地的经济的整体发展。我县在2021-2030年规划期内，高标准农田建设任务以乡镇为单位，进行整区域推进。

4.4.2数字农田

1、总体要求

以“优质、高产、高效、生态、安全”的农业可持续发展思路为主轴，按照“整体部署、系统布局、分步实施、稳定支持”的原则，统筹考虑现有高标准农田建设体系，结合大数据、物联网、人工智能、云计算、5G等新一代信息技术，围绕作物生长状态监测、田间智能灌溉、重大病虫害智能化识别、气象灾害监测预警和数字化绿色防控等方面，实现田间生产、管理、防控、服务全流程的数字化，集农田数据采集汇交、管理分析、评估服务等功能于一体，在田间合理配置常规或物联网监测设备，建成符合国家标准规范的高标准农田，从而稳步推进高质量、高标准、高效率的农田建设步伐。

2、数字农业体系结构

智慧病虫害监测预警系统是数字农田建设的基础，通过农田气象监测站、智能虫情测报灯、视化监控系统等设备采集现场环境、气候等多维度参数为后期数字化软件服务分析打下坚实基础。

智慧生态绿色防控系统是根据因害设防原则，对生态环境保护工程进行科学合理布局，在农田区域内布置杀虫灯，对害虫进行诱杀；利用联网式杀虫灯、智慧性诱测报灯对农田区域内的病虫害区域进行防治，从而构建绿色防控体系，发展绿色生态理念。

数字化农旅交互空间是结合项目现有旅游属性，围绕虫害数字化科普游览，打造数字化农旅交互空间，将智慧农业新面貌给参观者带来全新体验和感受，让参观者快速了解田间作物的科普及发生虫害的威胁，观察害虫外貌，了解虫害习性，对智慧农业虫害防治预警有全新的认识，推动智慧农业的群众科普。

智慧尾水监测系统是对田间区域的灌溉尾水布设数字化监测系统，监测指标包含：ph值、氨氮、浊度、电导率、余氯。辅助判定尾水是否达到相应标准，对农田灌水起到指导性作用。

数字化物联网平台是利用大数据、物联网、人工智能、云计算、传感器技术等手段，动态监测重要农作物的气象环境、土壤墒情、灾情虫情、作物长势，及时发布预警信息，提升种植业生产管理信息化水平。加快建设农业病虫害测报监测网络和数字植保防御体系，实现重大病虫害智能化识别和数字化防控。

3、数字管理体系

结合数字化物联网平台针对高标准农田项目建立数字管理平台，以项目为单位，把每个项目上图入库农田的面积、位置、种植作物、所属农场主、道路及水资源分布等信息实现同一平台监管，合理分配人力物力等资源。

4.4.3土壤改良

土壤改良是解决土壤问题的最有效方式，能够改善土壤结构，有效协调土壤肥力因素，全面改善土壤水、肥、气、热状况，为作物根系生长发育创造有利环境。土壤改良技术推广是提高耕地质量、提高农业综合生产能力、改善农业生产条件、促进农业可持续发展的重要措施。在瘠薄培肥区、渍涝潜育区、渍涝排水区、障碍层次区、酸化耕地区、安全利用区等开展土壤改良与培肥示范。

1、确定土壤改良的类型与治理面积

根据我县耕地质量评价成果、不同土壤障碍因素面积分布情况，结合高标准农田建设目标任务与粮食生产能力综合评估，合理确定规划期间土壤改良的类型与治理面积。

2、工程措施

以提升耕地质量的工程措施为主，重点消除耕地中的障碍因素，扩大有效耕地面积，通过消除土壤障碍层、增厚有效土层厚度、改良土壤结构、改善表土质地等措施，消除或减轻作物立地条件、生态环境等障碍因素，为农艺措施创造条件。

3、农艺技术

通过土壤改良培肥、土壤酸度调节、秸秆还田、种植绿肥、施用有机肥、实施测土配方施肥、休耕轮耕等措施，协调工程措施和农艺农技相融合，通过水、肥、农艺技术等生产要素的投入改良土壤，改善作物生长环境，提高粮食综合生产能力。

土壤改良与培肥示范区建成后的土壤有机质含量应达到27.5g/kg以上，土壤ph值保持在6.5～7.5之间，耕地质量应提升0.5等级以上。

5 投资估算和资金筹措

5.1投资估算

根据茶陵县历年开展的高标准农田建设项目的工程建设内容及资金需求，结合政府投资的资金预算，同时考虑不同类型高标准农田建设的资金需求差异，规划期间，茶陵县高标准农田新增建设和改造提升总投资约48690万元。具体见下表5-1。

表5-1  2021-2030年度资金分配表

| 年度 | 项目名称 | 乡镇名称 | 资金（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 新增建设 | 提质改造 |
| 2021年 | 茶陵县舲舫乡等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二一年） | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 | 4764 | 4764 |  |
| 2022年 | 株洲市茶陵县虎踞镇等3个乡镇合湖村等32个村高标准农田建设项目（二0二二年） | 虎踞镇、湖口镇、下东街道 | 5216 | 5216 |  |
| 2023年 | 株洲市茶陵县秩堂镇等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二三年） | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道 | 4530 | 4530 |  |
| 2023年 | 茶陵县2023年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道、下东街道 | 2500 |  | 2500 |
| 2024年 | 株洲市茶陵县火田镇等2个乡镇高标准农田建设项目（二0二四年） | 火田镇、桃坑乡 | 360 | 360 |  |
| 2024年 | 茶陵县2024年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、桃坑乡、洣江街道 | 5250 |  | 5250 |
| 2025年 | 株洲市茶陵县腰潞镇等5个乡镇高标准农田建设项目（二0二五年） | 腰潞镇、洣江街道 | 300 | 300 |  |
| 2025年 | 茶陵县2025年高标准农田改造提升项目 | 腰潞镇、马江镇 | 4500 |  | 4500 |
| 2026年 | 茶陵县严塘镇等3个乡镇高标准农田建设（二0二六年） | 严塘镇、虎踞镇 | 720 | 720 |  |
| 2026年 | 茶陵县2026年高标准农田改造提升项目 | 枣市镇、界首镇、 | 4500 |  | 4500 |
| 2027年 | 茶陵县2027年高标准农田改造提升项目 | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 | 4500 |  | 4500 |
| 2028年 | 茶陵县2028年高标准农田改造提升项目 | 虎踞镇、下东街道 | 4000 |  | 4000 |
| 2029年 | 茶陵县2029年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇 | 3800 |  | 3800 |
| 2030年 | 茶陵县2030年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、思聪街道 | 3750 |  | 3750 |
| 合计 |  |  | 48690 | 15890 | 32800 |

2021-2025年期间，规划茶陵县新增建设高标准农田亩均投资为1932.48元，提质改造高标准农田亩均投资为2500元。经测算，规划期间，需投资27420万元，占总投资的56.32%；2026-2030年期间，规划茶陵县新增建设高标准农田亩均投资为3000元，提质改造高标准农田亩均投资为2500元。经测算，规划期间，需投资21270万元，占总投资的43.68%。

5.2资金筹措

巩固和拓展高标准农田建设筹资渠道，完善多元化筹资机制。通过调整完善土地出让收益使用范围等方式，切实提高资金投入和工程建设标准。发挥农民、农民专业合作组织、农业企业等经营主体作用，按照自愿原则，筹资投劳开展高标准农田建设。

5.2.1加强政府投入保障

积极争取中央财政资金投入，逐步建立市、区、县三级财政共同投入保障机制，通过一般公共预算、政府性基金预算、政府债务资金等，多渠道安排高标准农田建设资金。全面落实土地出让收入用于农业农村比例要求，重点用于高标准农田建设。

5.2.2投资与以工代赈相结合

在高标准农田建设中，鼓励当地居民参与到工程建设中，通过当地居民参与高标准农田的建设，获得劳务报酬，达到以工代赈的目标。

5.2.3积极探索投融资新模式

高标准农田建设投融资创新以项目为依托，按照“自愿申报、择优立项、分类实施、竣工验收、信息公开”的程序进行，严格依据国家、省有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行，项目实施应符合《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕61号）的有关规定。

综合考虑可用财力及农田建设任务等因素，在保障农田建设财政资金稳定投入的基础上，运用市场化运作方式，充分发挥财政资金杠杆作用，通过先建后补、以奖代补等多种形势，支持国有企业、民营企业、集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等市场主体利用自有资金或获得金融支持的方式增加高标准农田建设投入。

本着积极稳妥的原则，重点支持经营状况良好、社会信誉度高、持续经营1年以上、经营状况良好、没有失信记录、具备必要项目建设和筹资投劳能力的国有企业、民营企业、集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等市场主体承接任务，开展高标准农田建设。鼓励收益农户通过自有资金、投工投劳等参与项目建设，鼓励企事业单位、社会团体、公益组织和乡友乡贤捐资、捐物开展高标准农田建设，提高投资标准，提升农田建设质量和标准。

6建设监管和后续管护

6.1强化质量管理

6.1.1严控建设质量

实行“县级监督、乡镇负责、村里落实”的建设监管机制，“统一规划布局、统一水源配置、统一技术标准、统一稽查验收、统一管理体制、统一调度运行”。全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，实现项目精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

6.1.2提升耕地质量

落实高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管等八个方面要求，严格按照高标准建设要求开展田块整治、土壤改良、道路工程、灌排设施等工程，切实提高耕地质量。

6.1.3评定质量等级

依据《耕地地力调查与质量评价技术规定》、《农用地质量分等规程》，由县政府相关行业主管部门分不同区域，组织对建成的高标准农田耕地地力和质量等级进行评定。按照《耕地质量等级》国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查评价，以巩固和提高粮食生产保障能力为重点，评价高标准农田粮食产能水平，做到“建设一片、调查一片、评价一片”。

6.2统一上图入库

6.2.1建立数字平台

加快农田建设综合监测监管平台建设，做好相关信息系统的对接移交和数据共享，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成全县标准农田建设“一张图”。

6.2.2加强动态监管

综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体的立体化监测监管体系，实现高标准农田建设的有据可查、全程监控、精准管理。

6.2.3强化信息共享

完善部门间信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互通共享。加强数据分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

高标农田建设项目，新增的耕地指标、水田规模和粮食产能数据，应及时在湖南省耕地保护综合监管平台和部农村土地整治监测监管系统报备和上图入库。

6.3规范竣工验收

6.3.1明确验收程序

规范高标准农田建设验收工作，在实施单项工程竣工验收的基础上，开展年度和规划期内的整体考核。单项工程竣工验收由项目主管部门按照相关项目现行管理规定组织开展，验收结果逐级上报；项目整体考核由项目所在地县级人民政府组织财政、自资、农业农村、水利等有关部门和机构，按照《高标准农田建设评价激励实施办法（试行）》进行考核。

6.3.2加强权属管理

查清建设区域内的土地利用现状和权属状况，做到地类和面积准确，界址和权属清楚，无争议；存在土地权属争议的，不得纳入建设范围。在充分尊重农民意愿的基础上，合理编制权属调整方案，合理推进土地归并，逐步解决耕地地块细碎化问题。工程竣工验收后，及时进行地类变更和重新确权登记发证，确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、地类正确、面积准确，依法保障土地所有者或经营者的权益。

6.3.3做好建档工作

建立“田块标识划界、县级台帐管理、部门备案公示、社会监督共管”机制；建立健全高标准农田管理台账，全面掌握高标准农田建设基本情况和产出能力变化；建立高标准农田档案管理制度，及时、全面收集建成的高标准农田的有关资料并建立档案，做到准确、完整，逐步推行档案资料管理的数字化和信息化。

6.4后续管护和保护利用

6.4.1强化用途管控

对已建成的高标准农田区域，建立高标准农田占补审核制度，严格占用审批，经批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低；实行特殊保护，坚决制止“非农化”、防止“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。

6.4.2加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，确保可持续利用。推广施用有机肥、秸秆还田和种植绿肥，促进土壤改良和耕地地力提升。提升高标准农田防灾减灾水平，对自然损毁的高标准农田，及时纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。依法打击破坏耕地种植条件的行为，严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆放到农田。

6.4.3明确管护责任

按照“谁使用、谁管护”的原则，落实高标准农田设施管护主体和责任，健全管护制度，确保建成的高标准农田长期发挥效益。根据工程规模、形式、受益范围等，引导和激励专业服务机构、农民合作组织、涉农企业、专业大户、家庭农场和村集体等参与高标准农田设施的日常管护。要因地制宜地发挥自然资源、农业、水利等基层公益性服务组织的行业监督管理责任,切实加强对其他非公益性管护主体的监管和技术指导。

7效益分析

7.1经济效益

规划期内高标准农田建设通过改善农田基础设施，修建田间道路，修建沟渠等措施，达到设施配套、功能齐全；稳产高产、节本高效；生态和谐、持续发展的现代农业新格局，有利于农民耕作，提高农民生产力。根据调查，水田在灌溉条件改善后，单季亩均增产粮食生产能力50kg，复种指数按1.8考虑，粮食作物按2.5元/kg，则每亩水田新增产值为225元，增加总产值5125.5万元；粮食生产全程社会化服务功能的增强，据调查农民种粮成本下降150元/亩，年节约生产成本3417万元；通过修建灌排工程，能保障农田旱能灌、涝能排，减少干旱、洪涝带来的影响，降低自然灾害损失。采用受涝综合损失法，按受涝综合损失计算，多年平均每亩受灾损失250元，规划期高标准农田建成后每年排涝效益为5695万元。

按照“生态友好”的要求，在建设绿色农田的同时，带来了体验、采摘、旅游观光等经济效益。因地制宜配备具有观赏特征的农田景观，通过建设旅游体验农田片区、电子显示屏实时连接种植区实施情况以及乡村农田博物展览栏来了解种植过程、参与耕作体验、感受农村历史文化与民俗风情，促进项目区农业文化旅游进一步发展。

7.2社会效益

高标准农田建成后使受益区粮田基础设施普遍得到改善，形成较完善的农田灌排系统，水利用系数提高，节约水量，排灌畅通，化解用水矛盾、减少群众纠纷，抗灾能力明显增强，提高复种指数、改变粮经种植比例，优化农业种植结构，提高农民的种粮积极性，发展优势农产品基地，为农业龙头企业提供优质原料等情况，促进农民增收。高标准农田建设有利于综合水价改革的推进，对茶陵县的水资源条件、种植结构、耕作方式、经济发展水平、用水习惯等均有较好的影响。此外，推进农业科技创新，将提供更多的就业机会，增加地方农民收入，对农村社会稳定起到促进作用，有利于和谐社会的建立；在经济发展的基础上，生态环境的进一步发展在其农业科技创新驱动下使项目区由传统的农业生产和经营方式，转向一二三产业融合发展，在发展当地特色的情况下进一步释放农村活力、发展现代农业、促进农民增收。

7.3生态效益

通过高标准农田建设，农田基础设施达到较高水平，田地平整肥沃，水利设施配套，田间道路畅通，通过采取水利、农业、林业等综合配套措施，进行田水路林综合治理，同时美化了田园环境，改善了生活环境，促进从传统农业向现代农业转变，实现“路渠配套、智能灌溉、排水畅通、绿化成网”的绿色农业生态景观，使乡村整体景观和农村自然面貌焕然一新。

8保障措施

8.1明确组织领导

高标准农田建设实行县级抓落实、群众参与的工作机制。将高标准农田建设工作纳入到各级党委和政府落实粮食安全责任制考核、县政府真抓实干督查激励措施的范围，纳入到乡村振兴工作考核的范围，作为农业农村工作的重要抓手。按照粮食安全责任制的要求，逐步建立县政府领导、农业农村局牵头、部门协作、上下联动的高标准农田建设组织领导机制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、新增耕地核定、监督评价和运营管护等工作。茶陵县农业农村局在茶陵县人民政府的领导下，逐级落实好建设任务和工作责任，各级有关部门要按照工作职责，主动协调配合，确保高标准农田建设任务按期完成。

8.2坚持规划引领

根据《规划》确定的目标、任务和要求，细化相关配套政策和工作制度。各乡镇要根据县级下达的任务情况，制定高标准农田建设年度计划，并加强年度计划执行情况的跟踪考核。规划实施过程中，可根据高标准农田建设规划具体实施情况，适时开展规划实施中期评估，完善规划实施管理。

高标准农田建设是一项跨行业、跨部门的综合性系统工程，必须协调落实、有序推进。高标准农田建设过程中，要充分做好与土地整治规划、新增粮食生产能力实施规划等相关专业规划的衔接，避免重复建设。各相关部门的规划成果、项目管理信息系统应数据共享，促进高标准农田各类项目有序、有效实施。

8.3保障资金投入

优化财政支出结构，加大对高标准农田建设的投入力度，盘活新增建设用地土地有偿使用费及其他涉农结余转存资金。地方政府要认真落实土地出让金、新建设用地土地有偿使用费、新增耕地指标跨区域调剂收益、农业重点工程建设资金等用于农业的各项政策规定资金，整合投入高标准农田建设，拓展高标准农田建设资金投入渠道。

采取政府和社会资本合作、设立基金、贷款贴息、先建后补等方式，调动社会力量积极性，共同参与高标准农田建设和管护。鼓励和引导商业性、政策性、开发性等各类金融机构在依法合规、风险可控的前提下，积极为高标准农田建设提供信贷支持等金融服务。各乡镇可探索实行委托代建、特许经营和购买服务等方式，支持专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等新型经营主体和工商资本投资建设高标准农田。对于利用社会资金加快高标准农田建设的乡镇，在下一步提升农田建设予以倾斜。

8.4强化科技支撑

结合我县实际，积极推广应用一批高标准农田建设先进适用技术，加强工程建设与农机农艺技术的集成和应用，加大对高标准农田建设相关的勘察设计、工程施工和监理、项目管理等技术支撑；搭建数字监测平台，通过对农田土壤、气象信息、水质条件、生物信息等农业资源与生态环境质量关键性指标开展长期跟踪监测，持续获取稳定、综合的原始资料和基础数据，为改善我县农业生态环境，实现区域农业绿色发展提供科技支撑。

8.5完善监督考核

完善高标准农田评价指标，适时开展部门联合督查，对高标准农田情况进行评价和考核并建立奖惩机制，对农业发展中取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定给予表彰，对落实不力的进行问责，建立良田粮用的效益补贴机制、农田休养生息的利益补偿机制和农地质量损害的惩罚退出机制。

8.6加强队伍建设

高标准农田建设工作是一项涉及面较广的系统工程，需要有关部门齐抓共管，密切配合。为顺利推进茶陵县高标准农田建设（2021-2030年）工作，县人民政府成立高标准农田建设领导小组，对项目实施统一管理。领导小组由县长任组长，分管农业农村工作的副县长任副组长，发改、农业农村、自然资源、财政、住建、交通、水利、电力、能源、环保等部门及各乡镇政府负责人为成员。

领导小组下设办公室，办公室设在茶陵县农业农村局，负责组织指导和综合协调工作。各乡镇政府负责高标准农田建设项目区的基本情况调查、土地权属调整、集体经济利益调整、群众发动、新村建设和项目实施的协调等工作。

附表

附表1  已建高标准农田清单（至2020年）

附表2  规划主要指标表

附表3  规划项目库

附表4  各村耕地面积与已建高标准农田面积统计表

附表1  已建高标准农田清单（至2020年）

| 序号 | 项目原主管部门 | 项目名称 | 建设任务所属年度 | 建成年度 | 项目所在乡镇 | 高标准农田建成面积(亩) | 总投资（万元） | 工程运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国土 | 茶陵县浣溪镇白露村土地整理项目 | 2012 | 2013 | 浣溪镇 | 1185.00 | 387.49 | 运行良好 |  |
| 2 | 国土 | 2011年茶陵县枣市镇枣园等二个村土地综合整治示范项目 | 2012 | 2013 | 枣市镇 | 5053.71 | 1622.95 | 运行良好 |  |
| 3 | 国土 | 2011年茶陵县平水镇黄石村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 平水镇 | 2097.78 | 698.77 | 运行良好 |  |
| 4 | 国土 | 茶陵县马江镇塘富村等六个村土地整合整治示范项目 | 2013 | 2014 | 马江镇 | 9300.00 | 3468.92 | 需要提质改造 |  |
| 5 | 国土 | 茶陵县秩堂镇合户村等三个村土地整治项目 | 2013 | 2014 | 秩堂镇 | 10475.00 | 2090.95 | 需要提质改造 |  |
| 6 | 国土 | 茶陵县湖口镇芜枧村灾毁耕地复垦补助资金项目 | 2013 | 2014 | 湖口镇 | 556.00 | 78.97 | 运行良好 |  |
| 7 | 国土 | 茶陵县湖口镇芜枧、妙石等四个村土地整治项目 | 2013 | 2014 | 湖口镇 | 4611.00 | 681.49 | 需要提质改造 |  |
| 8 | 国土 | 茶陵县枣市镇车陂村农村土地整治项目 | 2013 | 2014 | 枣市镇 | 2148.00 | 314.52 | 运行良好 |  |
| 9 | 国土 | 茶陵县枣市镇洞头等两个村土地综合整治项目 | 2013 | 2014 | 枣市镇 | 6351.00 | 1360.07 | 运行良好 |  |
| 10 | 国土 | 茶陵县令舫乡中洲等三个村灾毁耕地复垦补助资金项目 | 2013 | 2014 | 令舫乡 | 1172.40 | 145.89 | 运行良好 |  |
| 11 | 国土 | 茶陵县舲舫乡洮水村损毁土地复垦项目 | 2014 | 2015 | 令舫乡 | 478.00 | 305.64 | 运行良好 |  |
| 12 | 国土 | 茶陵县腰陂镇石陂村等二个村灾毁耕地复垦项目 | 2014 | 2015 | 腰陂镇 | 2000.10 | 371.62 | 运行良好 |  |
| 13 | 国土 | 茶陵县枣市镇灵官村土地整治项目 | 2014 | 2015 | 枣市镇 | 1659.00 | 254.1 | 需要提质改造 |  |
| 14 | 国土 | 茶陵县严塘镇沙溪村土地整治项目 | 2014 | 2015 | 严塘镇 | 1315.05 | 232.05 | 运行良好 |  |
| 15 | 国土 | 茶陵县舲舫乡张杨村土地复垦项目 | 2015 | 2016 | 舲舫乡 | 192.00 | 107.55 | 运行良好 |  |
| 16 | 国土 | 茶陵县湖口镇米渡村土地复垦项目 | 2015 | 2016 | 湖口镇 | 216.00 | 135.97 | 运行良好 |  |
| 17 | 国土 | 2012年度茶陵县高陇镇、秩堂镇土地整治项目 | 2015 | 2016 | 高陇镇、秩堂镇 | 33470.10 | 6417 | 需要提质改造 |  |
| 18 | 国土 | 茶陵县腰陂镇腰陂村等十五个村农村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 腰陂镇 | 27930.00 | 6813.25 | 需要提质改造 |  |
| 19 | 国土 | 茶陵县秩堂镇沂江村土地复垦项目 | 2016 | 2017 | 秩堂镇 | 249.00 | 179.71 | 运行良好 |  |
| 20 | 国土 | 茶陵县秩堂镇大湖村等三个村农村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 秩堂镇 | 1169.55 | 273.77 | 运行良好 |  |
| 21 | 国土 | 茶陵县火田镇、严塘镇土地整治项目 | 2016 | 2017 | 火田镇、严塘镇 | 33721.00 | 7724.33 | 需要提质改造 |  |
| 22 | 国土 | 茶陵县平水镇水源村农村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 平水镇 | 1867.05 | 275.62 | 运行良好 |  |
| 23 | 国土 | 茶陵县舲舫乡、湖口镇高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 舲舫乡、湖口镇 | 10000.05 | 1499.93 | 运行良好 |  |
| 24 | 国土 | 茶陵县2017年度湖口镇高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 湖口镇 | 14952.45 | 2575.11 | 运行良好 |  |
| 25 | 国土 | 茶陵县界首镇、枣市镇综合改革试点县高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 界首镇、枣市镇 | 34574.00 | 4398.4 | 运行良好 |  |
| 26 | 国土 | 茶陵县马江镇等四个乡镇综合改革试点县高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 马江镇 | 17805.00 | 2410.68 | 运行良好 |  |
| 27 | 国土 | 茶陵县虎踞镇三门村旱改水项目 | 2017 | 2018 | 虎踞镇 | 258.45 | 156 | 运行良好 |  |
| 28 | 国土 | 2017年茶陵县湖口镇洣渡村“旱改水”项目 | 2017 | 2018 | 湖口镇 | 230.55 | 135.97 | 运行良好 |  |
| 29 | 国土 | 茶陵县洣江街道洣瑶社区土地复垦项目 | 2018 | 2019 | 洣江街道 | 243.93 | 116.84 | 运行良好 |  |
| 30 | 国土 | 茶陵县2018年度虎踞镇、腰陂镇等六个乡镇省级投资高标准农田建设项目 | 2018 | 2019 | 虎踞镇、腰陂镇 | 33515.00 | 5760 | 运行良好 |  |
| 31 | 农业 | 茶陵县枣市镇、潞水镇、界首镇田家等16个村田间工程建设项目 | 2012 | 2013 | 枣市镇、潞水镇、界首镇 | 8826.00 | 400 | 需要提质改造 |  |
| 32 | 水利 | 茶陵县2012年度小型农田水利重点县建设项目 | 2012 | 2013 | 思聪街道、腰潞镇 | 2502.00 | 2481.25 | 需要提质改造 |  |
| 33 | 水利 | 茶陵县2013年度小型农田水利重点县建设项目 | 2013 | 2014 | 严塘镇 | 5665.00 | 2426.58 | 需要提质改造 |  |
| 34 | 水利 | 茶陵县2014年度小型农田水利重点县建设项目 | 2014 | 2015 | 秩堂镇 | 5221.00 | 2470.51 | 需要提质改造 |  |
| 35 | 水利 | 茶陵县2015年度中央财政农田水利建设项目 | 2015 | 2016 | 舲舫乡、马江镇、利民办事处 | 10855.00 | 1713.06 | 需要提质改造 |  |
| 36 | 水利 | 株洲茶陵虎踞镇西屏村、小水村等11个村农水项目 | 2016 | 2017 | 虎踞镇 | 9280.00 | 1283 | 运行良好 |  |
| 37 | 水利 | 茶陵县高标准农田建设2017年度高效节水灌溉项目 | 2017 | 2018 | 湖口镇 | 4000.00 | 640 | 运行良好 |  |
| 38 | 发展改革 | 茶陵县2013年新增粮食生产能力规划田间工程 | 2013 | 2014 | 虎踞镇、思聪街道、下东乡、湖口镇、利民办事处 | 17928.00 | 1273.132 | 需要提质改造 |  |
| 39 | 发展改革 | 茶陵县2014年新增粮食生产能力规划田间工程 | 2014 | 2015 | 洣江街道 | 4342.00 | 750 | 需要提质改造 |  |
| 40 | 发展改革 | 茶陵县2015年新增粮食生产能力规划田间工程 | 2015 | 2016 | 洣江街道、腰潞镇 | 8764.00 | 1215.33 | 需要提质改造 |  |
| 41 | 发展改革 | 茶陵县田间工程建设项目 | 2016 | 2017 | 虎踞镇、洣江街道、腰潞镇、严塘镇 | 17802.00 | 2875.3 | 运行良好 |  |
| 42 | 发展改革 | 茶陵县新增千亿斤粮食产能田间工程项目 | 2017 | 2018 | 湖口镇、利民办事处 | 8488.00 | 1231.73 | 运行良好 |  |
| 43 | 发展改革 | 茶陵县2018年新增粮食生产能力规划田间工程 | 2018 | 2019 | 高陇镇、秩堂镇 | 14861.00 | 2550 | 运行良好 |  |
| 44 | 财政(农发) | 茶陵县洣江乡中低产田改造项目 | 2012 | 2013 | 洣江乡 | 9295.00 | 1097.67 | 需要提质改造 |  |
| 45 | 财政(农发) | 茶陵县枣市镇高标准农田示范工程项目 | 2014 | 2015 | 枣市镇 | 11000.00 | 1574.3 | 需要提质改造 |  |
| 46 | 财政(农发) | 茶陵县下东乡高标准农田示范工程项目 | 2014 | 2015 | 下东乡 | 8935.77 | 1527.8 | 需要提质改造 |  |
| 47 | 财政(农发) | 株洲市茶陵县虎踞镇高标准农田建设项目（第二批） | 2015 | 2016 | 虎踞镇 | 1000.00 | 140 | 运行良好 |  |
| 48 | 财政(农发) | 株洲市茶陵县严塘镇高标准农田建设项目（第二批） | 2016 | 2017 | 严塘镇 | 3782.00 | 546 | 运行良好 |  |
| 49 | 财政(农发) | 株洲市茶陵县严塘镇高标准农田建设项目（第一批） | 2016 | 2017 | 严塘镇 | 7595.00 | 1148 | 需要提质改造 |  |
| 50 | 财政(农发) | 株洲市茶陵县思聪街道、腰潞镇潞水片高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 思聪街道、腰潞镇 | 23636.00 | 3536 | 运行良好 |  |
| 51 | 财政(农发) | 茶陵县2018年度秩堂镇高标准农田建设项目 | 2018 | 2019 | 秩堂镇 | 15600.00 | 2280 | 运行良好 |  |
| 52 | 烟草 | 茶陵县2013年度现代烟草农业腰陂基地单元玄武项目区基本烟田土地整理项目 | 2013 | 2014 | 马江镇 | 2110.50 | 858.0168 | 需要提质改造 |  |
| 53 | 农业农村 | 株洲市茶陵县腰潞镇等2个乡镇高标准农田建设项目（二0一九年） | 2019 | 2020 | 腰潞镇 | 25000 | 4499.40 | 运行良好 |  |
| 54 | 农业农村 | 株洲市茶陵县界首镇等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年） | 2020 | 2021 | 界首镇 | 30300 | 5102.00 | 运行良好 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 345647 |  |  |  |

附表2  规划主要指标表

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2022 年累计建成高标准农田40.68万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2025 年累计建成高标准农田42.21万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2025 年累计改造提升高标准农田4.89万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030 年累计建成高标准农田42.45万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030 年累计改造提升高标准农田19.73万亩 | 约束性 |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 2021-2030 年新增高效节水灌溉面积1.57万亩 | 可选 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高50公斤 | 可选 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 可选 |
| 4 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 可选 |

附表3  规划项目库

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 建设规模 | 建设内容 | 建成年度 | 主导产业 | 亩均投资需求(元) | 投资构成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计（万元） | 政府投入 |  | 其他投入 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央（万元） | 地方（万元） | 金融（万元） | 社会（万元） |
| 1 | 2021 | 茶陵县舲舫乡等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二一年） | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 | 新建 | 3.06 | 建设高标准农田3.06万亩，其中高效节水灌溉0.15万亩。主要建设内容有土壤改良2.45万亩，改扩建山塘68座，拦河坝12座，新建、改造排灌站4个，衬砌硬化灌渠96条59.934km，衬砌排水渠26条11.256km，修建田间机耕路31条11.783km。土地平整235亩。 | 2022 | 水稻种植 | 1549.00 | 4764 | 4764 |  |  |  |
| 2 | 2022 | 株洲市茶陵县虎踞镇等3个乡镇合湖村等32个村高标准农田建设项目（二0二二年） | 虎踞镇、湖口镇、下东街道等3个乡镇 | 新建 | 3.06 | 土壤改良2.6万亩，改扩建山塘62座，拦河坝20座，新建、改造排灌站2个，衬砌硬化灌渠102条60.555km，衬砌排水渠41条22.27km，修建田间机耕路31条6.2km。土地平整1100亩。 | 2023 | 水稻种植 | 1600.00 | 5216 | 5216 |  |  |  |
| 3 | 2023 | 株洲市茶陵县秩堂镇等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二三年） | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道 | 新建 | 1.51 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2024 | 水稻种植 | 3000.00 | 4530 | 4530 |  |  |  |
| 4 | 2023 | 茶陵县2023年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇、思聪街道、下东街道沿河村 | 改造提升 | 1.0 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2024 | 水稻种植 | 2500.00 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 5 | 2024 | 株洲市茶陵县火田镇等2个乡镇高标准农田建设项目（二0二四年） | 火田镇、桃坑乡 | 新建 | 0.12 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2025 | 水稻种植 | 3000.00 | 360 | 360 |  |  |  |
| 6 | 2024 | 茶陵县2024年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、桃坑乡、洣江街道 | 改造提升 | 2.1 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2025 | 水稻种植 | 2500.00 | 5250 | 5250 |  |  |  |
| 7 | 2025 | 株洲市茶陵县腰潞镇等5个乡镇高标准农田建设项目（二0二五年） | 腰潞镇、洣江街道 | 新建 | 0.1 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2026 | 水稻种植 | 3000.00 | 300 | 300 |  |  |  |
| 8 | 2025 | 茶陵县2025年高标准农田改造提升项目 | 腰潞镇、马江镇 | 改造提升 | 1.8 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2026 | 水稻种植 | 2500.00 | 4500 | 4500 |  |  |  |
| 9 | 2026 | 茶陵县严塘镇等3个乡镇高标准农田建设（二0二六年） | 严塘镇、虎踞镇 | 新建 | 0.24 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2027 | 水稻种植 | 3000.00 | 720 | 720 |  |  |  |
| 10 | 2026 | 茶陵县2026年高标准农田改造提升项目 | 枣市镇、界首镇、 | 改造提升 | 1.8 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2027 | 水稻种植 | 2500.00 | 4500 | 4500 |  |  |  |
| 11 | 2027 | 茶陵县2027年高标准农田改造提升项目 | 舲舫乡、严塘镇、湖口镇 | 改造提升 | 1.8 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2028 | 水稻种植 | 2500.00 | 4500 | 4500 |  |  |  |
| 12 | 2028 | 茶陵县2028年高标准农田改造提升项目 | 虎踞镇、下东街道 | 改造提升 | 1.6 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2029 | 水稻种植 | 2500.00 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 13 | 2029 | 茶陵县2029年高标准农田改造提升项目 | 秩堂镇、高陇镇 | 改造提升 | 1.52 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2030 | 水稻种植 | 2500.00 | 3800 | 3800 |  |  |  |
| 14 | 2030 | 茶陵县2030年高标准农田改造提升项目 | 火田镇、思聪街道 | 改造提升 | 1.5 | 土壤改良，改扩建山塘，拦河坝，新建、改造排灌站，衬砌硬化灌渠，衬砌排水渠，修建田间机耕路。土地平整。 | 2031 | 水稻种植 | 2500.00 | 3750 | 3750 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 21.21 |  |  |  |  | 48690 | 48690 |  |  |  |

附表4  各村耕地面积与已建高标准农田面积统计表

| 序号 | 乡镇 | 村名 | 耕地面积（亩） | 已建高标耕地面积（亩） | 未建高标耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高陇镇 | 古城村 | 4025.63 | 3592.36 | 433.27 |
| 2 | 高陇镇 | 荔市村 | 4692.25 | 3843.75 | 848.51 |
| 3 | 高陇镇 | 龙匣村 | 1970.37 | 1779.63 | 190.74 |
| 4 | 高陇镇 | 石冲村 | 4803.02 | 4111.79 | 691.23 |
| 5 | 高陇镇 | 水头村 | 2117.86 | 915.73 | 1202.13 |
| 6 | 高陇镇 | 湘东村 | 2127.97 | 1727.51 | 400.46 |
| 7 | 高陇镇 | 星锋村 | 3534.10 | 3103.38 | 430.73 |
| 8 | 高陇镇 | 长兴村 | 1778.24 | 1558.65 | 219.59 |
| 9 | 高陇镇 | 祖安村 | 5530.76 | 3711.22 | 1819.55 |
| 10 | 汉背办事处 | 汉背办事处直属 | 216.34 | 2.24 | 214.10 |
| 11 | 湖口镇 | 白露村 | 2422.32 | 2129.36 | 292.96 |
| 12 | 湖口镇 | 北斗村 | 1403.75 | 1084.82 | 318.93 |
| 13 | 湖口镇 | 厂江村 | 853.16 | 519.06 | 334.10 |
| 14 | 湖口镇 | 顾母村 | 910.16 | 170.34 | 739.82 |
| 15 | 湖口镇 | 寒江村 | 518.58 | 176.15 | 342.43 |
| 16 | 湖口镇 | 荷塘村 | 2193.45 | 1770.98 | 422.46 |
| 17 | 湖口镇 | 湖口村 | 1300.30 | 1058.00 | 242.30 |
| 18 | 湖口镇 | 浣溪村 | 3534.39 | 578.54 | 2955.85 |
| 19 | 湖口镇 | 井和村 | 741.94 | 639.36 | 102.58 |
| 20 | 湖口镇 | 龙下村 | 833.19 | 364.76 | 468.43 |
| 21 | 湖口镇 | 梅林村 | 2277.77 | 1642.87 | 634.90 |
| 22 | 湖口镇 | 洣渡村 | 2368.89 | 2060.08 | 308.81 |
| 23 | 湖口镇 | 妙石村 | 2273.61 | 1745.58 | 528.03 |
| 24 | 湖口镇 | 南江村 | 1941.21 | 1598.04 | 343.17 |
| 25 | 湖口镇 | 石井村 | 1772.47 | 1595.47 | 177.00 |
| 26 | 湖口镇 | 塘头村 | 1760.72 | 1628.57 | 132.15 |
| 27 | 湖口镇 | 土桥村 | 2610.27 | 1906.72 | 703.55 |
| 28 | 湖口镇 | 文泰村 | 4086.47 | 2450.94 | 1635.53 |
| 29 | 湖口镇 | 小潭村 | 2036.20 | 862.63 | 1173.57 |
| 30 | 湖口镇 | 晓汾村 | 2363.89 | 0.31 | 2363.58 |
| 31 | 湖口镇 | 新芫村 | 1185.76 | 940.00 | 245.76 |
| 32 | 湖口镇 | 杨柳村 | 1703.28 | 1214.34 | 488.94 |
| 33 | 湖口镇 | 一心村 | 1068.74 | 856.62 | 212.12 |
| 34 | 湖口镇 | 莞视村 | 1049.95 | 886.81 | 163.14 |
| 35 | 虎踞镇 | 把集村 | 2681.97 | 1949.96 | 732.01 |
| 36 | 虎踞镇 | 茶干村 | 1213.43 | 202.18 | 1011.25 |
| 37 | 虎踞镇 | 低车村 | 2527.92 | 2231.07 | 296.85 |
| 38 | 虎踞镇 | 二仙村 | 1293.07 | 821.92 | 471.14 |
| 39 | 虎踞镇 | 峰仙村 | 2417.61 | 712.87 | 1704.74 |
| 40 | 虎踞镇 | 高水村 | 3683.74 | 2551.53 | 1132.22 |
| 41 | 虎踞镇 | 合湖村 | 3340.64 |  | 3340.64 |
| 42 | 虎踞镇 | 和丰村 | 2749.66 | 35.01 | 2714.64 |
| 43 | 虎踞镇 | 河东村 | 2838.63 | 1890.24 | 948.39 |
| 44 | 虎踞镇 | 黄坪村 | 2571.60 | 540.01 | 2031.58 |
| 45 | 虎踞镇 | 黄石村 | 4301.85 | 3680.42 | 621.43 |
| 46 | 虎踞镇 | 金山村 | 1632.83 | 1163.98 | 468.84 |
| 47 | 虎踞镇 | 乔下村 | 3177.25 | 1933.09 | 1244.16 |
| 48 | 虎踞镇 | 三达村 | 3913.77 | 3.95 | 3909.82 |
| 49 | 虎踞镇 | 狮江村 | 2388.09 | 1951.11 | 436.97 |
| 50 | 虎踞镇 | 石朱村 | 2139.48 | 587.36 | 1552.12 |
| 51 | 虎踞镇 | 双芫村 | 2217.13 | 914.35 | 1302.77 |
| 52 | 虎踞镇 | 水源村 | 1915.63 | 1572.77 | 342.86 |
| 53 | 虎踞镇 | 五峰村 | 2508.07 |  | 2508.07 |
| 54 | 虎踞镇 | 西屏村 | 4784.73 | 1574.14 | 3210.59 |
| 55 | 虎踞镇 | 银湖村 | 1928.45 |  | 1928.45 |
| 56 | 火田镇 | 白石村 | 809.81 |  | 809.81 |
| 57 | 火田镇 | 贝江村 | 3925.90 | 1736.07 | 2189.83 |
| 58 | 火田镇 | 贝水村 | 1283.36 | 1007.36 | 276.00 |
| 59 | 火田镇 | 大龙村 | 1980.86 | 396.21 | 1584.65 |
| 60 | 火田镇 | 大英村 | 1338.88 |  | 1338.88 |
| 61 | 火田镇 | 芙江村 | 5493.24 | 880.17 | 4613.07 |
| 62 | 火田镇 | 鼓石村 | 1472.22 | 398.99 | 1073.23 |
| 63 | 火田镇 | 黄草村 | 843.42 |  | 843.42 |
| 64 | 火田镇 | 火田镇直属 | 6844.79 | 1339.78 | 5505.01 |
| 65 | 火田镇 | 麻芙村 | 2474.23 | 1624.76 | 849.48 |
| 66 | 火田镇 | 庙贝村 | 3481.23 | 2869.52 | 611.71 |
| 67 | 火田镇 | 墨龙村 | 852.82 |  | 852.82 |
| 68 | 火田镇 | 砂下村 | 3308.71 |  | 3308.71 |
| 69 | 火田镇 | 山田村 | 2764.88 | 1437.97 | 1326.91 |
| 70 | 火田镇 | 卧龙村 | 337.13 |  | 337.13 |
| 71 | 火田镇 | 五门村 | 3264.74 | 2064.23 | 1200.52 |
| 72 | 火田镇 | 新华村 | 4117.23 | 3595.94 | 521.29 |
| 73 | 火田镇 | 洲陂村 | 7213.36 | 24.10 | 7189.25 |
| 74 | 界首镇 | 白沙村 | 6135.88 | 3541.03 | 2594.85 |
| 75 | 界首镇 | 白洲村 | 2723.10 | 2236.50 | 486.60 |
| 76 | 界首镇 | 大新村 | 4851.13 | 3780.57 | 1070.56 |
| 77 | 界首镇 | 贺铺村 | 3172.51 | 2256.03 | 916.48 |
| 78 | 界首镇 | 红光村 | 2437.16 | 1539.82 | 897.33 |
| 79 | 界首镇 | 花甲村 | 7114.44 | 4664.83 | 2499.60 |
| 80 | 界首镇 | 火星村 | 2611.18 | 1774.22 | 836.96 |
| 81 | 界首镇 | 界市村 | 3529.54 | 2614.84 | 914.70 |
| 82 | 界首镇 | 莲荷村 | 3896.12 | 3060.93 | 835.20 |
| 83 | 界首镇 | 上联村 | 2925.95 | 2505.57 | 420.39 |
| 84 | 界首镇 | 朱岭村 | 1781.49 | 1508.94 | 272.55 |
| 85 | 舲舫乡 | 车浦村 | 2154.41 |  | 2154.41 |
| 86 | 舲舫乡 | 祠湾村 | 1680.69 | 675.81 | 1004.88 |
| 87 | 舲舫乡 | 大岳村 | 2795.79 | 919.29 | 1876.49 |
| 88 | 舲舫乡 | 堤洲村 | 1317.76 | 135.95 | 1181.81 |
| 89 | 舲舫乡 | 官溪村 | 897.16 | 2.89 | 894.27 |
| 90 | 舲舫乡 | 河坞村 | 2444.45 | 2.08 | 2442.37 |
| 91 | 舲舫乡 | 舲舫村 | 1511.05 | 118.18 | 1392.87 |
| 92 | 舲舫乡 | 洮水村 | 4071.65 | 2604.39 | 1467.26 |
| 93 | 舲舫乡 | 西岸村 | 1914.53 | 4.30 | 1910.23 |
| 94 | 舲舫乡 | 垸井村 | 1565.70 | 819.69 | 746.01 |
| 95 | 舲舫乡 | 长鸭村 | 5611.70 | 2680.05 | 2931.65 |
| 96 | 马江镇 | 等坪村 | 3604.90 | 2760.06 | 844.84 |
| 97 | 马江镇 | 东冲村 | 2514.18 | 1693.37 | 820.81 |
| 98 | 马江镇 | 红旗村 | 3325.58 | 2389.46 | 936.12 |
| 99 | 马江镇 | 浪滩村 | 4296.72 | 3478.04 | 818.67 |
| 100 | 马江镇 | 麻石村 | 2333.64 | 1917.85 | 415.79 |
| 101 | 马江镇 | 毛芫冲村 | 4932.30 | 3185.28 | 1747.03 |
| 102 | 马江镇 | 末头村 | 3154.12 | 2265.05 | 889.07 |
| 103 | 马江镇 | 塘富村 | 3261.03 | 2378.01 | 883.02 |
| 104 | 马江镇 | 文江村 | 3710.13 | 2864.32 | 845.81 |
| 105 | 马江镇 | 玄武村 | 2981.72 | 2246.76 | 734.96 |
| 106 | 马江镇 | 月岭村 | 5574.48 | 4576.72 | 997.76 |
| 107 | 马江镇 | 长联村 | 2786.06 | 1765.83 | 1020.23 |
| 108 | 洣江街道 | 渡里村 | 2728.79 | 1371.66 | 1357.12 |
| 109 | 洣江街道 | 拱塘村 | 1628.21 | 1016.24 | 611.97 |
| 110 | 洣江街道 | 湖塘村 | 1120.70 | 543.07 | 577.63 |
| 111 | 洣江街道 | 湖塘渔场 | 72.80 |  | 72.80 |
| 112 | 洣江街道 | 洣江街道直属 | 2799.95 | 227.11 | 2572.84 |
| 113 | 洣江街道 | 欧江村 | 3147.94 | 2536.49 | 611.46 |
| 114 | 洣江街道 | 荣华村 | 2073.02 | 1191.32 | 881.70 |
| 115 | 洣江街道 | 沙溪村 | 2385.61 | 1816.15 | 569.46 |
| 116 | 洣江街道 | 桃源村 | 1813.06 | 1286.83 | 526.24 |
| 117 | 洣江街道 | 土沙村 | 2262.24 | 2050.35 | 211.89 |
| 118 | 洣江街道 | 仙源村 | 3789.80 | 2084.13 | 1705.67 |
| 119 | 洣江街道 | 星桥村 | 1844.23 | 1286.81 | 557.42 |
| 120 | 洣江街道 | 雅环村 | 1301.10 | 901.47 | 399.63 |
| 121 | 洣江街道 | 诸睦村 | 2932.17 | 1911.64 | 1020.53 |
| 122 | 思聪街道 | 茶冲村 | 1093.91 | 460.42 | 633.50 |
| 123 | 思聪街道 | 红桥村 | 2131.78 | 5.51 | 2126.26 |
| 124 | 思聪街道 | 辉山村 | 1347.81 | 1.85 | 1345.96 |
| 125 | 思聪街道 | 龙溪村 | 2301.77 | 1888.28 | 413.49 |
| 126 | 思聪街道 | 清水村 | 4661.47 | 4291.49 | 369.98 |
| 127 | 思聪街道 | 三华村 | 5319.14 | 3911.93 | 1407.21 |
| 128 | 思聪街道 | 深塘村 | 2071.83 | 1770.25 | 301.58 |
| 129 | 思聪街道 | 思聪村 | 2696.57 | 2390.75 | 305.82 |
| 130 | 思聪街道 | 思聪街道直属 | 8.49 |  | 8.49 |
| 131 | 思聪街道 | 下清村 | 3930.40 | 2119.33 | 1811.06 |
| 132 | 思聪街道 | 左垅村 | 3088.34 | 2721.95 | 366.39 |
| 133 | 桃坑乡 | 春风村 | 405.92 |  | 405.92 |
| 134 | 桃坑乡 | 带江村 | 88.43 |  | 88.43 |
| 135 | 桃坑乡 | 东江村 | 2016.14 |  | 2016.14 |
| 136 | 桃坑乡 | 华里村 | 184.12 |  | 184.12 |
| 137 | 桃坑乡 | 坑口村 | 8.90 |  | 8.90 |
| 138 | 桃坑乡 | 马溪村 | 160.10 |  | 160.10 |
| 139 | 桃坑乡 | 南坑村 | 269.34 |  | 269.34 |
| 140 | 桃坑乡 | 上坪村 | 671.27 |  | 671.27 |
| 141 | 桃坑乡 | 双元村 | 459.34 |  | 459.34 |
| 142 | 桃坑乡 | 桃坑村 | 47.47 |  | 47.47 |
| 143 | 桃坑乡 | 西坑村 | 265.88 |  | 265.88 |
| 144 | 桃坑乡 | 夏乐村 | 291.46 |  | 291.46 |
| 145 | 桃坑乡 | 湘江村 | 43.02 |  | 43.02 |
| 146 | 桃坑乡 | 晓枫村 | 57.78 |  | 57.78 |
| 147 | 桃坑乡 | 邺坑村 | 126.87 |  | 126.87 |
| 148 | 下东街道 | 官铺村 | 4755.19 | 656.12 | 4099.07 |
| 149 | 下东街道 | 黄堂村 | 1829.89 | 1176.94 | 652.96 |
| 150 | 下东街道 | 金铺村 | 3655.88 | 561.76 | 3094.12 |
| 151 | 下东街道 | 乐联村 | 5460.47 | 3127.69 | 2332.79 |
| 152 | 下东街道 | 齐溪村 | 4257.18 | 2493.96 | 1763.22 |
| 153 | 下东街道 | 桥边村 | 4592.48 | 2413.30 | 2179.18 |
| 154 | 下东街道 | 儒仕坪村 | 967.12 | 535.59 | 431.53 |
| 155 | 下东街道 | 头铺村 | 2105.85 | 480.84 | 1625.01 |
| 156 | 下东街道 | 下东街道直属 | 767.03 | 418.77 | 348.27 |
| 157 | 下东街道 | 小车村 | 1729.18 |  | 1729.18 |
| 158 | 下东街道 | 沿河村 | 3706.63 | 580.44 | 3126.19 |
| 159 | 严塘镇 | 爱里村 | 3140.81 | 2665.94 | 474.87 |
| 160 | 严塘镇 | 北岸村 | 2998.93 | 2684.41 | 314.52 |
| 161 | 严塘镇 | 玳溪村 | 3158.50 | 2259.59 | 898.92 |
| 162 | 严塘镇 | 高径村 | 1543.17 | 1394.82 | 148.35 |
| 163 | 严塘镇 | 和吕村 | 473.35 |  | 473.35 |
| 164 | 严塘镇 | 黄河村 | 2365.66 | 2139.45 | 226.22 |
| 165 | 严塘镇 | 龙井村 | 3020.45 | 2640.62 | 379.83 |
| 166 | 严塘镇 | 沙江村 | 2256.14 | 1556.97 | 699.17 |
| 167 | 严塘镇 | 上合村 | 2975.77 | 1743.50 | 1232.27 |
| 168 | 严塘镇 | 上尧村 | 1682.31 | 890.19 | 792.12 |
| 169 | 严塘镇 | 田心村 | 1377.73 | 1108.17 | 269.56 |
| 170 | 严塘镇 | 湾里村 | 2594.34 | 1380.54 | 1213.81 |
| 171 | 严塘镇 | 兴和村 | 4271.96 | 2124.28 | 2147.68 |
| 172 | 严塘镇 | 兴塘村 | 1316.75 | 1244.91 | 71.84 |
| 173 | 严塘镇 | 严溪村 | 2068.92 | 1809.95 | 258.97 |
| 174 | 严塘镇 | 杨塘村 | 3951.56 | 2853.84 | 1097.72 |
| 175 | 严塘镇 | 尧水村 | 4231.93 | 3270.16 | 961.77 |
| 176 | 严塘镇 | 猷竹村 | 4200.20 | 2629.48 | 1570.72 |
| 177 | 严塘镇 | 长江村 | 2155.42 | 1584.94 | 570.48 |
| 178 | 腰潞镇 | 东南村 | 2499.52 | 2117.92 | 381.60 |
| 179 | 腰潞镇 | 东山村 | 3354.15 | 2422.53 | 931.63 |
| 180 | 腰潞镇 | 芙冲村 | 4428.82 | 3923.93 | 504.89 |
| 181 | 腰潞镇 | 横屋村 | 2968.84 | 2631.14 | 337.70 |
| 182 | 腰潞镇 | 枧田村 | 3520.83 | 2533.16 | 987.66 |
| 183 | 腰潞镇 | 碣石村 | 460.53 |  | 460.53 |
| 184 | 腰潞镇 | 潞水村 | 3851.33 | 3115.77 | 735.56 |
| 185 | 腰潞镇 | 璐理村 | 1709.97 | 1220.78 | 489.19 |
| 186 | 腰潞镇 | 马加庄村 | 6255.93 | 4536.69 | 1719.23 |
| 187 | 腰潞镇 | 木冲村 | 3680.39 | 2806.53 | 873.86 |
| 188 | 腰潞镇 | 睦兴村 | 2350.07 | 2013.40 | 336.67 |
| 189 | 腰潞镇 | 七地村 | 9032.17 | 7559.25 | 1472.92 |
| 190 | 腰潞镇 | 石陂村 | 5718.10 | 4543.29 | 1174.81 |
| 191 | 腰潞镇 | 石联村 | 2479.16 | 1623.21 | 855.96 |
| 192 | 腰潞镇 | 双泉村 | 2281.67 | 1738.26 | 543.41 |
| 193 | 腰潞镇 | 泰和村 | 641.13 | 179.18 | 461.95 |
| 194 | 腰潞镇 | 腰陂村 | 4837.12 | 3067.27 | 1769.85 |
| 195 | 腰潞镇 | 长义村 | 2558.00 | 2240.46 | 317.54 |
| 196 | 腰潞镇 | 珍武村 | 4714.82 | 3571.30 | 1143.52 |
| 197 | 腰潞镇 | 左江村 | 1570.79 | 845.71 | 725.08 |
| 198 | 云阳街道 | 东山坝村 | 602.80 |  | 602.80 |
| 199 | 云阳街道 | 光辉村 | 913.67 |  | 913.67 |
| 200 | 云阳街道 | 云阳街道直属 | 3241.60 |  | 3241.60 |
| 201 | 枣市镇 | 曹柏村 | 3267.01 | 2647.07 | 619.93 |
| 202 | 枣市镇 | 车陂村 | 3223.32 | 2214.28 | 1009.04 |
| 203 | 枣市镇 | 东岭村 | 1929.28 | 1597.14 | 332.14 |
| 204 | 枣市镇 | 洞头村 | 5284.42 | 3889.75 | 1394.66 |
| 205 | 枣市镇 | 管塘村 | 2301.49 | 1618.62 | 682.87 |
| 206 | 枣市镇 | 侯泉村 | 5562.05 | 3357.86 | 2204.20 |
| 207 | 枣市镇 | 虎形村 | 3586.43 | 2805.23 | 781.20 |
| 208 | 枣市镇 | 洒水村 | 4403.60 | 3585.58 | 818.02 |
| 209 | 枣市镇 | 五星村 | 5167.27 | 3633.76 | 1533.51 |
| 210 | 枣市镇 | 岩口村 | 4007.59 | 3082.98 | 924.60 |
| 211 | 枣市镇 | 枣园村 | 6826.79 | 5126.22 | 1700.57 |
| 212 | 秩堂镇 | 东首村 | 2063.94 | 1870.39 | 193.56 |
| 213 | 秩堂镇 | 合户村 | 4170.98 | 3606.86 | 564.12 |
| 214 | 秩堂镇 | 皇图村 | 2772.77 | 2306.35 | 466.42 |
| 215 | 秩堂镇 | 龙江村 | 2765.26 | 1081.34 | 1683.92 |
| 216 | 秩堂镇 | 马吉村 | 2876.20 | 2200.49 | 675.71 |
| 217 | 秩堂镇 | 彭家祠村 | 3688.44 | 1480.34 | 2208.10 |
| 218 | 秩堂镇 | 毗塘村 | 2814.67 | 1683.49 | 1131.18 |
| 219 | 秩堂镇 | 石龙村 | 1919.55 | 1553.35 | 366.21 |
| 220 | 秩堂镇 | 田湖村 | 4051.02 | 3752.96 | 298.06 |
| 221 | 秩堂镇 | 锡田村 | 4278.71 | 2635.12 | 1643.60 |
| 222 | 秩堂镇 | 晓塘村 | 4147.39 | 2849.04 | 1298.35 |

附图

附图1茶陵县耕地分布图

附图2茶陵县永久基本农田分布图

附图3茶陵县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区分布图

附图4茶陵县地形地貌图

附图5茶陵县已建高标准农田项目区分布图

附图6茶陵县高标准农田建设的重点区域、限制区域、禁止区域分布图

附图7茶陵县高标准农田建设分区图

附图8茶陵县高标准农田新增建设项目布局图

附图9茶陵县高标准农田改造提升项目布局图