2021年项目支出绩效目标表

| 填报单位：（盖章） 株洲市渌口区住房和城乡建设局 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 县城污水处理专项 |  | 预算部门 |  | 经济建设股 |
| 年度本级 预算金额 | 1547 |  | 该项目支出上级资金 |  |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月-12月 |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 对我区生活污水进行处理 |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 处理生活污水 |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理率 |  | 95% |
|  |  | 质量指标 | 污水排放 |  | 达标 |
|  |  | 时效指标 | 污水处理厂运行 |  | 长期 |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 |  | 500万 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 收取污水处理费 |  | 500万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善城市人居环境质量 |  | 优良 |
|  |  |  | 实现达标排放目标 |  | 一级B标/一级A标 |
|  |  | 生态效益指标 | 水生态环境和质量得到极大改善 |  | 改善 |
|  |  |  | 城市人居环境得到有效提升 |  | 改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动城市污水治理工作“应收尽收” |  | 长期 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众评议满意度 |  | ≥85% |

填表人：卢玉冰     联系电话：27615304   填报日期：2022.02.24   单位负责人签字：

附件1

项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：渌口区住建局

| 基本情况 | 项目名称 | 渌口区污水处理专项 | 项目实施单位 | 渌口区住建局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 经常性√ 一次性□ 新增□ 延续□ | 项目起止时间 | 2020年8月-12月 |
|  | 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 对区污水处理厂(株发改[2008]279号）、朱亭污水处理厂（株县发改[2014]32号）、淦田污水处理厂（株县发改[2013]05号）、古岳峰污水处理厂（株县发改复[2015]59号）、湾塘提升泵站、向阳路提升泵站(株县发改审字[2009]18号）、李公庙污水处理站（株县发改复[2018]88号）运行管理，年度资金预算运行费3357.89万元。对我区生活污水进行整治处理。 |  |  |
| 截止目前资金投入和使用情况 | 截止当前财政累计拨付到位资金3357.89万元，项目使用资金3357.89万元： 1、王家洲污水处理厂2018-2020年运行费及单价补差用为945.17万；2、朱亭、淦田、古岳峰、均坝、李公庙运行费为73.56万；3、向阳路、湾塘提升泵站运行费为157.25万；4、南洲净水中心运行费为922万；5、乡镇污水处理厂管网建设477.66万；6、污泥处置及处理费130万；7、青龙湾黑臭水体整治204.25万；8、乡镇污水处理设施建设补助资金448万。 |  |  |  |
| 项目组织实施情况 | 区污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、向阳路提升泵站、湾塘提升泵站、李公庙、均坝污水处理站正常运行。乡镇污水处理设施建设按期有序进行。 |  |  |  |
| 截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施 | 污水治理工程并不直接产生经济效益，以服务于社会为主要目的，但项目的实施完善了渌口区公用事业基础设施，能让我区的发展不受环境的制约，使社会经济发展与环境保护目标协调好，给经济带来巨大的益处，并给当地提供了就业岗位。同时，不仅有利于改善周边生态环境，地价增值，而且能有效地保护当地水资源环境，减少细菌的滋生，减少疾病，给居民提供良好的生活环境，为当地的经济与社会发展奠定基础，切实提高群众满意度和获得感 |  |  |  |

填报人：卢玉冰    联系电话：  27615304    填报日期：2022.02.24    单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 渌口区污水处理专项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1547 | 3357.89 | 3357.89 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1547 | 3357.89 | 3357.89 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对我区生活污水进行处理，推动城市污水治理工作“应收尽收” |  |  |  | 我区污水处理率达到95.04%，并不断完善污水处理设施及管网建设 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 污水处理率 | 95% | 95.04% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水排放 | 达标 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 污水处理厂运行 | 长期正常运行 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 | 500万 | 3357.89万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 收取污水处理费 | 500万 | 1060万 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善城市人居环境质量 | 优良 | 优良 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 实现达标排放目标 | 一级B标/一级A标 | 一级B标/一级A标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水生态环境和质量得到极大改善 | 改善 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 整治黑臭水体，实现长治久清 | 长期 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动城市污水治理工作“应收尽收” | 长期 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众评议满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

王家洲污水处理厂、南洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、龙潭、龙船、龙门镇污水处理厂、向阳路提升泵站、湾塘提升泵站、李公庙提升泵站、均坝污水处理站运行管理；对朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网进行改造；对黑臭水体进行整治。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

2021年度项目资金共到位3357.89万元。实际到位3357.89万元。该款项已于2021年12月31日前全部到位，支出实现率为100%。

- 项目资金执行情况分析。

2021年我区专项资金用于王家洲污水处理厂、南洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、龙潭、龙船、龙门镇污水处理厂、向阳路提升泵站、湾塘提升泵站、李公庙提升泵站、均坝污水处理站运行管理；对污水处理设施的运营维护费用属于每年固定指标专项资金使用，朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网改造属于项目申请资金，黑臭水体整治属于应急抢险工程项目申请资金。

- 项目资金管理情况分析。

按照上级相关规定，我区因灾受损紧急抢修设备补助资金采取“公对公”方式进行拨付，将补助资金直接拨付到对方公账账户上，确保资金专款专用并及时拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

截至2021年12月，我区共投入万元对王家洲污水处理厂、南洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、龙潭、龙船、龙门镇污水处理厂、向阳路提升泵站、湾塘提升泵站、李公庙提升泵站、均坝污水处理站进行运行管理。污水处理率达到95%，已达到指定目标，同时我区污水按照城市排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求全部达标排放。投入万元进行朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网改造建设，确保污水应收尽收，投入万元对黑臭水体进行整治，确保清除黑臭水体，实现长治久清。

- 效益指标完成情况分析。

将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显。为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进村庄级污水处理的实施进程。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。