项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目支出名称 |  |  | 华新垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 采用焚烧方式对生活垃圾进行处理，最大程度地实现垃圾无害化、减量化、资源化处理 |  |  |  | 收集的垃圾按时送往华新处置 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区垃圾量 | 2.9万吨 | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 农村垃圾量 | 1.5万吨 | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾处理率 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位 | 100% | 100% | 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 项目进度 | 100% | 100% | 5 | 4.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾处置费 | 400万元 | 400万元 | 10 | 9.9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 垃圾无害化 | 100% | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善环境卫生 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 99% | 99% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.8 |  |

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、绩效自评工作开展情况

项目支出名称：华新垃圾处置费；主要工作范围：完成渌口城区垃圾及农村垃圾的处置；项目时间段：2021年1月1日至12月31日止；项目实施方式：自行送往华新水泥厂；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

年初按上一年度资金使用情况制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

- 2、项目资金执行情况分析。

按进度支付资金，本月根据上月数量统计完成资金支付。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 按实支付，

（二）绩效目标完成情况分析。

- 4、产出指标完成情况分析。

- 完成城区垃圾2.9万吨，农村垃圾1.5万吨

- 5、效益指标完成情况分析。

华新垃圾处置费项目为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：垃圾无害化，完成100%； 可持续影响：改善环境卫生，完成100%。

- 6、满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 仅能处理生活垃圾。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.8分。

- 予以公开 。