2021年项目支出绩效目标表

| 项目支出名称 |  |  | 公路养护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区交通局 |  | 实施单位 | 渌口区交通事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1702.9773 | 1702.9773 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1702.9773 | 1702.9773 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责全区境内国省干线及农村公路共计1591.655公里的养护和管理工作 |  |  |  | 全区境内国省干线及农村公路共计1591.655公里的养护和管理工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养护公里数 | 1591.655 | 1591.655 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设质量合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年全年完成计划施工 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对经济发展促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度95%以上 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 98 | 98 |  |

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

渌口区公路养护里程数为1591.66公里，负责全区编码公路的养护工作；指导全区农村公路和辖区的国省道路的建设、养护和管理事务性、技术性工作；负责对计划执行情况进行评审。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

2021年项目预算金额为4379.38万元，2021年项目支出金额为4379.38万元；其中其中公路养护项目的专项资金1702.98万元，项目资金已于2021年12月31日前全部到位，支出实现率为100%。

- 项目资金执行情况分析。

2021年我区专项资金预算金额为4379.38万元，其中公路养护项目的专项资金1702.98万元，该专项资金全部用于全区农村公路和部分国省道的养护。

- 项目资金管理情况分析。

一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

截至2021年12月，我区共投1702.98入万元对全区管养范围的公路进行养护管理。好路率率达到95%，已达到指定目标，同时建立省级养护示范道路。保证今后一定时期管养范围的道路段交通畅通、安全、舒适。

- 效益指标完成情况分析。

将大幅度地消减由道路问题造成的生活生产的不便，有利于提升当地经济发展，交通环境效益明显。为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障出行便利，提高人民生活质量和经济水平。项目的建设可进一步加深当地政府和群众的保路护路意识。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体自评分为“98分”，自评级别为优。