株洲市财政投资评审中心

财政投资项目评审资料管理工作指引

第一章 总则

第一条 为进一步优化财政投资项目评审流程，提高评审工作效率和质量，规范评审资料管理，根据《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《湖南省省本级财政投资评审管理办法》（湘财办〔2020〕11号）、《株洲市政府投资管理办法》（株政发〔2022〕8号）和《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发〔2021〕17号）等规定，结合工作实际，制定本工作指引。

第二条 建设单位应切实履行投资控制主体责任，配合市财政投资评审中心（以下简称“市财评中心”）做好项目评审工作，提供真实、合法、完整的评审资料，并对送审资料真实性、合法性、完整性、时效性负责。

第三条 送审项目金额原则上不得超过相关部门已批复或调整的项目概算，如有超过，应先按《株洲市政府投资管理办法》（株政发〔2022〕8号）和《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发〔2021〕17号）相关规定处理后再予以受理。

第二章 项目资料送审要求

第四条 建设单位填写《财政投资评审申请书》（附件1），根据送审资料类型，按照《资料收取交接单》（附件2）的要求提供送审资料。

第五条 市财评中心窗口在收取建设单位送审资料时，按照《资料收取交接单》的要求检查资料，对不符合要求的项目，书面一次性告知建设单位不予收审的原因（附件3）。

第六条 在评审过程中需补充资料的（原则上不得补充新增经济资料），由建设单位将《补充资料情况表》（附件4）交市财评中心窗口，由窗口和评审人员审核通过后收取。补充资料原则上不能超过1次，特殊情况超过1次的，应报中心主任同意。

第七条 评审人员在评审时发现需建设单位提供情况说明的，由评审人员出具《工作联系函》（附件5），建设单位应在3个工作日内书面回复。

第八条 送审资料尽量提供原件，如提供复印件的，封面需加盖建设单位公章并注明“与原件一致”，其他页加盖骑缝章。

第九条 施工图加盖设计单位成果章和图审机构图审章，如无图审，由建设单位出具说明或其他审查意见，图纸加盖建设单位公章并注明“按此图施工”。

第三章 项目资料退回、存档

第十条 市财评中心出具的评审定案表或结算评审报告（征求意见），建设单位应在收到日起五个工作日内答复意见，签字盖章后送回市财评中心。

第十一条 评审人员在收到建设单位签字盖章的评审定案表或结算评审报告反馈意见后，建设单位与评审人员填写《资料退回确认单》（附件6），同时在5个工作日内将送审资料（纸质文件）和补充资料（纸质文件）等退回建设单位，因建设单位原因，未在规定时间内退回纸质资料而造成资料遗失的，由建设单位负责。

第十二条 项目资料保管及存档。根据《株洲市政府投资管理办法》（株政发〔2022〕8号）和《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发〔2021〕17号）规定，由建设单位负责项目工程资料及档案的整理、归档、存档和备查等工作。

第十三条 评审人员按照《评审资料归档目录》（附件7）及项目实际评审要求，由评审人员负责，建设单位配合，在收到建设单位签字盖章的评审定案表或发出结算评审报告后的5个工作日内将评审过程资料、评审证据、评审结果等交市财评中心档案员存档。

第四章 附则

第十四条 涉密项目按涉密有关规定执行。

第十五条 评审资料查阅。各单位需查阅资料的，原则上向建设单位查阅评审资料，确需到市财评中心查询利用的，按照《株洲市财政投资评审档案查阅规定》执行。

第十六条 本工作指引由市财评中心负责解释。

第十七条 本工作指引自发布之日起实施，实施过程中如有问题及时反馈。

附件：1.株洲市财政投资评审申请书（1-2）

2.株洲市财政投资评审资料收取交接单（1-6）

3.送审资料不予收审一次性告知书

4.补充资料情况表

5.工作联系函

6.资料退回确认单

7.评审资料归档目录