株洲市城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）2023年中央预算内投资计划申报表

单位：万元

| 序号 | 市县 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务及年度建设内容 | 项目 总投资 | 已下达中央预算内投资 | 本次申请中央预算内资金 | 拟开工 时间 | 拟建成 时间 | 项目 业主 （法人） | 项目（法人）单位责任人及联系方式 | 日常监管直接责任单位 | 监管责任人及联系方式 | 项目“一件三证”办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市州合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 茶陵县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶陵县 | 茶陵县城区供水管网改造工程项目 | 改建 | 针对老旧的混凝土管、灰口铸造铁管进行更换,改造 DN150~500 供水管道 51.2 千米 | 5034 | 0 | 2143 | 2021年9月 | 2023年12月 | 茶陵县洣云水务有限公司 | 曾小雄15869720808 | 茶陵县住房和城乡建设局 | 贺新强15869733139 | 已开工 |