附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 办公楼维修项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区审计局 |  | 实施单位 | 渌口区审计局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 | 169.38 | 10 | 94.1% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 169.38 | 10 | 94.1% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该经费主要用于办公楼搬迁维修改造项目经费 |  |  |  | 根据政府采购及财评中心评审金额360万元完成办公楼维修改造项目整体，本年度完成全部工程施工，预计支付180万元，实际支付169.38万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 原法院大楼整体维修 | 整体工程 | 达到设计要求标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公楼维修改造质量要求 | 质量 | 达到设计要求标准 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 时间 | 按合同要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 办公楼维修改造 | 180万元 | 169.38万元 | 15 | 15 | 财政资金紧张导致应付未付 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 整个项目工程维修 | 资金 | 经济合理使用资金 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提供舒适办公条件 | 舒适办公条件 | 正常保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：张璇      联系电话： 18373391626      填报日期： 2023.4.13      单位负责人签字：