附件3           项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 老旧小区改造及保障房建设、管理服务等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区财政局企业股 |  | 实施单位 | 区住房保障服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 17075.35 | 17075.35 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 17075.35 | 17075.35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 切实改善老旧小区、保障房小区等居住环境 |  |  |  | 如期完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造小区数 | ≥18个 | 19个 | 10 | 10 | 根据建筑面积、居民意愿及相关政策进行调整。（年初计划18个小区，765户，增加1个小区，230户，增加建筑面积3.15万平方米，增加9栋。） |
|  |  |  | 改造户数 | ≥766户 | 995户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 老旧小区改造配套等 | 200万元 | 100万元 | 10 | 10 | 预算调整 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 资金收缴及拨付及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 小区环境是否改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市品质是否得到提升 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填报人：刘彩蝉     联系电话：15073356389     填报日期：2023.4    单位负责人签字：陈柏林

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据区财政局《关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通[2023]6号）文件要求，我中心积极组织开展2022年预算绩效管理评价工作，对城镇老旧小区改造及保障房建设、管理服务等项目资金投入情况、绩效目标完成情况等进行了自评，并形成自评报告如下：

二、绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

为了更好地保障老旧小区改造及保障房建设、管理服务等工作如期完成，区级财政年初预算安排200万元专项资金，由于资金紧张，预算调整后为100万，用于保障性住房建设、老旧小区改造及配套工程、保障房小区物业管理服务等项目,实际收到区级及上级资金共17075.34万。

2.项目资金执行情况分析。

区级年初预算100万元专项资金，已严格按项目合同约定或工作进度及时足额拨付资金36.515万元。

3.项目资金管理情况分析。

我中心按区财政部门要求，开展了绩效评价工作，严格按照财政、审计部门要求使用专项资金，确保不截留、不挪用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

区级年初预算100万元专项资金，计划用于弥补老旧小区改造及保障房建设、管理服务项目资金不足，截至目前共支付36.515万元，具体用于：①2022年12月支付2022年老旧小区改造50%设计费（广东宇烈工程设计有限公司株洲分公司)共计11.935万元，2022年12月完工；②2022年11月、12月支付保障房小区物业管理费共计19.9万元；③2022年12月支付2022年租赁补贴资金不足部分4.68万元。2023年还需支付57.9716万元：①杨家山二期工程50%设计费(湖南源策工程设计有限公司)，4.21万元；②2022年老旧小区改造50%设计费（广东宇烈工程设计有限公司株洲分公司)，11.935万元；③2022年工程可研、造价、设计、监理费、材料检测费，35.9466万元；④2022年租赁补贴剩余部分，5.88万元（9*2400元，31*1200元）。

- 效益指标完成情况分析。

渌口区老旧小区改造及配套基础设施等项目建设的实施，改善了老旧小区居民居住环境，有效提升城市品质，百姓幸福感、获得感进一步增强。

- 满意度指标完成情况分析。

我中心对实施老旧小区改造的小区居民进行了问卷调查，征求居民改造意见及建议，积极带动居民参与改造，在满意度的调查中，大于九成表示非常满意和满意。调查显示，表示“非常满意”的占60%，表示“满意”的占36%，合计96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

根据建筑面积、居民意愿及相关政策调整改造小区数和改造户数，年初计划改造18个小区，765户，实际完成19个小区，改造户数995户。其中，增加熙园小区改造户数230户，增加小区数1个，建筑面积增加3.15万平方米，楼栋数增加9栋。

老旧小区改造是城市更新过程中的重要工作，出发点是人民群众的根本利益，既要关注“面子”工程的改造提升，更要注重“里子”工程，通过“内外兼修”加强改造服务，让居民实实在在感受到生活品质的全面提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

株洲市渌口区住房保障服务中心

2023年4月4日