横塘板块二土地收储项目

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

2022年5月，在株洲市渌口区自然资源局领导下，由区自然资源局（土地储备中心）负责依法依规依程序对株洲市城市建设发展集团置业有限公司下的T2018-R004地块一宗土地予以收储，并完善前期相关手续办理工作。

- 绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析：渌口区横塘板块二土地收储项目 预算8002.7万元，本年度支付2000万元，支付率24.9%。

- 2.项目资金执行情况分析：本年度拨付2000万元，已全部拨付到株洲市城市建设发展集团置业有限公司。

- 3.项目资金管理情况分析：该项目财务管理，会计核算及账务处理等均严格执行行政单位会计制度，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

- 绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 本次项目完成对株洲市城市建设发展集团置业有限公司下的T2018-R004地块一宗土地收储，收储面积3.02674公顷（45.41亩）并完善了前期相关手续办理工作。

- 2.效益指标完成情况分析。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 用户满意度100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况