附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 四类房专项整治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 区住建局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面拆除“违建房”、“危旧房”、“空心房”和“偏杂房”，农村村容村貌得到改善。 |  |  |  | 全面拆除“违建房”、“危旧房”、“空心房”和“偏杂房”，农村村容村貌得到改善。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成四类房拆除整治 | 完成四类房拆除整治478户，87522.37㎡ | 完成四类房拆除整治478户，87522.37㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按时按质按量完成整治任务 | 按时按质按量完成整治任务 | 我区“四类房”整治工作效果得到了市委、市政府领导的充分肯定和好评。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 主屋拆除补偿60元/平米，空心破败房和废弃闲杂屋补偿40元/平米；砖混房按100元/平米予以补偿；拆旧新建的补助5000元/户。 | 支付农户补助资金共计623.34万元，2020年已拨付395.48万元，剩余227.86万元 | 2022年度拨付76.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 实施拆除的房屋，预计复垦面积将达到1250亩，可回笼资金超8000万元，有效缓解了整治工作的资金难题。 | 实施拆除的房屋，预计复垦面积将达到1250亩，可回笼资金超8000万元，有效缓解了整治工作的资金难题。 | 增加了城市建设用地指标和耕地占补平衡指标，既盘活了闲置土地，又提升了经济效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 拆除了因长年失修的房屋，消除了安全隐患 | 拆除了因长年失修的房屋，消除了安全隐患 | 拆除了因长年失修的房屋，消除了安全隐患 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农村危旧破败土坯房及“四类房”的拆除，清理了农村环境“牛皮癣”，村容村貌焕然一新 | 农村危旧破败土坯房及“四类房”的拆除，清理了农村环境“牛皮癣”，村容村貌焕然一新 | 清理了农村环境“牛皮癣”，生活环境更加通透、更加舒适。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过分类别、多维度的补贴，增加了群众收入，赢得了群众支持 | 通过分类别、多维度的补贴，增加了群众收入，赢得了群众支持 | 对美丽乡村建设具有重大意义 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | 满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填报人：丁伶  联系电话：15273359562   填报日期：2023.04.14   单位负责人签字：

附件4

四类房集中整治工作支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，根据上级要求，现将农村“四类房”集中整治工作绩效自评工作情况汇报如下：

- 一、绩效自评工作开展情况

为深入推进我区农村人居环境整治工作，加大对农村土地资源的管理和规范，我区开展了“四类房”集中整治攻坚行动，截止2019年年底，各镇累计完成四类房整治478户，拆除建筑面积共计87522.37㎡。

- 二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022年，区级财政预算资金76.5万元，实际到位76.5万元，到位率为100%。共支出76.5万元，支出实现率为100%。

2.项目资金执行情况分析。严格按照相关约定，确保资金专款专用并及时拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。联合审计调查组对全区8个镇前期已整治验收的专项资金使用情况进行了财务审查，强化了对资金使用情况的监管。

（二）绩效目标完成情况分析。

2022年，农村“四类房”集中整治工作已全部实现预期目标，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。截至2022年12月，完成四类房整治478户，拆除面积共计87522.37㎡。

（2）项目完成质量。我区“四类房”整治工作效果得到了市委、市政府领导的充分肯定和好评。

（3）项目成本节约情况。根据房屋结构不同，对进行整治的农村“四类房”实施差异化奖补标准。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。复垦面积达到1250亩，可回笼资金超8000万元，有效缓解了整治工作的资金难题。

（2）社会效益。改变了过去修修补补、治标不治本的现象。同时，很多闲置土坯房和空心破败房因长年失修，拆除后消除了安全隐患。

（3）生态效益。农村危旧破败土坯房及“四类房”的拆除，清理了农村环境“牛皮癣”，村容村貌焕然一新，生活环境更加通透、更加舒适。

（4）可持续影响。既是重要政治任务，更是重大民心工程，事关农民群众的生命财产安全，对美丽乡村建设具有重大意义。

3.满意度指标完成情况分析。群众支持度和满意度较高。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 农村“四类房”集中整治工作实施依据充分、目标明确、程序合理；资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表,并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。