附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 房屋建筑和市政设施风险普查采购第三方服务费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 村镇建设股 |  | 实施单位 | 区住建局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 115.58 | 115.58 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 115.58 | 115.58 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成农村192565个图斑，城镇6962个图斑数据采集和质检检查工作。 |  |  |  | 完成农村192565个图斑，城镇6962个图斑数据采集和质检检查工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成全区房屋建筑普查 | 199527 | 199527 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 图班数据采集 | 如实完成每栋房屋信息录入 | 顺利通过市级普查数据汇交 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购第三方服务 | 278.6万元 | 采购第三方服务合同共计278.6万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 补齐基础数据短板，丰富基础数据资源，为城乡建设发展提供基础保障 | 补齐基础数据短板，丰富基础数据资源，为城乡建设发展提供基础保障 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 掌握风险隐患底数，有助于全面掌控住建领域各类风险隐患 | 掌握风险隐患底数，有助于全面掌控住建领域各类风险隐患 | 掌握风险隐患底数，有助于全面掌控住建领域各类风险隐患 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提高我国自然灾害防治能力 | 提高我国自然灾害防治能力 | 提高我国自然灾害防治能力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提高城市建设、管理的水平，促进治理能力现代化 | 有助于提高城市建设、管理的水平，促进治理能力现代化 | 有助于提高城市建设、管理的水平，促进治理能力现代化 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | 满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填报人：丁伶  联系电话：15273359562    填报日期： 2023.04.14  单位负责人签字：

附件4

房屋建筑和市政设施风险普查采购第三方服务费支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，根据上级要求，现将房屋建筑和市政设施风险普查采购第三方服务费资金绩效自评工作情况汇报如下：

- 一、绩效自评工作开展情况

根据中央、省、市文件精神，我区通过购买第三方服务的方式委托技术机构开展房屋建筑普查工作，目的是补齐基础数据短板，构建住建“一张图”。通过近半年的普查，我区共计完成199527个任务图斑，其中城镇房屋6962个，农村房屋192565个。目前，已通过市级验收，并提交数据至省级。

- 二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022年，区级财政预算资金120万元，实际到位111.58万元，到位率为92.99%。共支出111.5829万元，支出实现率为100%。

2.项目资金执行情况分析。严格按照合同相关约定，确保资金专款专用并及时拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。

2022年，房屋建筑和市政设施风险普查工作已全部实现预期目标，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。截至2022年12月，我区共计完成199527个任务图斑，其中城镇房屋6962个，农村房屋192565个。

（2）项目完成质量。在2022年4月8日省住建厅调度工作进展通报中，获得通报表扬。已通过市级验收，并提交数据至省级。

（3）项目成本节约情况。反复同房屋普查意向单位协商压减服务费用20万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有助于全面掌控住建领域各类风险隐患，及时消除安全隐患造成的经济损失。

（2）社会效益。能够补齐基础数据短板，丰富地理空间数据资源，构建住建“一张图”。

（3）生态效益。为改善人居环境、实施城市更新、城乡融合发展提供基础保障。

（4）可持续影响。形成全区房屋建筑普查数据库，及时了解房屋情况。

3.满意度指标完成情况分析。群众支持度和满意度较高。

- 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 房屋建筑和市政设施风险普查工作实施依据充分、目标明确、程序合理；资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表,并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。