项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 渌口区污水处理专项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1346.4 | 593.37 | 593.37 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1346.4 | 593.37 | 593.37 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对我区生活污水进行处理，推动城市污水治理工作“应收尽收”。 |  |  |  | 我区污水处理率达到95%，并不断完善污水处理设施及管网建设。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 污水处理率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水排放 | 达标 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 达标排放目标 | 一级B标/一级A标 | 一级B标/一级A标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 运行时间 | 长期正常运行 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 | 500万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 收取污水处理费 | 500万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 优良 | 优良 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水质改善 | 改善 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 整治黑臭水体，实现长治久清 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动城市污水治理工作“应收尽收” | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众评议满意度 | ≧85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填报人：罗海霞      联系电话： 27615304   填报日期：2023.04.14  单位负责人签字：

附件4

渌口区污水处理专项项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

污水处理专项包括王家洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、李公庙提升泵站、均坝污水处理站运行管理；对朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网进行改造；对黑臭水体进行整治等污水处理项目。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年度项目资金共到位 593.37万元。实际到位593.37万元。该款项已于2022年12月31日前全部到位，支出实现率为100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2022年我区专项资金用于王家洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、李公庙提升泵站、均坝污水处理站运行管理；对污水处理设施的运营维护费用属于每年固定指标专项资金使用，朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网改造属于项目申请资金，黑臭水体整治属于应急抢险工程项目申请资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

按照上级相关规定，我区因灾受损紧急抢修设备补助资金采取“公对公”方式进行拨付，将补助资金直接拨付到对方公账账户上，确保资金专款专用并及时拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

截至2022年12月，我区共投入593.37万元对王家洲污水处理厂、朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂、李公庙提升泵站、均坝污水处理站进行运行管理。污水处理率达到95%，已达到指定目标，同时我区污水按照城市排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求全部达标排放。进行朱亭、淦田、古岳峰污水处理厂配套管网改造建设，确保污水应收尽收，对黑臭水体进行整治，确保清除黑臭水体，实现长治久清。

- 2.效益指标完成情况分析。

将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显。为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进村庄级污水处理的实施进程。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 公众满意度达到90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 污水处理工作全面实现绩效目标,未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表，并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。