附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 居民自建房安全专项整治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.2022年6月30日前，完成经营性居民自建房排查工作。2.2022年8月31日前，完成非经营性居民自建房排查工作。3.2022年12月31日前，基本完成经营性自建房安全整治工作。 |  |  |  | - 已完成预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成自建房摸排 | 77175栋 | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 录入自建房系统 | 77175栋 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年8月31日前完成摸排 | 2022年8月31日 | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 资金拨付 | 2022年12月 | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 人员参与摸排 | 检测、鉴定等专业机构，行业、企业技术人员和乡村建设工匠等参加自建房排查 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障了自建房居民的人身和财产安全 | 完成自建房排查 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效 益指标 | 农村住房条件得到整体改善 | 对存结构安全隐患房屋通过工程措施或管理措施进行整治 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效 益指标 | 消除安全隐患 | C、D级自建房通过工程措施或管理措施进行整治，结构安全隐患得到有效控制 | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 房屋可持续使用 | 对初判存在结构安全隐患房屋进行鉴定。 | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 村、社区居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填报人：刘江    联系电话： 18773356777    填报日期：2023.4.17  单位负责人签字：

附件4

居民自建房安全专项整治项目支出

绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据《株洲市渌口区财政局关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通〔2023〕6号），为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，渌口区住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确绩效自评工作责任主体，从资金到位情况、执行情况，成效方面对项目资金开展绩效自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。渌口区财政局2022年实际下达资金800000元。

2.项目资金执行情况分析。2022年专项用于渌口区居民自建房安全隐患排查整治工作，项目资金使用完毕，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。渌口区住房城乡建设局严格按《渌口区住房和城乡建设局财务管理制度》,严格执行资金拨付审批流程。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

我区完成77175栋自建房排查工作，其中经营性自建房2166栋，非经营性自建房75009栋，为居民自建房安全隐患排查整治工作提供专项资金经费保障。

- 效益指标完成情况分析。

确保农村居民自建房屋基本安全。

3.满意度指标完成情况分析。根据市自建房整治办相关工作要求，给予乡镇5元/栋的奖励，及时拨付各镇自建房安全隐患排查工作经费，服务对象对资金拨付及时性满意度100%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 已完成预期目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表，并接受社会监督。同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。综上所述，项目总体自评分为“100分”，自评级别为优。

附件5

渌口区2022年政府专项债券项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 实施期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |
|  |  | 其中：债券资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 项目总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 项目 决策 |  | 项目立项 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金投入 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 过程 |  | 资金管理 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风险控制 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出 |  | 产出数量 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出时效 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出成本 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 |  | 项目效益 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填报人：              联系电话：            填报日期：             单位负责人签字：

附件6

政府专项债券项目绩效评价指标体系框架（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 项目储备 | 项目清单是否有益于项目遴选，用以反映和考核项目立项是否有迫切的现实需要和确定的服务对象。 | 评价要点： - 是否建立项目清单； ②项目清单是否按有关规定进行动态管理； ③入库项目“一案两书”编制情况。 |
|  |  | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关等，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目立项是否严格界定政府与市场的行为边界； ③项目预期收入、成本测算及测算依据是否充分可能； ④项目投入产出比是否合理，经济社会生态效益是否明显； ⑤项目投资估算和实施方案是否合理可行。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申报审批； ②是否经过了事前绩效评估； ③审批文件、手续是否符合相关要求。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④成本测算是否充分，预算确定的项目投资额或资金量是否与项目任务相匹配。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算 执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法 ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 还本付息 | 用以反映和考核偿债来源的真实有效性和债券期限与项目期限的匹配性，防范期限错配风险。 | 评价要点： ①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况； ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况； - 否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。 |
| 过程 | 项目实施 | 管理制度 建设 | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否建立项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度； ②相关管理制度是否合规、完整。 |
|  |  | 项目质量 控制 | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。 | 评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量标准和项目竣工验收等质量控制制度、措施； ③项目调整审批手续是否完备； ④项目调整导致的资金差额是否作了合理安排。 |
|  |  | 招标及 政府采购管理 | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。 | 评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。 |
|  |  | 资产管理 | 用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。 | 是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理。 |
|  | 风险控制 | 信息公开 | 用以反映和考核政府债务信息披露等情况。 | 评价要点： ①是否按照法律、法规和财政部、省委省政府相关规定,向社会公开债券资金使用情况;项目建设进度、运营情况;项目收支对应形成的资产情况、债券资金偿还等情况； ②项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项时是否按照规定程序和要求及时公开相关信息，或以适当方式告知债券持有人，以及未发生需公开的重大事项等情况。 |
|  |  | 风控效果 | 用以反映和考核风险防控效果情况。 | 评价要点： 是否发生过重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件、因债务引起的重大群体性事件等情况。 |
| 过程 | 风险控制 | 信息公开 | 用以反映和考核对存在的问题进行整改落实等情况。 | 评价要点： 是否在规定时间内对财政部驻湘监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。 |
|  |  | 风险控制 | 用以反映和考核政府债务风险防控方案制定及实际执行等情况。 | 评价要点： ①是否建立了债务风险动态监测机制； ②对识别到的风险是否建立了应对的防范措施； ③是否建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案； |
| 产出 | 产出数量 | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量 达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成 及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本 节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|  |  | 可持续 影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目后期运营、维护等情况以及对经济社会发展的持续影响情况。 |

附件7

政府专项债券项目绩效评价报告

（项目单位参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容、项目实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）资金与项目管理情况。主要包括：债券资金组织管理机构；债券资金和项目管理制度建设，债券资金投向结构合理性，债券资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、招标、政府采购、监理、验收等阶段组织实施的合规性等。

（三）项目绩效目标完成程度。主要包括项目绩效目标完成情况，实现的产出情况和取得的效益情况等。

二、绩效评价工作情况

三、项目主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题