项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 水路运输补贴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区交通运输局 |  | 实施单位 | 渌口区交通运输局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 67 | 141.60 | 141.60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67 | 141.60 | 141.60 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 客渡船全年安全运行，签单发航员工资足额发放。 |  |  |  | 客渡船全年安全运行，签单发航员工资足额发放。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 客渡船义渡补贴 | 25艘 | 25艘 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全运行 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 每艘资金补助 | 2.68万/艘 | 2.68万/艘 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 群众出行安全 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 客渡船安全运行 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 客渡船安全运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 义工、群众满意 | 95% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填报人：           联系电话：               填报日期：             单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 农村公路建设资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区交通运输局 |  | 实施单位 | 渌口区交通运输局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 530 | 3048.49 | 3048.49 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 530 | 3048.49 | 3048.49 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成100公里农村道路路面硬化，完成10座危桥改造资金支付，完成当年交通项目前期工作，做好全区治超限载工作等，减少道路维护成本。 |  |  |  | 完成100公里农村道路路面硬化，完成当年交通项目前期工作，做好全区治超限载工作，减少道路维护成本等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确保完成全区农村公路建设任务完成 | 100公里 | 100公里 | 10 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 一年 | 100% | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投入 | 3048.49 | 3048.49 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善群众出行条件 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善群众出行条件 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善群众出行条件 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 施工方及项目周边群众满意 | 95% | 85% | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填报人：           联系电话：               填报日期：             单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 公交运行补贴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 630 | 527.76 | 527.67 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630 | 527.76 | 527.67 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完善公共交通线路，办好城市公共交通民生实事。 |  |  |  | 城市公共交通线路进一步完善，市民出行更加便捷，助推经济社会发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 7条公交线路正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完善公交线路，落实便民服务工作 | 合格 | 合格 | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 一年 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会公益事业 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 社会公益事业 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公共交通条件得到改善 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 新能源公交车投入运营 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市民出行满意度提升 | 长期 | 长期 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 客运企业及出行群众满意 | 95% | 93% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填报人：           联系电话：               填报日期：             单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年4月，本单位组织了相关业务股室对2022年项目资金支出进行绩效自评，全年共涉及项目资金 3717.76 万元，实际完成项目支出3717.76万元。从评价情况来看，承办的专项支出严格按渌口区人民政府审批结果，其中城区公交补贴、公交运营补贴、农村公路通畅工程等有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进区内企业发展壮大，绩效目标得到较好实现。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本单位 2022年度交通运输项目决算资金3717.76 万元，实际完成项目支出3717.76 万元，资金支付率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2022年度交通运输项目专项支出3717.76 万元，其中：其中公路建设资金 3048.49 万元，公交运行补贴527.67万元，水路运输补贴141.60万元，根据渌口区人民政府审批结果，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。一是对本单位的项目资金实行绩效管理。严格按项目资金管理办法审批、拨付资金。二是依据中央、省、市相关支持企业政策，对农村公路建设的专项资金，由我局拨付到乡镇，并督促乡镇专款专用，及时上报项目资金绩效自评情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

专项经费项目分析：产出数量指标按进度拨付资金到位。成本指标完成目标任务，全年项目专项预算调整支出3717.76万元，决算项目专项支出3717.76万元，其中：其中公路建设资金 3048.49 万元，公交运行补贴527.67万元，水路运输补贴141.60万元。

- 效益指标完成情况分析。

加强交通基础设施建设，结合脱贫攻坚、美丽乡村建设，积极推进“农村公路窄路加宽提质改造”和“断头路”建设。2022年，全面完成省计划自然村通水泥路100公里道路硬化，同时区财政还安排专项资金完成了10座危桥改造。城市公共交通线路进一步完善，优化城区公共交通线路，市民出行更加便捷，助推经济社会发展；客渡船全年安全运行。

3.满意度指标完成情况分析。

专项支出主要是对农村公路建设资金保障及对区内企业的和费用补贴，我单位严格按各专项经费管理办法审批、拨付到位。满意度98%。同时，作为疫情防控工作领导小组物资保障组的牵头单位，全力保障全区疫情防控应急所需。全面落实疫情防控各项措施，扎实推进防疫物资保障、大数据摸排和企业服务指导各项工作，解决企业面临的问题，降低疫情的影响，群众满意度95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

由于对农村公路建设的补助支出是依据中央、省、市相关部门支持政策，确保农村公路畅通，改善交通出行条件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2022年项目绩效自评结果会应用到2023年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2022年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。