


株洲市市属高校屋顶光伏项目

实施方案

编制单位：株洲市机关事务管理局

二Ο二四年七月
目   录

1一、实施方案编制依据和原则


11.1编制依据


21.2编制原则


3二、项目概况


32.1项目实施背景


32.2规划政策符合性


32.2.1国家层面及行业领域政策符合性


42.2.2湖南省、株洲市地方政策符合性


42.3必要性分析


52.3.1符合“十四五”现代能源体系规划，是推动能源可持续发展的需要


52.3.2是促进当地劳动力就业，推动区域经济发展的需要


62.3.3项目建设是可持续发展的需要


72.4项目基本情况


72.4.1项目名称


72.4.2建设地点


72.4.3建设内容和规模


72.4.4建设工期


72.4.5投资规模和资金来源


72.5项目单位


72.5.1实施机构


82.5.2项目法人


9三、项目运作方式


93.1公共资源有偿使用权


103.2项目具体运作方式


12四、风险分配基本框架


124.1风险识别


134.2风险分配


134.2.1风险分配原则


134.2.2风险分配方案


144.3风险应对措施


17五、项目交易结构


175.1项目投资及建设管理


175.2项目运营


185.3回报机制


185.4政府承诺及保障


20六、项目合同体系


206.1项目参与主体


206.2项目合同体系组成


22七、项目实施的主要边界条件


227.1权利义务边界


227.1.1实施机构的权利和义务


237.1.2四所市管高校的权利和义务


237.1.3使用权受让单位的权利和义务


257.2交易条件边界


257.2.1公共资源有偿使用费的确认及支付


277.2.2公共资源有偿使用权范围


277.2.3公共资源有偿使用权有效期


277.2.4场地使用


287.2.5资产权属


297.3履约保障边界


297.3.1履约保函


297.3.2应急预案、安全生产、环境保护


307.3.3违约责任及补偿


317.3.4临时接管


327.3.5不可抗力


327.3.6提前终止


347.3.7争议的解决


347.3.8协议变更


357.3.9协议展期


357.4保密


36八、监管架构


368.1授权关系


368.2监管方式


368.2.1履约管理


368.2.2行政监管


378.2.3公众监督


38九、使用权受让单位的选择方式和条件


389.1选择方式


389.2竞买人应具备的条件


389.3竞买标的


399.4签订合同


40附件1：四所市管高校可利用屋顶面积估算情况表




一、实施方案编制依据和原则
1.1编制依据

《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）

《行政事业性国有资产管理条例》（国令第738号）

《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）

《国家能源局综合司关于印发分布式光伏发电应用示范区工作方案的通知》（国能综新能〔2013〕274号）

《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》（国能新能〔2013〕433号）

《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》（教发〔2022〕2号）

《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）

《关于支持分布式光伏发展规范相关管理事项的通知》（湘发改能源〔2023〕858号）

株洲市人民政府关于印发《株洲市碳达峰实施方案》的通知（株政发〔2023〕9号）

株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市公共资源有偿使用管理工作方案（试行）》的通知（株政办发〔2022〕29号）

株洲市财政局关于印发《株洲市市直行政事业单位国有资产项目进场交易规则》的通知（株财发〔2020〕10号）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）
1.2编制原则

1、严格执行国家法律法规、规章和政策相关规定的原则。

2、项目的实施遵循公开、公平、公正、诚信和公共利益优先的原则。

3、应当坚持合理布局，有效配置资源的原则。

4、按照充分了解合作各方意愿以及市场机制原则。
二、项目概况

2.1项目实施背景

随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重，可再生能源成为世界各国重要的能源开发方向。光伏发电作为可再生能源的重要组成部分，具有环保、可持续、分布广泛等优势，在能源结构转型中扮演着重要角色。针对我国日益增长的能源需求和环境压力，制定光伏项目实施方案既是迫切需求，也是我国可持续发展的重要一环。

2022年，教育部关于印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》的通知（教发〔2022〕2号）提出“加快推动学校建筑用能电气化和低碳化，深入推进可再生能源在学校建设领域的规模化应用。在有条件的地区开展学校建筑屋顶光伏行动，推动光伏与建筑一体化发展。”
为积极响应国家“30·60”碳达峰碳中和战略，以及教育部文件要求，形成示范效应，拟在职教科创城区域的四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶开展分布式光伏电站建设。

2.2规划政策符合性

2.2.1国家层面及行业领域政策符合性

《国家能源局综合司关于印发分布式光伏发电应用示范区工作方案的通知》（国能综新能〔2013〕274号）第一节第（四）条提出“光伏发电项目可由电力用户自建，也可采用合同能源管理方式。”《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》（国能新能〔2013〕433号）第一章第三条提出“鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位，投资建设和经营分布式光伏发电项目。”此外，《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》（发改能源〔2017〕1901号）第二节也提出“分布式发电项目单位与配电网内就近电力用户进行电力交易的相关模式”。

可见，本项目符合国家及行业主管部门政策要求。 

2.2.2湖南省、株洲市地方政策符合性

湖南省发展和改革委员会、国家能源局湖南监管办公室、国网湖南省电力有限公司《关于支持分布式光伏发展规范相关管理事项的通知》（湘发改能源〔2023〕858号）明确：“鼓励地方各级政府牵头，利用党政机关、学校、医院、市政、文化、体育设施等公共建筑统筹建设分布式光伏电站，此类电站自用电量比例不作要求。”

株洲市人民政府关于印发《株洲市碳达峰实施方案》的通知（株政发〔2023〕9号）：“大力发展可再生能源。积极利用太阳能，以提供绿色电力为重点，扩大太阳能利用规模。积极探索“光伏+”应用模式，利用工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶，着力打造分布式光伏电站。

“千万屋顶”光伏发电工程。在炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市、渌口区的工业园区标准厂房和湖南工业大学、株洲职教城教学楼与学生公寓等公共机构屋顶建设分布式光伏电站。”

可见，本项目符合湖南省、株洲市地方政策要求。

2.3必要性分析

2.3.1符合“十四五”现代能源体系规划，是推动能源可持续发展的需要

本世纪以来，全球能源结构加快调整，新能源技术水平和经济性大幅提升，风能和太阳能利用实现跃升发展，规模增长了数十倍。全球应对气候变化开启新征程，《巴黎协定》得到国际社会广泛支持和参与，近五年来可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。中国、欧盟、美国、日本等130多个国家和地区提出了碳中和目标，世界主要经济体积极推动经济绿色复苏，绿色产业已成为重要投资领域，清洁低碳能源发展迎来新机遇。

能源系统形态加速变革，分散化、扁平化、去中心化的趋势特征日益明显，分布式能源快速发展，能源生产逐步向集中式与分散式并重转变，系统模式由大基地大网络为主逐步向与微电网、智能微网并行转变，推动新能源利用效率提升和经济成本下降。新型储能和氢能有望规模化发展并带动能源系统形态根本性变革，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统蓄势待发，能源转型技术路线和发展模式趋于多元化。

2.3.2是促进当地劳动力就业，推动区域经济发展的需要

扩大就业，促进再就业，关系亿万人民群众的切身利益。党中央、国务院对就业再就业工作高度重视，要求各地各部门将其作为“民生之本”和“安国之策”，实施积极的就业政策，加快发展就业容量大、劳动密集型产业，创造就业岗位，培育新的就业增长点。

该项目的建设有较大吸纳劳动力的能力和容量，适宜在劳动力资源较为丰富的地区发展。“十四五”时期株洲市城镇新增劳动力就业、农民进城打工和下岗失业人员再就业的问题同时存在，就业和再就业任务依然十分繁重。本项目建设，对株洲市扩大就业，促进再就业，减轻就业压力，是非常有益的。 

2.3.3项目建设是可持续发展的需要

伴随着经济和社会的快速发展，石油、煤炭等常规能源已经被大量开发和消耗，并逐渐呈现紧缺的态势，有限的能源资源储备与社会经济发展的无限需求之间的矛盾，已成为一个全球性的问题。

和常规能源相比，太阳能作为一种绿色可再生能源，具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位，对于节能减排，优化能源结构，实现可持续发展具有重要意义。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

与常用的火力发电系统相比，光伏发电的优点主要体现在：资源无枯竭危险；安全可靠，无噪声，无污染排放外，绝对干净（无公害）；不受资源分布地域的限制，可利用建筑屋面的优势等等。面对现在越来越多的环境、资源枯竭等方面的问题，清洁能源、可再生能源的使用率越来越高，利用光伏发电便是其中一种。因此光伏发电项目的建设有利于保护环境及调整能源结构，也符合能源可持续发展的战略。
2.4项目基本情况

2.4.1项目名称

株洲市市属高校屋顶光伏项目（以下简称“本项目”）。

2.4.2建设地点

本项目建设地点为株洲市职教城科创城区域四所市管高校，四所市管高校分别为：湖南汽车工程职业大学、湖南铁路科技职业技术学院、湖南航空技师学院、株洲高等师范专科学校（以下简称为“四所市管高校”或“学校”）。

2.4.3建设内容和规模

本项目建设内容为利用四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶，建设装机容量约为 13 MW的屋顶分布式光伏电站，四所市管高校屋顶的可利用面积约为 13.67 万平米，可利用面积清单详见附件1。

2.4.4建设工期

本项目计划建设工期为2年，自场地交付之日起算。

2.4.5投资规模和资金来源

本项目建设资金由使用权受让方负责筹措，项目总投资约为4810万元，具体以投资主管部门批准的金额为准。

2.5项目单位

2.5.1实施机构

株洲市人民政府授权株洲市机关事务管理局作为本项目实施机构，负责组织本项目的前期准备、实施方案的编制、使用权的拍卖、代表政府签订《株洲市市管高校屋顶公共资源有偿使用协议》（以下简称“协议”或“公共资源有偿使用协议”）、合同期满移交接收等工作。

2.5.2项目法人

经公开竞争获得使用权的受让单位，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定履行核准或备案手续，履行项目投资主体责任，同时受让单位可就本项目成立特殊目的公司（项目公司）。

三、项目运作方式

3.1公共资源有偿使用权

根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市公共资源有偿使用管理工作方案（试行）》的通知（株政办发〔2022〕29号），株洲市机关事务管理局通过公开竞价交易，选择使用权受让单位，并与使用权受让单位签订《公共资源有偿使用协议》，授予其在协议约定期限内独家、排他性地使用本项目四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶区域的权利（受让单位参与组建的项目公司除外），并限定四所市管高校屋顶区域仅限用于株洲市市属高校屋顶光伏项目建设使用，相应使用权受让单位有权对株洲市市属高校屋顶光伏项目进行投资、建设、运营和维护，以及销售本项目所生产电力收回投资并获得投资收益，协议期满后相关权益自动终止。

3.2项目具体运作方式


[image: image1.emf]实施机构

第三方评估

中介机构

市财政

使用权

价值评估

参与竞拍

使用权受让单位

使用权

转让价款

投资 、 建设 、 运营

屋顶光伏

发电项目

国家电网

支付

电费

余电

上网

四所市管高校

发电

收益

发电

自用

株洲市人民政府 授权

签订协议


具体说明如下：

1、株洲市人民政府授权株洲市机关事务管理局作为本项目实施机构，负责组织本项目的前期准备、实施方案的编制、使用权的拍卖、通过公开竞价交易依法依规确定使用权受让单位、代表政府签订《公共资源有偿使用协议》、合同期满移交接收等工作。

2、经依法确定的使用权受让单位与实施机构、四所市管高校，三方签署《公共资源有偿使用协议》，获得屋顶场地使用权。

3、实施机构协调四所市管高校与受让单位分别签订用电协议，协议中明确学校按照国家电网综合用电价格与受让单位进行用电费用结算，以及对安全责任、防水责任等内容进行约定。

4、在使用权有效期内，使用权受让单位有权对株洲市市属高校屋顶光伏项目进行投资、建设、运营和维护，以及销售本项目所生产电力收回投资并获得投资收益。

5、在使用权有效期内，实施机构和相关政府职能部门，根据适用法律法规和《公共资源有偿使用协议》对使用权受让单位进行监管。

6、使用权期满后，《公共资源有偿使用协议》自动终止，使用权受让单位投资所形成的相关资产由受让单位自行处置，并将项目场地移交至实施机构。

四、风险分配基本框架
4.1风险识别

结合本项目实际情况，分析各个阶段存在的风险，详见表4-1：

表4-1风险识别表

	风险类型
	风险描述

	系统

风险


	1.法律法规、政策变更风险
	因法律法规、政策或行业标准变化导致项目建设、运营成本增加，项目终止等不利影响

	
	2.税收风险
	税收政策调整，导致受让单位税费成本发生变化

	
	3.通货膨胀风险
	因通货膨胀引起运营成本增加

	
	4.学校反对风险
	项目在建设、运营过程中影响了学校的利益而引起反对，影响项目实施

	
	5.不可抗力风险
	发生政治不可抗力（非因实施机构原因导致且不在其控制下的征收征用、政治反对等）、自然不可抗力（主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害）、社会不可抗力（战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件）等事件，造成项目不能正常运转

	
	6.受让单位能力不足风险
	受让单位组织不合理，或技术、经验不足，或融资能力差等造成项目不能正常运转

	
	7.受让单位方变动风险
	受让单位方异常变动，影响项目稳定性

	
	8.规划风险
	因规划变动对项目产生不利影响

	
	9.政府干预风险
	实施机构过度干预影响项目的实施和进程

	
	10.项目审批和决策风险
	项目审批和决策不及时，影响项目的实施进程

	建设阶段风险
	11.融资风险
	受让单位不能获得或无法在约定期限内获得融资资金

	
	12.安全事故风险
	由于现场管理不善，导致施工现场出现安全事故

	
	13.环境风险
	项目建设对环境造成影响、损害，或者达不到有关部门规定的环保标准

	
	14.工程质量风险
	项目工程质量不合格或出现质量缺陷

	运营阶段风险
	15.市场需求风险
	由于宏观经济、社会发展、同业竞争等产生市场需求变动风险

	
	16.价格风险
	项目上网电价变动风险

	
	17.经营管理不力风险
	受让单位经营管理经验不足、能力差，影响项目运营

	移交阶段风险
	18.移交履约风险
	受让单位在协议约定期限内未能及时移交，或移交时项目场地存在其他权利负担等


4.2风险分配

4.2.1风险分配原则

一般情况下，项目投融资、建造、财务和市场需求等商业风险由受让单位方承担，不可抗力等风险由实施机构与受让单位方合理共担。

风险分配的具体原则为：

（1）承担风险的一方应该对该风险具有控制力。
（2）承担风险的一方能够将该风险合理转移。
（3）由该方承担风险最有效率。
（4）承担的风险程度与所得回报相匹配。
（5）如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

4.2.2风险分配方案

根据风险分配原则和项目实际情况，得出如下风险分配方案：

表4-2风险分配方案
	风险类型
	实施机构负担
	受让单位方负担
	合理分担

	系统风险
	1.法律法规、政策变更风险
	
	
	√

	
	2.税收风险
	
	√
	

	
	3.通货膨胀风险
	
	√
	

	
	4.学校反对风险
	
	
	√

	
	5.不可抗力风险
	
	
	√

	
	6.受让单位能力不足风险
	
	√
	

	
	7.受让单位方变动风险
	
	√
	

	
	8.规划风险
	本级政府可控的规划风险
	√
	
	

	
	
	非本级政府可控的规划风险
	
	
	√

	
	9.政府干预风险
	√
	
	

	
	10.项目审批和决策风险
	
	√
	

	建设阶段风险
	11.融资风险
	
	√
	

	
	12.安全事故风险
	
	√
	

	
	13.环境风险
	
	√
	

	
	14.工程质量风险
	
	√
	

	运营阶段风险
	15.市场需求风险
	
	√
	

	
	16.价格风险
	
	√
	

	
	17.经营管理不力风险
	
	√
	

	移交阶段风险
	18.移交履约风险
	
	√
	


注：部分风险在不同情况下的风险分担主体不同，具体如何分担应根据风险的具体情况判断

4.3风险应对措施

根据项目风险分配方案，为防范、规避相应风险，提高项目建设和运营效率，双方应采取相应措施，如表4-3所示：

表4-3风险应对措施

	风险类型
	应对措施

	系统

风险
	1.法律法规、政策变更风险
	实施机构尽量在可控范围内保证法律法规、政策的稳定性，受让单位自行把控因法律法规、政策变更导致项目收益降低或成本上升等风险。如因法律法规、政策变更导致项目无法继续实施，双方应建立提前终止机制

	
	2.税收风险
	受让单位根据实际情况自行把控税收政策变化风险

	
	3.通货膨胀风险
	受让单位根据实际情况自行把控通货膨胀变化风险

	
	4.学校反对风险
	如因受让单位操作不当引起，受让单位应尽快纠正；如因项目规划等原因引起，实施机构应积极与学校进行沟通；如因不可抗力原因，双方合理分担损失

	
	5.不可抗力风险
	通过投保商业保险转移风险

	
	6.受让单位能力不足风险
	对受让单位方投融资能力、管理水平、经验等进行深入调研和考察

	
	7.受让单位方变动风险
	约定受让单位方的变动条件并严格执行

	
	8.规划风险
	实施机构尽力协调各方保证规划的稳定性

	
	9.政府干预风险
	明确实施机构及相关部门的监管内容和方法，除按合同约定或相关法规政策规定进行监管外，不得干预项目的实施

	
	10.项目审批和决策风险
	受让单位协调相关部门建立协调机制，加快项目审批和内部决策速度

	建设

阶段

风险
	11.融资风险
	受让单位根据自身情况自行把控融资风险

	
	12.安全事故风险
	要求受让单位严格执行安全生产管理制度，同时加强安全监管

	
	13.环境风险
	要求受让单位建设、运营中遵守相关环保规定，对违反相关规定情形约定违约处理方式

	
	14.工程质量风险
	受让单位应自行把控项目工程质量风险

	运营阶段风险
	15.市场需求风险
	受让单位应详细论证市场需求，充分评估项目投资风险，合理确定有偿使用费报价

	
	16.价格风险
	受让单位应充分评估项目上网电价变动风险

	
	17.经营管理不力风险
	受让单位自身运营能力不足时，可委托或与具备相应运营能力的单位合作运营

	移交阶段风险
	18.移交履约风险
	通过协议约定移交违约风险


五、项目交易结构

5.1项目投资及建设管理

5.1.1项目投资

使用权受让单位应按照《企业投资项目核准和备案管理条例》有关规定履行核准或备案手续，履行项目投资主体责任，自行承担项目投资资金筹措以及投资控制责任，并按照相关法律法规履行项目报批、报建手续。

5.1.2项目建设管理

使用权受让单位作为本项目建设单位，应根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本协议的其他要求，负责项目的工程招标（如需）、施工管理等具体的建设管理工作，对项目的质量、安全、进度、投资控制等负责。

在本项目方案设计阶段，受让单位应根据国家、行业设计规范和相关标准就安全防护、消防安全进行设计，设计方案经学校审核同意后方可实施。

5.2项目运营

使用权受让单位可自行或委托具备相应资质和能力的第三方机构负责本项目相关设施设备的运营维护，具体运营内容包括：本项目所建设的光伏工程运营和维护，包括发电设备及安装工程、控制保护设备及安装工程，上述设施设备的日常管养，并按照“自发自用，余电上网”的模式，向学校和电网公司销售电力。

学校作为屋顶的产权方以及屋顶出入通道的管理方，学校应对受让单位所使用的屋顶出入通道进行必要的安全管理，禁止学校师生擅自进入受让单位所使用的屋顶。受让单位将协助学校对屋顶出入通道设置相应的安全防护措施、警示标语等。
5.3回报机制

项目按照“自发自用，余电上网”的模式运作，因此收益来源主要包括：

（1）项目上网售电收入

按电网企业相关政策文件执行。

（2）自发自用售电收入

受让单位与四所市管高校通过协议约定，按照国家电网综合电价（
[image: image2.wmf]6

3

*

6

3

*

平段电价

高峰电价

综合电价

+

=

，湖南地区日均光伏发电有效时照约6个小时，其中11:00-14:00为峰段，其余时间为平段）标准收取电费。

（3）其他衍生收入

绿电、绿证交易、碳汇，政府的奖补资金（如有）等其他合法收入。
受让单位通过上述收益来源收回投资并实现投资回报。
5.4政府承诺及保障

5.4.1屋面资源的归集提供

四所市管高校（湖南汽车工程职业大学、湖南铁路科技职业技术学院、湖南航空技师学院、株洲高等师范专科学校）作为屋顶资源的产权单位以及管理单位，负责将各自范围内的屋面资源进行归集，确保受让单位在签订《公共资源有偿使用协议》后使用屋顶资源的合法合规性。
5.4.2施工配套措施安排

在项目施工过程中，四所市管高校应为受让单位提供通行、水电等配套便利。
5.4.3协助审批

实施机构及四所市管高校依法依规协助受让单位办理项目运营所必须的批准和证明文件。

5.4.4协助争取优惠政策

实施机构及四所市管高校协助受让单位向有关部门争取国家、省市相关财政补贴和行业优惠政策。

5.4.5自用电的使用保障

实施机构将保障四所市管高校优先使用本项目光伏发电，用户电价按照国家电网当期综合用电价格标准执行。

六、项目合同体系
6.1项目参与主体

本项目运作的参与主体主要包括株洲市人民政府、株洲市机关事务管理局、四所市管高校、使用权受让单位。

表6-1项目参与主体及主体职能表

	参与主体
	主体职能

	株洲市人民政府
	授权实施机构。

	株洲市机关事务管理局
	负责组织本项目的前期准备、实施方案的编制、使用权的拍卖、代表政府签订《公共资源有偿使用协议》、合同期满移交接收等工作。

	四所市管高校
	参与签订《公共资源有偿使用协议》，《供用电协议》。

	使用权受让单位
	履行公共资源有偿使用费支付义务；负责本项目的投融资、建设、运营、维护；接受实施机构及相关政府部门的监管，接受四所市管高校监督。


6.2项目合同体系组成

本项目合同体系包括：《公共资源有偿使用协议》、《供用电协议》以及使用权受让单位与其他供应商签订的配套合同。

（1）《公共资源有偿使用协议》是整个合同体系的基础和核心，《公共资源有偿使用协议》由实施机构、高校与中标受让单位或其组建的项目公司三方签订。协议主要约定各方权利义务，主要合作内容，履约保障，项目投资、建设、运营阶段的相关要求，公共资源有偿使用，违约与赔偿等。

（2）《供用电协议》：由实施机构协调学校与受让单位或其组建的项目公司分别签订，协议中明确学校按照国家电网综合用电价格与受让单位进行用电费用结算。

七、项目实施的主要边界条件

7.1权利义务边界

7.1.1实施机构的权利和义务

行使行政监管职能和履约监管权力，对受让单位建设运营全过程进行监督约束。但监督权的行使不能影响受让单位的正常经营。如发现与协议存在不相符合的，有权责成受让单位限期予以纠正。

基于国家安全及人民生命财产安全的前提下，有权对项目投资、建设、运营全过程进行监督。

在发生紧急事件、可能严重影响公众利益的情况下，有权统一调度、临时接管或依法征用项目设施。

对受让单位不当使用屋顶，导致屋顶损毁或有可能损毁的危险事件，有权要求改正，造成损失的有权要求受让单位赔偿。

有权根据《公共资源有偿使用协议》约定的受让单位违约情形兑取履约保函中相应金额。
有权对使用权受让单位未按法律规定和履行《公共资源有偿使用协议》约定义务的行为追究责任。
经结构鉴定并明确可以实际使用屋顶区域的学校，且受让单位已经按约定缴纳相应公共资源有偿使用费的，实施机构负责协调该学校与受让单位（或受让单位组建的项目公司）签订供用电协议和分布式光优发电项目高压发用电三方合同。
协助受让单位获得项目建设等所必需的核准手续或批文。协调、协助解决项目合作过程中出现的相关事宜。

按本协议规定保障公共资源有偿使用权的完整性，不得减少受让单位公共资源有偿使用权的内容或妨碍受让单位对公共资源有偿使用权的使用；维护受让单位开展经营业务的自主权，在对受让单位实施监督的过程中，不妨碍受让单位在本项目上的正常运营。
在《公共资源有偿使用协议》履行期间，建筑物或所在土地被国家征收、征用、拆迁的，政府基于受让单位屋顶设施设备搬迁、停产停业的补偿或相关奖励、补助等归受让单位所有，实施机构应协助受让单位获得相关补偿，并同意受让单位共同参加各类征收、征用拆迁等相关会议、谈判。

法律法规和协议规定的其他权利和义务。

7.1.2四所市管高校的权利和义务
对项目建设、运营过程中是否影响师生安全进行监督的权利。
审核受让单位设计方案的权利。
提供本项目约定的屋面场地。

提供本项目需要的现场工作条件及免费和通畅的进场通道。
对受让单位所使用的屋顶出入通道进行管理的义务。
禁止学校师生擅自进入受让单位所使用的屋顶的义务。
法律法规和协议规定的其他权利和义务。
7.1.3使用权受让单位的权利和义务

享有本项目公共资源有偿使用权。

按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定和本协议约定，自主或组建项目公司开展涉及本项目投资、融资、建设、运营维护等方面的各项经营活动。

有权在其资质许可范围内依法委托本项目工程的勘察、设计、施工承包等参建单位，保证项目质量符合相关法律法规的规定。

就本项目申请国家、省、市的补助、补贴，并独占性享有。

有权对实施机构、学校未按照法律法规规定和协议约定履行义务的行为追究责任。

按照本协议的约定支付公共资源有偿使用费。
承担本项目投资、融资、建设、运营维护等工作事项的责任和风险。
负责本项目投资资金的筹措。
负责委托具备资质的第三方机构对本项目屋面场地的结构鉴定工作，并出具鉴定报告。

负责确保项目应积极采用先进技术、先进材料、先进工艺等，保障项目建设运行安全，提高发电效率，确保项目外观与学校外观相协调。

在方案设计阶段，采纳学校提出的合理意见。

负责对本项目屋顶或屋面实施安装光伏设备的区域进行日常维护和保养。

安全文明施工。保证项目建设符合国家关于环保、安全生产等法律法规的规定，承担在工程施工过程中造成的安全生产责任。采取一切合理措施减少对学校的干扰和影响，并遵守环境保护和城市管理方面的有关规定和要求。

项目电站应确保电能质量指标应符合国家标准有关规定，不应影响电网安全运行或其他电力用户正常用电。

严格执行有关环境保护的规定。

负责项目投资、建设、运营、维护等管理，并接受甲方监督。

遵守与项目建设和养护相关的法律法规，接受行业主管部门对本项目场地合法使用、招投标活动、建设施工和运营维护等方面的监督。

按照有关技术政策和技术规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，保证项目及其附属设施经常处于良好状态。

（18）投保商业保险以转移后续因不可抗力导致项目损失的风险。

（19）法律法规和协议规定的其他权利和义务。

7.2交易条件边界

7.2.1公共资源有偿使用费的确认及支付

7.2.1.1公共资源有偿使用费拍卖价格的确定

实施机构委托第三方机构对本项目公共资源有偿使用价值进行评估，使用价值按照“附件1：四所市管高校可利用屋顶面积估算情况表”中所列可利用屋面面积进行评估，评估价格将作为公开竞价交易的底价，经评估，在授权有效期限内，本项目公共资源有偿使用费起拍底价为【     】万元（以经财政部门审核同意的评估报告为准），投标人在此价格基础上进行公开竞价，中标单位的竞价报价即为本项目公共资源有偿使用费的最低基础费，最终公共资源有偿使用费金额按第7.2.1.2条的约定进行结算。实施单位与使用权受让单位按中标价格进行签约。

7.2.1.2公共资源有偿使用费的支付

在《公共资源有偿使用协议》签订后，使用权受让单位应在本协议生效之日起30日内向实施机构指定账户支付公共资源有偿使用费，首次支付的公共资源有偿使用费为基础签约金额的50%，并提供能表明转让价款已完成支付的证明文件。剩余公共资源有偿使用费则根据对本协议中所提供的选址场地进行结构鉴定后，符合使用条件的，按照以下原则缴纳剩余费用，即：

（1）若四所市管高校合计交付的屋面面积大于13.67万平方米，除按基础签约金额补齐剩余公共资源有偿使用费外，超出部分按以下公式追加公共资源有偿使用费：

追加公共资源有偿使用费=基础签约金额/约定屋面面积*超出面积

注：约定屋面面积为基础签约金额所对应的相应面积。

追加公共资源有偿使用费应在使用权受让单位收到实施机构支付通知书后3个月内完成支付。

（2）若四所市管高校最终交付的屋面面积小于本协议约定的屋面面积，则按照实际交付屋面面积结算剩余的公共资源有偿使用费，剩余的公共资源有偿使用费应在完成最终交付后3个月内完成支付。

7.2.2公共资源有偿使用权范围

本方案中所述公共资源使用权范围为株洲市市属高校屋顶光伏项目所涉及的四所市管高校（湖南汽车工程职业大学、湖南铁路科技职业技术学院、湖南航空技师学院、株洲高等师范专科学校）教学楼以及办公楼等建筑屋顶区域，四所市管高校屋顶区域仅限用于株洲市市属高校屋顶光伏项目建设使用。

7.2.3公共资源有偿使用权有效期

株洲市市属高校屋顶光伏项目所涉及的四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶区域使用权有效期为27年，其中建设期为2年，使用权有效期自场地交付之日起算。

7.2.4场地使用

7.2.4.1场地范围

本项目建设用地为《公共资源有偿使用协议》中约定的四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶区域（详见附件1：四所市管高校可利用屋顶面积估算情况表）。如有需要，实施机构应协调四所市管高校为受让单位提供具备合法性的场地图纸。

7.2.4.2场地使用的权利

四所市管高校将本方案中约定的四所市管高校教学楼以及办公楼等建筑屋顶区域使用权提供给受让单位使用，受让单位应根据适用法律规定和《公共资源有偿使用协议》约定在使用权有效期内合理使用。

7.2.4.3场地使用的限制

未经实施机构书面同意，受让单位不得将项目屋顶用于本项目之外的任何其他用途。屋顶的使用不得影响房屋的正常使用功能，否则受让单位将承担损失赔偿责任。

7.2.4.4建设场地的供应

四所市管高校应在公共资源使用权有偿使用协议签订之日后，按照受让单位的项目投资建设计划配套提供屋顶场地，受让单位应提前30日以书面方式将阶段性投资建设计划提交学校，学校在收到投资建设计划后30日内完成相应屋面场地的提供。

7.2.5资产权属

7.2.5.1项目资产范围及权属

公共资源有偿使用权有效期内，本项目所形成资产的所有权均归属于受让单位所有。

7.2.5.2协议终止后项目资产的处置

协议提前终止或协议期满终止后，受让单位应在协议终止后六个月内完成项目现场资产的处置以及退场工作，并将项目场地移交实施机构。若在规定时间内受让单位未完成现场资产的处置以及退场工作，则现场资产所有权归属于实施机构，实施机构有权对现场资产进行处置。

在场地移交时及场地移交后，若学校发现受让单位在合同履行过程中因受让单位过错导致屋顶损坏出现漏水或其他等不利后果的，受让单位应承担该保修责任。该保修责任持续时间为1年，自场地全部移交完成之日起。

7.3履约保障边界

鉴于本项目合作期较长，在《公共资源有偿使用协议》订立时既要充分考虑项目全生命周期内的实际需求，也要合理设置一些履约保障机制和合同调整机制，以保障项目顺利进行并为未来可能较长的合同执行期预留调整和变更空间。
7.3.1履约保函

为了确保使用权受让单位履行相关义务和承诺，本项目要求使用权受让单位在《公共资源有偿使用协议》正式签署后，提交履约保函。

履约保函在《公共资源有偿使用协议》正式签署后10个工作日内提交，金额为    万元（该金额不超过公共资源有偿使用费评估值的10%）。主要用于担保使用权受让单位能够按照《公共资源有偿使用协议》的约定完成项目建设，正常开展运营服务工作，履行协议中相关义务。若未达成《公共资源有偿使用协议》所约定的工作标准，实施机构可依据协议的有关约定兑取履约保证函中的相应金额。在保函有效期内，使用权受让单位有义务保证上述保函项下的金额一直保持在上述规定的金额，一旦低于该金额，使用权受让单位应当及时将该保函恢复至该规定金额。

履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函。
7.3.2应急预案、安全生产、环境保护

7.3.2.1应急预案

针对下列情形，受让单位应制定应急预案和现场处置方案：自然灾害、重特大事故、环境公害、群体性事件以及人为破坏等事件的发生和所有危险源。

应急预案制定要求：明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，并报实施机构和学校备案。

7.3.2.2安全生产

使用权受让单位是本项目的安全生产责任主体，使用权受让单位应建立安全生产责任体系，按要求开展安全生产培训及预防演练。项目所属区域的安全生产主管部门是本项目安全生产的监管单位，履行法定监管职责。

7.3.2.3环境保护

（1）受让单位不得在项目的运营维护过程中造成环境污染。

（2）受让单位必须遵守法律法规，相关政策文件规定及时按规定公布环保信息。

（3）受让单位在项目设施的运营维护期间应根据法律法规、行业标准、政策规定以及协议的要求采取一切合理措施避免或减少对项目周围设施、建筑物和学校的干扰。
7.3.3违约责任及补偿

（1）实施机构违约责任

因实施机构违反《公共资源有偿使用协议》约定的义务，导致受让单位的公共资源有偿使用权在有偿使用权有效期内未能持续有效，或对受让单位依法行使公共资源有偿使用权构成妨碍的，实施机构应及时改正，并赔偿受让单位因此而遭受的直接经济损失。

（2）四所市管高校的违约责任

因学校一方违反《公共资源有偿使用协议》约定的义务，导致受让单位的公共资源有偿使用权在有偿使用权有效期内未能持续有效，或对受让单位依法行使公共资源有偿使用权构成妨碍的，学校应及时改正，并赔偿受让单位因此而遭受的直接经济损失。
（3）受让单位违约责任

在有偿使用权有效期内，如因受让单位自身原因造成未能按约定履行义务，实施机构或学校有权追究受让单位违约责任。如情节严重、致使《公共资源有偿使用协议》无法继续履行的，实施机构有权提前终止《公共资源有偿使用协议》。

（4）不可抗力违约责任

如果协议双方一方证明违约是由于不可抗力事件引起的，则该方不对另一方承担违约责任。

（5）违约补偿

每一方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，具体违约补偿将在《公共资源有偿使用协议》中明确。
7.3.4临时接管

在有偿使用权有效期内，如受让单位发生以下情形导致《公共资源有偿使用协议》无法继续履行，或者严重影响社会公众利益和安全等情形，经查属实，实施机构可临时接管项目设施。具体情形如下：

（1）违反《公共资源有偿使用协议》原则性条款，拒不履行协议义务。
（2）严重影响学校利益和师生安全的。
（3）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的。
（4）法律法规明确禁止的其他情形。

临时接管前，受让单位应继续履行项目协议项下的义务，临时接管期间，受让单位须无条件服从实施机构或政府指定机构的指令。若导致临时接管的行为得到纠正，则实施机构应终止临时接管，临时接管的期限最长不得超过六十（60）日，在临时接管期间所发生的费用由受让单位承担。在实施机构临时接管期限内受让单位未对违约事件予以纠正，实施机构有权收回公共资源有偿使用权，提前终止协议。

7.3.5不可抗力

（1）不可抗力的通知

一方应在发生不可抗力事件或知道发生不可抗力事件后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果。

（2）免于履行

由于不可抗力事件使一方不能全部或部分履行其在《公共资源有偿使用协议》项下的义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在《公共资源有偿使用协议》项下的相应义务，另有相反规定的除外。

7.3.6提前终止

7.3.6.1提前终止事项

实施机构违约——当发生实施机构违约事件时，实施机构在一定期限内未能补救的，受让单位可根据合同约定主张终止《公共资源有偿使用协议》。
受让单位方违约——当发生受让单位违约事件时，受让单位未能在规定的期限内对该违约事件进行补救的，实施机构可根据合同约定主张终止《公共资源有偿使用协议》。
不可抗力事件——发生不可抗力事件持续或累计达到12个月，任何一方可主张终止《公共资源有偿使用协议》。

（1）实施机构主张的提前终止

受让单位不能按协议约定支付公共资源有偿使用权出让费。
受让单位根据中国法律被吊销营业执照、责令停业、清算或破产。
因管理不力，导致单个项目累计停工时间达3个月。
受让单位继续运营本项目将危及公共安全或将对公共利益有所损害时。
受让单位拒绝接受实施机构及相关部门的监督管理，情节严重的。
受让单位未履行《公共资源有偿使用协议》项下的义务构成对《公共资源有偿使用协议》的实质性违约，并且在收到实施机构告知其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

发生重大质量、安全事故，造成重大社会影响的或经政府相关部门检查存在重大质量或安全隐患且受让单位拒绝或多次督促不整改，整改不到位的。

未按《公共资源有偿使用协议》约定提交履约保函。
不可抗力或《公共资源有偿使用协议》约定的其他事项。

（2）受让单位主张的提前终止

1）实施机构所作的声明被证明在做出时在实质方面不属实，使受让单位履行《公共资源有偿使用协议》的能力受到严重的不利影响。
2）实施机构未履行《公共资源有偿使用协议》项下的义务构成对《公共资源有偿使用协议》的实质性违约，并且在收到受让单位告知其违约并要求补救的书面通知后60日内仍未能补救该实质性违约。
3）不可抗力或《公共资源有偿使用协议》约定的其他事项。

7.3.6.2提前终止补偿

本项目发生协议约定的提前终止事项或者一方提出提前终止的，参照7.3.7条款解决争议。 

7.3.7争议的解决

（1）协商

《公共资源有偿使用协议》执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。

（2）仲裁
协商不能解决的争议，协议任何一方可向株洲仲裁委员会申请仲裁。

（3）持续履行

在争议解决期间，各方对协议无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，不得以发生争议为由单方面终止或中断《公共资源有偿使用协议》义务的履行。受让单位应确保本项目服务的持续性。
7.3.8协议变更

有偿使用权有效期内，实施机构和受让单位应根据有关法律法规，结合行业发展、市场变化和项目实际情况，经双方协商，可以变更《公共资源有偿使用协议》。协议中任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字并加盖公章后方可生效并具有约束力。

7.3.9协议展期

公共资源有偿使用权有效期结束时，对该项目继续采用公共资源有偿使用模式的，应当依照规定重新选择受让单位方。若有效期限内受让单位履约记录良好的，在不违反届时法律法规的情形下，原受让单位方享有同等条件下的优先权。

7.4保密

本项目实施过程中若学校存在保密要求，使用权受让单位以及其所委托本项目的勘察、设计、施工承包等任何参建单位，在使用上述存在保密要求的场地时，应按相应学校要求在项目实施过程中遵守相关的保密管理要求。若发生泄密事件，实施机构以及相应的学校有权追究使用权受让单位的法律责任。

八、监管架构
监管架构主要包括授权关系和监管方式等。本项目中授权关系主要是政府对项目实施机构的授权以及实施机构对受让单位的授权。监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

8.1授权关系

本项目实施机构涉及两个方面的授权：

（1）株洲市人民政府授权株洲市机关事务管理局作为本项目实施机构，负责项目前期准备、使用权的拍卖、有偿使用协议签订、监管等工作。

（2）株洲市机关事务管理局授予受让单位对本项目所涉及的公共资源进行使用的权利。

8.2监管方式

8.2.1履约管理

（1）合同监管

一般情况下，履约管理最主要的方式就是合同监管。因此，为保证受让单位严格按照协议履约，项目实施机构应根据《公共资源有偿使用协议》约定，监督受让单位履行协议中相关义务。

（2）处罚措施

采取的处罚措施包括：停止侵害；消除影响；继续履行合同；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；解除合同；合同约定的其他合法措施。

8.2.2行政监管

应急管理、环境保护等监管部门根据各自职责范围对项目建设和运营进行行政监管。

8.2.3公众监督

项目合作期内，要保障公众知情权，接受社会监督。建立健全社会监督网络和舆论监督反馈，形成有效的、完善的社会监督体系。

九、使用权受让单位的选择方式和条件

9.1选择方式

根据《株洲市公共资源有偿使用管理工作方案（试行）》（株政办发〔2022〕29号），行业主管部门应采取公开招标、拍卖、挂牌等竞价交易方式选定经营主体。

本项目边界清晰，竞争内容主要为公共资源有偿使用费报价，结合株洲市已开展的公共资源项目交易方式，本方案采用拍卖的方式选择使用权受让单位。

9.2竞买人应具备的条件

为保证本项目引进的使用权受让单位具备履行合同义务的能力。参与竞争的竞买人应当具备下列条件：

（1）在中国境内依法注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；近三年在经营活动中没有重大违法记录。

（3）具有履行合同所必需的资金和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

9.3竞买标的

本项目以经评估的公共资源有偿使用费为竞买标的，标的物拍卖金额以经财政部门核准的评估金额为准。

9.4签订合同

实施机构和中选受让单位应当自成交确认书发出之日起三十日内，按照公告文件和中选受让单位的竞价文件订立书面合同。实施机构和中选受让单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
本实施方案不作为公共资源有偿使用协议的组成部分，实施机构与受让单位的权利义务以双方订立的书面合同为准。

附件1：     四所市管高校可利用屋顶面积估算情况表

	序号
	机构名称
	航拍可利用屋面面积

（平方米）

	1
	湖南汽车工程职业大学
	61581.19

	2
	湖南铁路科技职业技术学院
	26996.06

	3
	湖南航空技师学院
	21321.46

	4
	株洲高等师范专科学校（云龙校区）
	26810.22

	5
	合计
	136708.93


注：上述数据为航拍数据，实际可利用屋面面积以结合学校意见后为准。

_1234567890.vsd
�

实施机构


使用权
价值评估


参与竞拍


使用权受让单位


使用权
转让价款


市财政


第三方评估
中介机构


投资、建设、运营


屋顶光伏
发电项目


国家电网


支付
电费


余电
上网


四所市管高校


发电
收益


发电
自用


株洲市人民政府


授权


签订协议



_1234567891.unknown

