   A  类
                                 同意公开
株洲市文化旅游广电体育局文件
株文旅广体字〔2024〕54号         签发人：杨喜兰

关于市政协十届三次会议第2103138号提案的答复
江轶委员：

您提出的《盘活株洲清水塘工业遗址资源 打造中国第一个红色工业文化产业园区》的提案收悉。清水塘工业遗址是株洲工业历史的缩影，承载着工业精神和文明，盘活清水塘工业遗址资源，是株洲加快建设全国工业旅游示范城市的题中之意。经研究，现将办理情况答复如下。

根据6月18日市委文旅项目座谈会会议精神，清水塘工业遗址项目拟采用“运营前置、策划先行、保留为主、改造为辅”的模式，在保留现有遗址建筑的基础上分区分期开发，通过完善路网、亮化工程等配套设施，打造国家级工业遗址公园、湖南工业历史文化街区、株洲工业博物馆、清水塘产业新城生活服务中心、现代工业设计创意与艺术创作空间和长株潭都市圈新地标。
当前，清水塘片区正在打造“一馆、一桥、一遗址、一中心”的工业文旅布局，相关项目正在稳步推进中，具体进展如下：

一、鲁晓波美术馆。项目选址原清水塘环保信息与示范中心，改造总投资约3800万元，首期占地约10亩，改造完成后建筑面积约5180㎡。项目在第三届株洲旅游发展大会文旅产品发布会上正式签约，通过导入鲁晓波核心IP，以鲁晓波教授个人作品为核心，结合蔡新元的“人工智能 AI 艺术展”，配套培训、孵化和工坊功能，致力于打造一个艺术展示、学术研究、公众教育三位一体的平台，成为全国性的艺术设计发布会场、国际工业设计交流平台，通过设计赋能，助推产业品牌升级，与本地制造产业、陶瓷及服装产业合作，提供产品设计咨询和品牌升级服务，带动经济转型升级。目前已完成国资委备案、发改委立项、施工图设计等前期工作，即将进入现场施工环节。

二、株洲工业文化创意长廊。项目以清水塘大桥为核心，以清水塘城市公园及周边片区服务点为重要支撑的“1+1+N”文旅布局规划，通过聚焦市民文化和运动休闲需求，打造集美食、亲子、文创为一体的高品质休闲和夜生活的新空间。目前，八桥市集和虹桥夜市已对外开放；清水塘大桥和城市公园文旅策划方案已完成初稿，准备报市政府审议；城市公园及周边亲子欢乐谷、拾光花海、休闲草坪、水上项目、儿童游乐等板块正在加快招商进度，国庆节将集中推出。
三、株洲市1956工业遗址文创园。项目位于清水塘片区文创商贸区内，北接老工业路、南至株冶路、西邻清霞路、东至清水塘大道，规划占地面积约937亩（原株冶厂区面积约768.7亩，原株化厂区约168.3亩），其中保留原有约 71 处建筑物，建筑面积约17.26万平方米。目前市清水塘投资集团正在与重庆奥雅可是文化发展有限公司开展合作洽谈，准备项目策划及首期竞赛活动服务采购招标前期工作；清水塘（国际）影视城项目已通过公司及政府会议初步讨论；项目正在申报湖南省历史文化保护利用示范片区，申报材料已提交省住建厅。

四、科技文化未来中心项目。项目位于原株冶、株化厂区范围（现规划为清水塘1956工业遗址项目）内，占地面积约105亩。建设内容为XR爱国主义教育基地、XR亲子科技乐园等四个场馆以及用原亚洲最高烟囱为主体打造大型光影主题科技秀。项目于2021年5月开工建设，由于业态布局、投资模式及后续收益存在不确定性，为有效控制风险，项目于2022年5月暂停至今。前期，市清水塘投资集团已与当红齐天集团累计开展10余轮谈判，目前双方已达成新的合作模式。根据新编制的方案设计和投资概算，项目范围由105亩缩减为项目已建的1.1期范围，即原XR爱国主义教育基地范围（约55亩，由5栋单体建筑组成）；建筑面积由27000㎡缩减到约8000㎡；项目的投资规模同步缩减，室内装饰工程部分由6.98亿元缩减至2.27亿元，其中市清水塘投资集团负责投资约1.27亿元，当红齐天集团投资约1亿元。下一步，报请市政府同意后，将重新启动该项目。
下一步，我局将在项目建设、争资争项、活动策划、品牌创建、营销推广等方面持续发力，加快推动清水塘工业文旅产业发展。

   承办负责人：杨喜兰
   承  办  人：王金桥
    联 系 电 话：18073330002

株洲市文化旅游广电体育局

                                     2024年9月5日

	 株洲市文化旅游广电体育局办公室       2024年9月5日印发


