附件1

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                 （2023年度）

| 预算部门名称 |  | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5025.23 |  | 17511.79 | 17511.79 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：17511.79 |  |  |  |  | 按支出性质分：17511.79 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：5140.38 |  |  |  |  | 其中：基本支出：1007.91 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：12055.36 |  |  |  |  | 项目支出：16503.88 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：316.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 着力推进城乡建设、城乡环境工作、城乡住房、住房产业、行业管理及自身建设工作 |  |  |  |  | 一是着力塑特色、提品质，城乡建设有新进展。二是着力化风险、强保障，住房发展有新成效。三是着力补短板、强弱项，城乡环境有新改善。四是着力纾困难、促转型，产业发展有新亮点。五是着力保安全、优服务，行业管理有新气象。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 供水率 | 实现县城公共供水普及率达到90%以上 |  | 实现县城公共供水普及率达到90%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 天然气覆盖率 | 天然气覆盖率达到95%以上 |  | 天然气覆盖率达到95%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 危房改造户数 | 19户 |  | 22户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训工匠人数 | 225名 |  | 225名 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 污水处理水质标准 | 出水水质达到一级A标排放标准 |  | 出水水质达到一级A标排放标准 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 施工扬尘监管 | 确保“8个100%”治理措施到位 |  | 确保“8个100%”治理措施到位 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 危房验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 污水处理及时性 | 及时 |  | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 全年预算数 | 5025.23万元 |  | 17511.79万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目资金支付使用管理 | 降本增效 |  | 降本增效 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 收取污水处理费 | 600万元 |  | 792.63万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 居民生活污水及时处理，生活用水质量得到保障 | 居民生活污水及时处理，生活用水质量得到保障 |  | 居民生活污水及时处理，生活用水质量得到保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境效益 | 改善 |  | 改善 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民生保障 | 可持续 |  | 可持续 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：罗海霞    联系电话：13607420851   填报日期：2024.04.12  单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评报告

- 预算单位基本情况

- 株洲市渌口区住房和城乡建设局 2023年本单位年未实有人数52人，在职在编人数43人，临聘人员9人。单位内设股室8个，分别为：1.办公室、2.行政审批和政策法规股、3.城市建设和公用事业管理股、4.建筑业管理办公室、5.招标投标管理股、6.村镇建设管理股、7.住房改革和保障股、8.质量安全管理股。
    二、一般公共预算支出情况

- 基本支出情况

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年度财政拨款基本支出1007.91万元，其中基本支出：人员经费 817.05万元，占基本支出的81.06%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及生活补助等。公用经费138.86万元，占基本支出的13.78%，；主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。其他支出52万元，占基本支出的5.16%，主要包括：危房改造资金退回预算外支出等。

- 项目支出情况

2023年度本部门项目支出 16503.88万元，项目资金做专款专用。其中一般公共预算财政拨款支出4217.84万元，主要用于污水整治及运营、农村危房改造、甘塘坡巷子老旧小区配套改造、杨梅港综合治理等项目；政府性基金财政拨款支出12055.36万元，主要用于渌口镇东西片区市政排污管网建设项目、梅子湖综合开发项目、湾塘110KV输变电配套附属工程等；其他支出230.68万元，主要用于梅子湖综合开发、水环境综合治理PPP项目、工人文化宫等项目前期费用。

三、部门整体支出绩效情况

（一）工作亮点。规范村民建房工作获慧泉书记批示推广渌口经验；推进“六即改革”落实“竣工一件事”助力企业加速奔跑工作亮点获株洲市“作风建设年”活动第7期简报刊发；区住建局邀请人大代表、社区工作人员、广大住户对改造项目进行有效监督工作亮点获2023年上半年全市城镇老旧小区改造调研督导通报；区自建房整治销号工作获市自建房安全专项整治“百日攻坚”行动工作简报、全市自建房安全整治工作督导考评经验推广，新建自建房规范管理工作经验被推选为第全省三阶段考评正面典型案例；渌口区三季度海绵城市建设暨雨污分流改造工作全市排名第一。

- （二）重点工作完成情况。

- 一是着力塑特色、提品质，城乡建设有新进展。城市更新加快落实。获得市海绵城市建设示范城市计划奖补资金1511.55万元，今年污水管网建设改造完成率79.1%，管网缺陷完成率76%，错混接点完成率66.5%。航空大道和接龙桥社区配改项目按照海绵城市建设要求正在进行整改，中央时代广场等内涝点得到切实整治，海绵城市建设任务加速落地见效。老旧小区配套设施改造等专项行动稳步推进，已完成9个，分别为渌口镇向阳社区的教师新村、农综办、大米厂宿舍、农业局宿舍，渌口镇接龙桥社区的老公安宿舍、民政局宿舍及渌口镇伏波社区的食用菌宿舍、国家军粮宿舍、妇幼宿舍，另有8个老旧小区正在进行改造，总投资约2千万元。项目建设加速推进。“双碳”电网建设配套电缆管沟项目、甘塘坡巷子小区基础设施配套改造项目、漉湖西湖北岸及湖水路、渌水流域杨梅港综合治理工程项目、电力路由项目等5个项目新开工，湾塘110千伏输变电配套附属工程项目、机关幼儿园主体部分、王家洲污水处理厂扩建工程、供水安全保障应急工程、渌水流域杨梅港综合治理工程项目如期完工。城市畅通行动全面展开，渌枫大道、黄金东路、东园大道“尽端式道路”今年相继通车。

二是着力化风险、强保障，住房发展有新成效。信访问题持续化解。聚焦“保交楼、保民生、保稳定”目标，全力推动蓝谷小镇、都会中心、百盛嘉园等问题项目复工复产和群众信访问题处理。村民建房持续优化。农村建房管理人员培训进一步增强，上半年共培训合格工匠229名，出台《村民建房的实施方案》《乡村建设工匠管理办法》，编制建房风貌图集，开展安全专项抽查检查近百人次，兑现3000元/户奖励49户14.7万元。22户农村危房改造任务全面完成，顺利通过竣工验收并拨付补助资金43.3万元。组织本地建筑施工企业及各在建工程建设、监理、施工单位有关负责人共50余人就安全生产知识进行培训。

三是着力补短板、强弱项，城乡环境有新改善。环保问题有效整改。今年中央第二轮环保督察反馈问题3个，已完成6个排口整治，补齐管网改造欠账9.383公里。全区供水管网改造1.53公里，乡镇污水处理设施实现全覆盖。全区供水管网漏损率控制在19%以内；生活污水集中收集率同比提高2个百分点。南洲新区、主城区、湾塘片区、伏波片区4个片区雨污分流改造同步启动，完成王家洲污水处理厂4万吨每天扩容、2个提升泵站扩容，新建1座提升泵站，746个管网缺陷和669个错混接已完成90%。黑臭水体全面解决。按照系统解决、源头解决的原则，新建四方土提升泵站、对青龙港所有汇水港渠和末端片区进行了全覆盖整改，“长制久清”局面逐步形成。

四是着力纾困难、促转型，产业发展有新亮点。市场主体培育有效推进。全区建筑业累计完成建安总产值99.62亿元，全区累计完成税收6078.57万元。今年全区建筑业企业获株洲市建设工程神农奖17项、建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良施工工地”名单13项，湖南省建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”13项。对309家建筑业小微企业信息进行了摸排并建立了台账，通过“渌口区建筑业小微企业服务工作群”收集解决困难诉求近百个。筑企通引进企业29家，个体户219家，完成税收1209万（2023年度）。2023年“四上”企业培育目标为5家，新增完成率100%。绿色建筑助推落地。新增装配式建筑开工面积4.98万平米，占新开工建筑面积比高达84.5%，绿色建筑100%落实到位，节能满足国家规定65%要求。

五是着力保安全、优服务，行业管理有新气象。安全专项整治深入推进。以雷霆之势推进自建房安全专项整治，累计动员987名干部群众、8家设计施工监理企业、59名专业技术人员和乡村建设工匠参与自建房普查，累计排查自建房7.7万栋，其中C/D级经营性自建房36栋已全部销号，C/D级非经营性自建房已销号133栋，414栋闲置/空心的C/D级非经营性自建房已全部采取管控措施，顺利通过省级年度考评，实现了阶段性目标。城镇既有房屋排查整治已完成摸排4318栋，其中C/D级房屋共24栋。摸底调查城市危旧房4590栋。深入开展城镇燃气、在建工地、高层建筑、排水、供水等安全专项整治行动，下发整改通知书100余份，整改各类安全隐患1086个，记录4家企业、8人严重不良行为，联合城管实施行政处罚19起81.71万元，住建领域安全形势总体稳定。营商环境持续优化。今年通过“省工改系统”受理工程项目审批322件，同比上升82.11%，办理房屋和城市基础设施工程项目129个，同比增长39.13%，审批材料减少47%，打造产业示范项目“拿地即开工”1个，“竣工即交证”3个，“交房即交证”1个。降本增效成效凸显。落实政府性投资建设项目降成本工作要求，今年住建局监管领域公开招标项目节约建设资金总计0.19亿元，严格按照株洲市推行的最低价中标法开展招标活动，2023年株洲县湾塘110千伏输变电配套附属工程在项目招投标阶段实现阶段性降成本目标，成本下浮率为35.8%。采用比选的方式，优化施工方案，节约成本约80万元。

四、存在的问题及原因分析

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算与实际需求偏差太大，年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象，影响预算的控制与执行。

- 下一步改进措施

- 一、科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

二、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

- 三、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表，并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“98分”，自评级别为优。