项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 渌水流域杨梅港生态环境综合治理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 工程建设管理办 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 766.27 | 766.27 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 766.27 | 766.27 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障渌口区自来水厂饮用水水源保护区水质安全及湘江流域生态安全 |  |  |  | 保障渌口区自来水厂饮用水水源保护区水质安全及湘江流域生态安全 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 净化、修复工程 | 5项 | 净化、修复工程 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 相关质量要求 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 766.27万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升水质 | 提升水质 | 提升水质 | 20 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填报单位：（盖章）区住建局          （2023年度）

填报人： 罗卓彦   联系电话：17347335628     填报日期：2024.04.17    单位负责人签字：

渌口区渌水流域杨梅港生态环境综合治理工程项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

渌口区渌水流域杨梅港生态环境综合治理工程项目建设周期10个月（即2021.10-2022.07）。项目资金来源为申请专项资金。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 项目全年累计支付766.27万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 项目资金来源为申请专项资金，截止2023年12月31日全年累计支付766.27万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

本项目严格控制工程量变更，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

本项目估算总投资3152.66万元，其中工程费用2649.00万元，其他费用353.54万元，预备费150.13万元。拟申请中央财政资金2800万元，地方配套资金 352.66万。

- 效益指标完成情况分析。

- 通过渌口区渌水流域杨梅港生态环境综合治理工程，提高杨梅港对污染物的净化能力，拦截入河污染物，减少入河污染物量，有效保护河道水体环境，从而提升流域总体水环境质量。通过项目实施，使杨梅港水质逐步恢复到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类水质标准，符合水源地保护水质要求，保障渌口区自来水厂饮用水水源保护区水质安全及湘江流域生态安全。

- 满意度指标完成情况分析。

- 公众满意度达到95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 全面实现绩效目标,未出现偏离绩效目标的情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表,并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“95分”，自评级别为优。