项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）区住建局          （2023年度）

| 项目支出名称 |  |  | 渌口区自建房安全专项整治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区住建局 |  | 实施单位 | 区自建房专办 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 53.6 | 53.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 53.6 | 53.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年12月底前完成233栋非经营性CD级自住自建房安全整治任务的50% |  |  |  | 2023年12月底前完成非经营性自建房安全整治138栋，完成率为59%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 非经营性CD级自住自建房安全整治 | 117 | 138 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 非经营性CD级自住自建房安全整治验收 | 138 | 138 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 改造完成计划 | 2023年12月底完成总任务 50%；2024年6月底完成100%. | 实际完成总任务59%。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 自建房安全鉴定 | 二层以下的房屋采取简易鉴定120元/户，二层以上房屋采取快速评估300元/户,快评鉴定为Cp、Dp级房屋的需进行深度鉴定按照8元/㎡ | 1857栋 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 自建房整治资金投入 | 按照结构安全性整改任务数和村民实际困难，以1000—3000元/户的标准，通过以奖代补的形式支持镇级相关工作经费 | 138 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障了自建房居民的人身和财产安全 | 完成自建房排查 | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障居民住房安全 | 对存结构安全隐患房屋通过工程措施进行整治 | ≥100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善居住环境，消除安全隐患 | C、D级自建房通过工程措施进行整治，结构安全隐患得到有效控制，改善了生活居住环境 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为保障居民住房安全的贡献率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 村、社区居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填报人：刘江   联系电话： 18773356777  填报日期：2024.04.17   单位负责人签字：

附件4

渌口区自建房安全专项整治项目支出绩效自评

报告

一、绩效自评工作开展情况

根据《株洲市渌口区财政局关于做好2023年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通〔2024〕4号），为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，渌口区住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确绩效自评工作责任主体，从资金到位情况、执行情况，成效方面对项目资金开展绩效自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。渌口区财政局2023年下达

资金53.6万元。

2.项目资金执行情况分析。2023年专项用于渌口区居民自建房安全专项整治工作，项目资金使用53.6万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。渌口区住房城乡建设局严格按《渌口区住房和城乡建设局财务管理制度》,严格执行资金拨付审批流程。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 我区非经营性CD级自住自建房共233栋，2023年12月底，我区完成非经营性CD级自住自建房安全整治138栋，完成率59%，均验收合格。

- 2.效益指标完成情况分析。

确保农村居民自建房屋基本安全。

3.满意度指标完成情况分析

经现场调查，村、社区居民对已完成整治的138栋非经营性CD级自住自建房的满意度为100%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 已完成预期目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

渌口区住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表,并接受社会监督。综上所述，项目总体自评分为“99分”，自评级别为优。