附件1

2023年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市芦淞区住房和城乡建设局

年  月  日

2023年度芦淞区住房和城乡建设局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设法律法规和方针政策，牵头推进辖区新型城镇化战略的工作；结合本区实际，制定有关住房和城乡建设管理工作的规章制度和实施细则，并监督执行。

2.承担编制全区保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责辖区内公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房建设工作的审核、申报等工作；负责辖区棚户区（城中村）改造审核、申报，组织实施和监督管理；承担辖区城区住房保障家庭资格和住房租赁补贴的申报、初审工作；会同有关部门做好保障性住房资金安排及监管；承担上级行业主管部门授权辖区内房屋安全管理与鉴定等相关工作。

3.负责园区内建设工程施工许可初审，园区内建设工程初步设计的审批，园区内城市排水行政许可审批，园区内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。

4.负责编制辖区内市政基础设施建设中长期的发展规划和年度计划，组织实施和管理；承担编制区本级市政基础设施投资预决算草案，并组织安排实施及监管；承担区本级市政项目采购、运作模式的实施和监管；负责市、区财政投资市政基础设施项目的建设工作；指导辖区海绵城市建设工作。

5.负责指导辖区内村镇建设工作；参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导辖区农民自建低层住宅和农村危房改造工作。

6.承担推进全区建筑节能与建设科技进步职责。根据建筑节能、绿色建筑和装配式建筑政策、规划监督实施；负责组织重大行业科技成果的推广应用。

7.贯彻落实《湖南省物业管理条例》，负责全区物业管理活动的监督和管理；落实区、街道办事处、社区三级物业管理体系。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

2023年本单位内设机构6个。

- （三）人员情况

- 我单位人员编制22个，与上年相比减少4个，主要原因为机构改革，人防4个编制调减。2023年年末实有人数22人，其中行政人员7人，事业人员14人，无固期1人。比上年减少4人，主要原因为机构改革，人防调至发改。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2023年财政拨款收入3635.7万元，其中：基本支出456.3万元，项目支出3179.41万元。

2.2023年一般公共预算财政拨款收入3635.7万元，其中：基本收入456.3万元、项目收入3179.41万元。

3.2023年度单位一般公共预算财政拨款支出3635.7万元，其中：项目支出3179.41万元，基本支出456.3万元，其中：人员经费407.81万元，公用经费48.49万元。

- 项目支出情况

- 一般公共预算财政拨款项目支出3179.41万元，具体为：1.基础设施项目支出319.64万元；2.水环境治理项目支出39.97万元；3.保障性安居工程项目支出2725.43万元；4.地质灾害项目支出25万元；5.自然灾害风险普查30万元；6.其他项目支出39.37万元。

- 政府性基金预算支出情况

- 无。

- 国有资本经营预算支出情况

- 无。

- 社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.着力推进重点项目建设，完善基础配套。以市政基础设施建设为总抓手，积极对接，强力推动泉中路新建和提质工程、兰溪路（南环路南辅道—盛康颐养苑）新建工程、南方中学人行天桥新建工程等项目；完成了北沿路、莲易大道临时接线工程、荷叶冲路、4个城市交通堵点改造、芦淞区污水综合治理一期工程等项目建设；实施改造老旧小区4374户，涉及48个小区（片区），通过多渠道争取资金，目前已到位资金2381.05万元，包括中央补助资金1607.23万元、省级老旧小区民生实事补助资金157.5万元、海绵城市补助资金616.32万元。在一定程度解决了区级财政资金不足局面。

2.着力推进海绵城市暨雨污分流，落实环保督察整改。一是海绵城市建设。我区列入2023年株洲市海绵城市建设项目14个，总投资约2.97亿元。今年，已竣工项目2个（千亿大道、航空广场改造工程）；在建项目6个（分别是芦淞区枫溪绿道工程、仑塘路、天曲路等）；正在开展前期项目6个，各项目推进取得阶段性成果。二是雨污分流改造。2023年，计划完成新建管网2.346公里，现全面完成，完成率100%；计划完成改造管网17.7公里，已完成18.273公里，完成率103.24%；计划完成管网错混接175处，已完成177处，完成率101.14%；计划完成管网缺陷问题整改457处，已完成473处，完成率103.5%。已超额完成年度考核任务，完成“十三五”期间管网建设的欠账。

3.着力推进安保维稳工作，保障社会稳定。一方面联合多个部门落实风险楼盘档案建立，全力推进房地产矛盾纠纷化解工作，出台相关配套文件，通过区级专班、县级包案领导多方协调，争取市级支持力度，全面落实保交楼政策，2023年，保交楼第一批申请专项借款3个项目，已实现1个项目办理不动产证，资金回笼后归还借款（天池府）；另外2个项目仍在强力推进解决中（北大资源·翡翠公园、诚建·檀香山项目），房地产领域防控风险能力得到有力提升。另一方面全面落实自建房安全整治工作。全区共有自建房24624栋，其中经营性自建房3211栋、非经营性自建房21413栋。一是经营性自建房涉及“四性”问题整治任务3779个，其中存在结构安全隐患房屋150栋，存在消防安全隐患房屋988栋，存在经营安全隐患620栋，存在建设合法合规隐患2021栋，已全部完成整治销号。二是非经营性自建房整治，初判存在结构安全隐患2714栋，房屋结构安全鉴定工作已全部完成，其中鉴定为C、D级非经营性“自住”房164栋，省级交办要求今年完成50%，当前，已完成136栋整治销号，完成率82.93%，提前完成“省定12月底前完成50%的”整治销号任务。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目：自然灾害综合风险普查专项年初预算30万元，实际支出30万元；自建房专项整治经费专项年初预算80万元，年中调减预算40.63万元，实际支出39.37万元；基础设施工程专项年初预算686万元，年中调减预算366.36万元，实际支出319.64万元；黑臭水体治理专项年初预算34万元，年中调增预算5.97万元，实际支出39.97万元；地质灾害治理专项年初预算361万元，年中调减预算336万元，实际支出25万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）自然灾害综合风险普查项目

项目支出30万元，主要用房屋普查委托业务工程尾款支付，完成辖区7.8万个房屋建筑图斑进行了普查。

（2）自建房专项整治经费项目

项目支出39.37万元，主要用于辖区内居民自建房进行安全隐患整治监理费用等，对辖区内居民自建房进行安全隐患整治。

- 基础设施工程项目

- 项目支出319.64万元，主要用于天枫路、荷叶冲路等改道路改造，创业二路、服饰二路电力埋管以及2022年前小街小巷等项目工程尾款支付。

- 地质灾害治理项目

- 项目支出25万元，主要用于支付2018年庆云山庄地质灾害治理工程尾款。

- 黑臭水体治理项目

- 项目支出39.97万元，主要用于支付2022年之前项目老枫溪港黑臭水体治理一、二期工程尾款支付。

- 2.年中追加项目“保障性安居工程”，金额2725.43万元，实际支出2725.43万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：保障性安居工程项目支出2725.43万元，主要用于危房改造、老旧小区项目、低收入人群住房租金补贴等项目支出。项目实施绩效为：完成16户危房改造，完成2023年4374户老旧小区改造，补贴低收入人群住房租金，支付2022年及之前老旧小区改造工程尾款。

七、存在的问题及原因分析

项目预算执行力有待加强。由于单位项目较多，建设工期跨度长，受到征地拆迁、气候等各项因素影响，项目实际建设进度与年初预算支付进度不能完全匹配，无法严格按照年初预算支付资金。

- 下一步改进措施

- 合理安排预算支出计划，加强预算的控制，科学编制项目预算，提高预算准确度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告在政府门户网站与决算报告一起公开。

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

附件2

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 22 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 44.34 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、委托业务费 | 0 |  | 0 |  | 35 |  |
| 4、基础设施建设 | 0 |  | 0 |  | 2898.04 |  |
| 5、其他基本建设支出 | 0 |  | 0 |  | 20.42 |  |
| 6、其他基本建设支出 | 0 |  | 0 |  | 181.61 |  |
| 公用经费 | 51.83 |  | 50.67 |  | 48.49 |  |
| 其中：办公经费 | 8.87 |  | 6.57 |  | 3.51 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.98 |  | 1.3 |  | 2.88 |  |
| 会议费、培训费 | 0.26 |  | 0.5 |  | 1.44 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 1198.57 |  | 3370.04 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 区级预算部门（单位）名称 |  |  | 株洲市芦淞区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1626.08 | 3635.7 | 3635.7 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：3635.7 |  |  |  | 按支出性质分：3635.7 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3635.7 |  |  |  | 其中：基本支出：456.3 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：3179.41 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成7.8万个房屋建筑图斑进行了普查；对辖区内居民自建房进行安全隐患整治；完成2020年及以前小街小巷、013县道、李家坪、九天公寓、白关消防站、厕所革命等其他老项目尾款支付；完成创业二路、服饰二路电力埋管；完成建宁开发区、厚园周边道路施工改造、完成人行天桥改造；完成老枫溪港黑臭水体、枫溪大道污水管网、枫溪港综合治理、曾家坪塘和柳树塘等项目尾款支付；对辖区内翠塘、曾家坪及柳树塘、老枫溪港等黑臭水体进行维护。完成谭家塅王家冲安置小区、燎原新村西上护坡、楠竹组滑坡等地质灾害尾款支付。 |  |  |  | 完成7.8万个房屋建筑图斑进行了普查；对辖区内16户居民自建房进行安全隐患整治；完成2020年及以前小街小巷、013县道、李家坪、九天公寓、白关消防站、厕所革命等其他老项目尾款支付；完成创业二路、服饰二路电力埋管，完成人行天桥改造；完成老枫溪港黑臭水体、枫溪大道污水管网、枫溪港综合治理、曾家坪塘和柳树塘等项目尾款支付；对辖区内翠塘、曾家坪及柳树塘、老枫溪港等黑臭水体进行维护。支付地质灾害尾款；完成4374户老旧小区改造，支付2022年之前老旧小区工程尾款。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 自然灾害综合风险普查 | 78018户 | 78018户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自建房专项整治经费 | 4102个 | 4102个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基础设施 | 埋电管950米，道路1050米，人行道改造16.8平方。 | 埋电管950米，道路1050米 | 5 | 3 | 计划调整 |
|  |  |  | 黑臭水体治理 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地质灾害治理 | 5个 | 5个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划开工率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 群众居住环境保障、安全隐患防治 | 群众居住环境保障、安全隐患防治 | 群众居住环境保障、安全隐患防治 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧80% | 未开展 | 10 | 6 | 未开展 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 自然灾害综合风险普查 | 30 | 30 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 自建房专项整治经费 | 80 | 39.37 | 4 | 3 | 年中调整预算 |
|  |  |  | 基础设施工程 | 686 | 319.64 | 4 | 3 | 年中调整 |
|  |  |  | 黑臭水体治理 | 34 | 39.97 | 4 | 3 | 年中调整 |
|  |  |  | 地质灾害治理 | 361 | 25 | 4 | 3 | 年中调整 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：