附件

炎陵县2025年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 计划开始时间 | 计划完工时间 | 项目实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3322 |  |  |  |  |
| 1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划职业教育补助 | 全县 |  | 职业学历教育补助 | 全县 | 对就读中、高职的脱贫户、监测对象学生进行补助，每生每期补助1500元。 | 180 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 2 | 就业 | 公益性 岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 防返贫致贫公益性岗位补助 | 全县 | 对脱贫户、监测对象根据实际需要安排公益性岗位。 | 320 | 2025年1月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 3 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 |  | 脱贫小额信贷贴息 | 全县 | 对脱贫户、监测对象5万元以内小额信贷按基准利率贴息。 | 105 | 2025年1月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 4 | 产业发展 | 高质量庭院经济发展 | 庭院经济建设 | 全县 |  | 2025年庭院经济建设 | 全县 | 按照《2025年炎陵县高质量发展庭院经济奖补方案方案》实施。 | 170 | 2025年3月 | 2025年9月 | 农业农村局 |  |
| 5 | 就业 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 |  | 外出务工一次性交通补助 | 全县 | 对省外、省内市外、市内县外务工脱贫人口（监测对象）开展一次性交通补助。 | 170 | 2025年3月 | 2025年9月 | 农业农村局 |  |
| 6 | 就业 | 就业 | 帮扶车间建设 | 全县 |  | 帮扶车间稳岗就业补贴 | 全县 | 根据《炎陵县帮扶车间稳岗就业补贴实施方案》执行。 | 60 | 2025年3月 | 2025年12月 | 人社局 |  |
| 7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 |  | 炎陵黄桃品牌建设 | 全县 | 炎陵黄桃品牌推广，开展桃花节、黄桃节活动，媒介推广，黄桃产业奖补等。 | 300 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 8 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 全县 |  | 村集体经济发展项目 | 全县 | 发展村集体经济，补助标准50万元/村。 | 250 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 全县 |  | 特色农产业奖补 | 全县 | 发展黄桃、中药材、粽叶等炎陵特色农产业的合作社、企业、农户进行奖补。 | 300 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 10 | 项目管理费 | 项目管 理费 | 项目管理费 | 全县 |  | 项目管理费 | 全县 | 项目预算、评审、验收、监理、监督检查等支出。 | 30 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 |  |
| 11 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇、鹿原镇 | 霍家村、潘家村、枧田洲村、玉江村、金花村、西塘村、洣西村 | 农村机耕道路建设 | 霍家村、潘家村、枧田洲村、玉江村、金花村、西塘村、洣西村 | 机耕道路建设4339米。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 农业农村局 |  |
| 12 | 产业发展 | 村集体经济发展 | 村集体经济发展 | 沔渡镇 | 九都村 | 九都村光伏发电建设 | 九都村 | 村委会屋顶安装光伏发电板780平方米，152kws。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 13 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 沔渡镇 | 安康村 | 安康村水圳建设 | 安康村梨木组、修目组 | 梨木组水圳建设800米、修目组400米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 14 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 沔渡镇 | 青石村 | 青石村错车道建设项目 | 青石村 | 新建23处错车道。 | 8 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 15 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 沔渡镇 | 上老村 | 上老村水渠建设 | 上老村 | 农田灌溉水圳长2000米。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 16 | 乡村建设行动 | 配套基础设施建设 | 农村道路建设 | 沔渡镇 | 石坝村 | 石洲组粗石坑道路维修建设 | 石洲组 | 道路塌方清理7处约110立方米、路坎护坡5处约160立方米。 | 6 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 17 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 沔渡镇 | 晓阳村 | 田心组延伸路段硬化 | 晓阳村 | 道路平整及硬化长150米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 18 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 沔渡镇 | 苍背村 | 苍背村水圳建设 | 苍背村苍背组、砖下组 | 苍背组新建水圳1000米、砖下组新建水圳1000米。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 19 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 沔渡镇 | 大江村 | 大江村水圳建设 | 大江村枧坑组、新屋组等5个组 | 枧坑组新建水圳1000米、新屋组新建水圳500米、老屋组新建水圳700米、虎口组新建水圳500米，水圳护坡50米，九都村社下组至虎口组新建水圳300米、下坪组新建水圳100米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 20 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 沔渡镇 | 狮头村 | 狮头村道路拓宽 | 狮头村 | 湾坑组道路至短冲组道路硬化长1200米，宽1.2米，厚0.2米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 21 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 沔渡镇 | 长江村 | 长江村农田灌溉水圳建设 | 长江村青树下、瓦店、大湾棉丝垅、肩头岭、野禾塘等组 | 新建青树下组水圳300米、瓦店组50米、大湾组80米、肩头岭组80米、棉丝垅组150米、田心组80米、野禾塘组100米，维修水渠新屋组100米、瓦店组350米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 沔渡镇 |  |
| 22 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 水口镇 | 协成村 | 协成村水渠建设 | 协成村 | 水渠建设2000米。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 23 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 水口镇 | 自源村 | 自源村茶叶垅林道建设 | 茶叶垅 | 茶叶垅林道建设7公里，宽3.5米。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 24 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 水口镇 | 官仓下村 | 官仓下村组道路建设 | 官仓下村 | 罗家湾组道路提质改造350米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 25 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 水口镇 | 水西村 | 水西村灌溉水渠建设 | 水西村 | 水西村灌溉水渠建设370米，道路拓宽硬化370米、均宽0.65米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 26 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 水口镇 | 平岗村 | 平岗村林道建设 | 八角寨 | 林道建设3.5公里、宽3.5米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 27 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村供水保障实施建设 | 水口镇 | 青林村 | 青林村蓄水坝建设 | 青林村新田埂组 | 建设蓄水坝长6米、高2.6米。 | 5 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 28 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农田小水利设施 | 水口镇 | 下垅村 | 下垅村灌溉水渠建设 | 下垅村 | 灌溉水渠建设1400米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 29 | 产业发展 | 特色种植养殖项目 | 种植业基地 | 水口镇 | 桃村 | 桃村棕叶基地建设 | 桃村村坑口组 | 建设棕叶基地40亩。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 水口镇 |  |
| 30 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 策源乡 | 竹园村 | 竹园村道路加宽、河堤建设 | 瓷器窑组 | 瓷器窑组道路拓宽长45米、河堤加固长45米，高11米。 | 40 | 2025年3月 | 2025年7月 | 策源乡 |  |
| 31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工流通项目 | 策源乡 | 竹园村 | 竹园村黄桃交易市场建设 | 竹园村 | 竹园村黄桃交易市场建设。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 策源乡 |  |
| 32 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 策源乡 | 平湖村 | 平湖村道路硬化 | 立山组 | 立山至山塘里道路硬化600米、太埂至龙形道硬化700米，宽3.5米。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 策源乡 |  |
| 33 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 策源乡 | 上洞村 | 上洞村道路硬化 | 高梁冲组 | 高粱冲至平湖道路硬化400米，宽3.5米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 策源乡 |  |
| 34 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 霞阳镇 | 石子坝村 | 石子坝村水渠修复工程建设 | 石子坝村 | 修复水坝7座，重建水坝1座。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 35 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农田小水利设施 | 霞阳镇 | 大源村 | 大源村水圳、水坝维修 | 合家组至圳界组 | 维修水坝1处（长20米，宽2米，高2.5米）、水圳2000米。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 36 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 霞阳镇 | 星潮村 | 星潮村石湖组、马鞍山组水渠建设 | 石湖组至马鞍山组 | 石湖组至马鞍山组水渠建设500米，宽1米，高0.9米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 37 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 炎西村 | 炎西村桥头组道路维护项目 | 桥头组 | 炎西村桥头组道路护坡建设长20米、宽1.5米、高6米。 | 7 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 38 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 石玉村 | 石玉村旱田组坳背道路改造 | 旱田组坳背 | 低洼水淹道路回填抬高、混凝土硬化长180米，宽5米，厚0.2米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 39 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 中团村 | 中团村道路建设、饮用水建设 | 兰花冲组、油铺龙组 | 道路硬化长500米，宽4米，厚度0.2米。拦水坝修复、清淤6.5米*2.5米*3米。 | 25 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 40 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 天坪村 | 天坪村道路维修 | 豪镜组、上房屋、桐子园、杨柏边、千亩坪 | 豪镜组、上房屋、桐子园、杨柏边、千亩坪道路维修长220米、宽3.5米、厚0.2米。 | 8 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 41 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 马道村 | 马道村扶家冲组机耕道路护坡建设 | 扶家冲组 | 扶家冲组新修机耕道路一号挡土墙上底0.5米、下底1.2米、高1.8米、长40米，二号挡土墙上底0.5米、下底1.4米、高2.8米、长46米。 | 7 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 42 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农田小水利设施 | 霞阳镇 | 西台村 | 西台村农田水利新建维修 | 上西江洲、东江渡、欧家、坳上 | 修建水圳800米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施类 | 农村供水保障设施建设 | 霞阳镇 | 草坪村 | 草坪村道路维修 | 瓦铺组至窑上组 | 瓦铺组至窑上组道路提质改造长约300米，宽4.5米，厚0.1米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 44 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 霞阳镇 | 颜家村 | 颜家村道路硬化 | 颜家组 | 颜家组道路硬化150米，宽4米，厚0.1米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 45 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 霞阳镇 | 龙上村 | 龙上村农田水利建设 | 水堆下组、樟树下组、上高塘组 | 水堆下新修水渠900米；樟树下新修水渠100米、铺设热熔PE90管道400米；上高塘维修水渠650米；其他零星水渠维修共计1000米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 霞阳镇 |  |
| 46 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农田小水利设施 | 鹿原镇 | 洣西村 | 鹿原镇洣西村上圩组断头路硬化 | 洣西村 | 道路硬化130米，宽4.5米，包括路基抛石挤淤回填，排水沟800米，铺设地下排水管道20米等。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 47 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 鹿原镇 | 星火村 | 星火村东、西边组道路建设 | 东边组、西边组 | 道路硬化长900米，宽3.5米。 | 35 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 48 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 鹿原镇 | 柳山村 | 柳山村道路硬化 | 东头组至罗家塘组 | 东头组至罗家塘组道路硬化420米，宽3米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 49 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 鹿原镇 | 鳌头村 | 鳌头村道路拓宽 | 鳌头村 | 组道道路拓宽，长1200米。 | 16 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 50 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 鹿原镇 | 金山村 | 金山村周家组、庙里组盖板涵扩宽 | 周家组、庙里组 | 盖板涵扩宽2座，一座3米拓宽至4.5米，一座3.5米拓宽至6米。 | 25 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 51 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 鹿原镇 | 金花村 | 金花村道路硬化 | 金花村 | 田心组道路硬化300米，宽3.5米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 鹿原镇 |  |
| 52 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 良田村 | 良田村林地道路建设 | 良田村 | 良田村林地道路建设长4500米，宽4米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 53 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 新龙村 | 新龙村竹子垅至钩木岭道路建设 | 钩木岭组 | 道路硬化长600米，宽3.5米，厚0.2米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 54 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 小江村 | 小江村道路改造 | 马道组、坳上组 | 道路扩宽及硬化长500米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 55 | 产业发展 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 青石岗村 | 青石岗村道路建设 | 青石岗村 | 障下组、糯田排组、三角丘组、长坑组道路硬化，合计长1050米，宽3.5米，厚0.2米。 | 45 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 56 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 低垅村 | 低垅村道路建设 | 半天星组 | 道路硬化长600米，宽3.5米，厚0.2米。 | 25 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 57 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 十都镇 | 瓜寮村 | 瓜寮村道路建设 | 瓜寮村 | 细坳子组、上井组、黄泥湖组道路硬化：长420米，宽3米，厚0.2米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 58 | 产业发展 | 村集体经济发展 | 村集体经济发展 | 十都镇 | 黄上村 | 黄上村山胡椒基地建设 | 石壁下组 | 1.基地抚育建设（40亩育肥）； 2.基础设施配套建设（排水沟350米、道路建设350米等）。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 十都镇 |  |
| 59 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 下村乡 | 鹫峰村 | 鹫峰村蕨基坪组产业道路硬化 | 鹫峰村 | 鹫峰村蕨基坪组道路硬化1.5公里，宽3.5米。 | 55 | 2025年3月 | 2025年7月 | 下村乡 |  |
| 60 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 下村乡 | 大横溪村 | 大横溪村大坪组产业道路硬化 | 大横溪村 | 大横溪村大坪组道路硬化800米，宽3.5米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 下村乡 |  |
| 61 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 下村乡 | 酃峰村 | 酃峰村牛塘组产业道路硬化 | 牛塘组 | 酃峰村牛塘组道路硬化800米，宽3.5米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 下村乡 |  |
| 62 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 垄溪乡 | 菜坪村 | 菜坪村源坑组道路建设 | 源坑组 | 源坑组道路硬化及会车道建设，长1300米，宽3.5米，厚0.2米。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 垄溪乡 |  |
| 63 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 垄溪乡 | 坂溪村 | 坂溪村水圳建设 | 坂溪村 | 大屋、新屋、坎下、庙墩等组农田水圳新修900米，高圳维修1000米，护坡建设1处。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 垄溪乡 |  |
| 64 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 饮水安全项目 | 垄溪乡 | 三口龙村、龙溪村 | 三口龙村、龙溪村自来水维护项目 | 三口龙村、龙溪村 | 三口龙村、龙溪村集中供水设施及管网维修，集镇区污水管道维修。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 垄溪乡 |  |
| 65 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 垄溪乡 | 三口龙村 | 三口龙村道路硬化 | 三口龙村 | 粽叶基地道路硬化及会车道建设，长1200米，宽3米，厚0.2米。 | 40 | 2025年3月 | 2025年7月 | 垄溪乡 |  |
| 66 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 垄溪乡 | 仙坪村 | 仙坪村道路维修 | 仙坪村 | 仙坪村组道维修5处。 | 5 | 2025年3月 | 2025年7月 | 垄溪乡 |  |
| 67 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 中村瑶族乡 | 梅岗村 | 梅岗村道路拓宽硬化 | 梅岗村 | 道路拓宽硬化长697米、宽1.5米，包含路段内窄桥扩宽及浆砌石护坡24.5米，水圳40米（含涵管）。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 68 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农田小水利设施 | 中村瑶族乡 | 龙井村 | 龙井村农田小水利设施建设 | 上下平源、罗源、上下湾组、桃树垅组 | 修建水圳总计长555米，桃树垅组道路硬化长213米、宽3.5米、厚0.2米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 69 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 黄桃分拣中心 | 中村瑶族乡 | 龙井村 | 龙井村黄桃分拣中心建设 | 龙井村 | 新建厂棚长16米、宽19米、高6米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 70 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 中村瑶族乡 | 心田村 | 心田村集体经济发展 | 心田村 | 榨油坊场地平整硬化、排水沟等配套设施建设。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 71 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 中村瑶族乡 | 中村村 | 中村村道路塌方修复 | 中村村 | 中村村龙井组道路路基塌方修复：长110米*宽0.75米*高3米。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 72 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 中村瑶族乡 | 鑫山村 | 新山组道路硬化 | 新山组 | 硬化长1公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 50 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 73 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村供水保障实施建设 | 中村瑶族乡 | 道任村 | 道任村饮水项目 | 高车组、塘边组、松山下组 | 便道建设1500米；钻3个直径为90毫米的自流式饮用水横井，深度总长为450米；预埋50#PPR水管500米，预埋32#PPR水管1500米，新建一个20m³的储水池。 | 16 | 2025年3月 | 2025年7月 | 中村瑶族乡 |  |
| 74 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村人居环境 | 船形乡 | 船形村 | 船形村污水集中处理及街道路面硬化 | 船形墟安置区 | 船形老圩集中安置区道路硬化242立方米及生活污水集中排放管网铺400米，处理发酵池26立方米及生态净化池60立方米。 | 30 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |
| 75 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 船形乡 | 新生村 | 新生村道路建设 | 高坦洲组、木兰组 | 毛石混凝土护坡长58米、高4米。 | 15 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |
| 76 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 船形乡 | 同睦村 | 同睦村道路建设 | 东茅垅组 | 东河片区东茅垄组至原东河小学道路硬化长约755米，宽3.5米，厚0.2米，及附属工程。 | 28 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |
| 77 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 产业路建设 | 船形乡 | 沿楠村 | 沿楠村道路拓宽 | 大源坑组 | 道路拓宽板子铺涵洞至枫树埂，全石方、高边坡，全长约300米。 | 6 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |
| 78 | 产业发展 | 配套基础设施建设 | 农田小水利设施 | 船形乡 | 高路村 | 高路村灌溉水渠建设、排水渠建设 | 下湾垅组、麻坳组、竹湖组 | 下湾垅组排水渠建设1200米及灌溉水渠建设300米；麻坳组灌溉水渠建设100米；竹湖组灌溉水渠建设200米等。 | 20 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |
| 79 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 船形乡 | 水垅村 | 水垅村魔芋种植基地建设 | 水垅村 | 发展魔芋种植产业，计划基地种植5亩，农户分散试种2亩，共7亩。 | 10 | 2025年3月 | 2025年7月 | 船形乡 |  |