附件4
2024年度渌口区交通事务中心整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）单位主要职能
1、宣传、贯彻执行公路建设、养（维）护工作的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全区公路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟定具体实施办法。2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担全区公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。3、负责全区编码公路的养护工作；指导全区农村公路建设、养护和管理事务性、技术性工作；负责对计划执行情况进行评审。4、参与实施公路相关交通运输基础设施的建设工程、养护工程质量监督和项目交（竣）共验收；参与实施全区公路日常维护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。5、组织全区公路、路网监测和应急抢险处置工作，承担现场质量安全生产工作。6、承担改善全区公路安全通行条件，消除安全隐患。7、负责所辖公路、道班、路产路权等国有资产维护工作。8、完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。9、职能转变。区交通事务中心承担的行政职能划入区交通运输局。

（二）机构情况。

区交通事务中心下设8个内设机构，1个二级机构，主要包括办公室、政工人事股、财务股、计划统计股、干线公路股、农村公路股、安全生产股、路产路权股，二级机构养护中心。

（三）人员情况。

       2024年年末，全中心编制人数68人，实有人数79人，2024年退休2人，调入2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况

基本支出1337.358269万元。其中人员经费1048.772537万元，占全年总支出的10%，较上年增加47.793949万元，增长4.77%。运行经费288.585732万元，占全年总支出的2.75%，较上年增加100.332732万元，增长53.3%。
（二）项目支出情况

项目支出9151.246516万元，其中基本建设类项目9151.246516万元，占全年总支出的87.25%。较上年增加4757.69万元，增长108.29%。
政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况
1.运行成本方面

（1）严控“三公”经费支出。2024年，“三公”经费支出2万元，同比减少33.67%。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平；公务接待费2万元，同比减少33.67%。

（2）加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传等均需通过电子卖场进行。

2.管理效率方面

制定考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

3.履职效能方面

（1）公路建设优质高效。落实“重大项目攻坚年”各项部署，举全中心之力推进项目建设。S330渌口区淦田至古岳峰公路一期工程、渌口区渌水流域资源产业路项目、2024年农村公路安防工程、省道S207线、S333线精细化提升工程、2023年株洲市渌口区G320路面改善工程、株洲市渌口区南洲镇昭陵村古码头旅游路工程、烟棚子至S207公路资源产业路项目均已完工。
（2）公路养护安全有序。完成国省干线及农村公路沥青调补241立方；垮方清理962立方；水沟清理及打草1406公里；超高路肩调整2300平方；修复水毁边沟542米；护栏安装2315米；标志标牌安装254块；路面标线1680平方米；路面清灌缝4500米。按照市四好农村公路考核要求，我中心着重对S207线、S333线、S329线、芷渌线路面及农村公路路面病害修补进行了整治。每月定期完成桥梁经常性检查，6-7月汛期桥梁隐患排查完成率为100%。
（3）安全监管落实到位。今年以来，我中心多次组织安全生产学习教育培训，内容分别是江西新余特大火灾事故情况通报、国务院“十五条硬措施”、省应急厅安全教育课程中心网课、新年开工第一课，到会干部职工除事务中心机关人员外，囊括了养护站及参建企业近30余人次。二是灾害天气应急渡险。按照应急预案要求，突出落实值班安排，做到沟通联系24小时不缺人。针对连日雨情，按照专项预案要求，拿出了前置措施，对龙潭镇、龙门镇等地质灾害隐患点进行了实时监控。七月末，受台风“格美”影响出现极端强降雨天气，我中心累计出动巡查、抢通人员560余人次，巡查车60车余台次，抢通机械300余台次，完善排水设施，确保公路排水畅通。分步实施水毁道路修复，确保安全隐患处置到位。三是推进顽疾整治。安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制运行与市区两级顽瘴痼疾集中整治文件精神落实实现了同步推进。我中心先后开展定向排查9个（即穿村过镇路段、临水临崖路段隐患、涉水路外事故路段、省道（农养省道）精细化提升隐患、限速测速标志隐患），参与人次达50余人。配合区整治办参与百日整治行动、乡镇顽疾工作考核等多项工作，参与人次达30余人。四是保护路产路权。二次集中大型路域环境整治行动，共计拆除非标93块，清理各类公路堆积物影响公路安全的78处，约700余平方，同时联合执法队开展路域环境宣传活动。今年以来，完成公路设施损坏赔补立案15笔，其中结案6笔共计22120元，待处理9笔共计31472元。截至目前，整治清理摆摊设点8处，拆除违法棚屋3处。
4.社会效应方面

2024年，我单位在区委区政府的正确领导下，在上级部门的指导下团结拼搏，开拓创新，圆满完成了各项任务，获得了社会各界的认可。

5.可持续发展能力方面

我单位的基本支出及项目支出，均是当年支出，可持续影响为一年。

6.服务对象满意度方面

公路建设养护关系千家万户的生命财产安全，经统计，群众满意度为90%。
（二）项目支出绩效情况
1.年初预算项目200万元专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出140.210271万元，结余结转59.789729万元。项目实施及绩效情况如下：
（1）2018年大中修项目
项目支出125.1126万元，主要用于支持2018年大中修项目建设。项目完成改造里程6.6km，已按计划实现绩效目标。
（2）2020年第二批国省道中修项目
项目支出15.097671万元，主要用于支持2020年第二批国省道中修项目建设。项目完成改造里程10.717km，已按计划实现绩效目标。
2.年中追加项目金额9011.036245万元，实际支出9011.036245万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：
（1）2022年第二批中修项目
项目支出1711.57万元，主要用于支持2022年第二批中修项目建设。项目完成提质改造里程27.255km，已按计划实现绩效目标。
（2）2020年第一批国省道中修工程

项目支出4.606372万元，主要用于支持2020年第一批国省道中修工程项目建设。项目完成改造里程3km，已按计划实现绩效目标。

（3）2020年第一批窄路加宽项目

项目支出7.303282万元，主要用于支持2020年第一批窄路加宽项目建设。项目完成窄路加宽2.403km，已按计划实现绩效目标。
（4）2022年国省道大修

项目支出269.78万元，主要用于支持2022年国省道大修项目建设。项目完成改造里程1.342km，已按计划实现绩效目标。

（5）2022年株洲市渌口区资源产业路（花田村集体经济合作社）工程

项目支出150万元，主要用于2022年株洲市渌口区资源产业路（花田村集体经济合作社）工程建设。项目完成改造里程8.366km，已按计划实现绩效目标。
（6）渌口区朱亭镇五号山谷项目道路工程

项目支出100万元，主要用于支持渌口区朱亭镇五号山谷项目道路工程建设。项目完成改造里程7.108km，已按计划实现绩效目标。

（7）渌水流域资源产业路

项目支出715.98万元，主要用于支持渌水流域资源产业路项目建设。项目完成改造里程17.66km，已按计划实现绩效目标。
（8）S207预防性养护

项目支出20万元，主要用于支持S207预防性养护项目建设。项目完成改造里程9km，已按计划实现绩效目标。
（9）株洲市渌口区交通事务中心淦田工班维修工程

项目支出5万元，主要用于支持株洲市渌口区交通事务中心淦田工班维修工程项目建设。项目完成淦田工班维修1处，已按计划实现绩效目标。
（10）渌口区淦田镇新坡里至西塘湾农村道路建设项目施工图设计

项目支出6.26296万元，主要用于支持渌口区淦田镇新坡里至西塘湾农村道路建设项目施工图设计。项目完成施工图设计1项，已按计划实现绩效目标。

（11）株洲市渌口区渌口镇农村公路X009(K7+620-K8+220)修复性养护工程
项目支出30万元，主要用于支持株洲市渌口区渌口镇农村公路X009(K7+620-K8+220)修复性养护工程建设。项目完成改造里程0.84km，已按计划实现绩效目标。
（12）渌口区淦田养护站院内绿化及文化墙建设工程

项目支出5万元，主要用于支持渌口区淦田养护站院内绿化及文化墙建设工程项目建设。项目完成淦田养护站院内绿化及文化墙建设2项，已按计划实现绩效目标。

（13）X037线（K4+137-K4+972)提质改造项目

项目支出8.509275万元，主要用于X037线（K4+137-K4+972)提质改造项目工程建设。项目完成改造里程0.835km，已按计划实现绩效目标。
（14）梓湖湘庄生态园

项目支出10万元，主要用于支持梓湖湘庄生态园项目建设。项目完成改造里程1.06km，已按计划实现绩效目标。

（15）S330项目（S330淦田-古岳峰一期）

项目支出1600万元，主要用于支持S330项目（S330淦田-古岳峰一期）项目建设。项目完成改造里程5.511km，已按计划实现绩效目标。
（16）农村公路日常养护项目

项目支出799.199732万元，主要用于支持农村公路日常养护项目建设。项目完成农村公路养护2686公里，已按计划实现绩效目标。

（17）干线公路养护项目
项目支出321.976128万元，主要用于支持干线公路养护项目建设。项目完成干线公路养护184.538公里，已按计划实现绩效目标。
（18）S330项目二期

项目支出1974.46905万元，主要用于支持S330项目二期项目建设。项目完成路基17.6km，实现绩效目标的40.35%。

（19）2023年G320路面改善工程
项目支出680万元，主要用于支持2023年G320路面改善工程建设。项目完成提质改善里程5.904km，已按计划实现绩效目标。
（20）株洲市渌口区南洲镇昭陵村古码头旅游路工程、

株洲市渌口区烟棚子至S207公路资源产业路

项目支出12.45万元，主要用于支持株洲市渌口区南洲镇昭陵村古码头旅游路工程、株洲市渌口区烟棚子至S207公路资源产业路项目建设。项目完成提质改善里程5.904km，已按计划实现绩效目标。

（21）2017年危桥改造

项目支出113.886135万元，主要用于2017年危桥改造

项目建设。项目完成危桥改造3座，已按计划实现绩效目标。
（22）2021年公路安防

项目支出13.9883万元，主要用于支持2021年公路安防项目建设。项目完成安防建设20.197km，已按计划实现绩效目标。

（23）2023年第一批农村公路危桥改造

项目支出41.49万元，主要用于支持2023年第一批农村公路危桥改造项目建设。项目完成三座危桥加固，已按计划实现绩效目标。
（24）S207、S333国省道公路观景台

项目支出40万元，主要用于支持S207、S333国省道公路观景台项目建设。项目完成S207线K133+800公路观景台及S333线K96+100公路观景台建设，已按计划实现绩效目标。
（25）S333观景台

项目支出9.84万元，主要用于支持S333观景台项目建设。项目完成S333线公路观景台建设，已按计划实现绩效目标。
（26）株洲市渌口区2024年农村公路安全生命防护工程

项目支出200万元，主要用于支持株洲市渌口区2024年农村公路安全生命防护工程项目建设。项目完成55.365公里安全隐患治理，已按计划实现绩效目标。
（27）2018年安防
项目支出51.322111万元，主要用于支持2018年安防工程项目建设。项目完成8.6公里安全隐患治理，已按计划实现绩效目标。
（28）2022年安防

项目支出29.4029万元，主要用于支持2022年安防项目建设。项目完成19.077公里安全隐患治理，已按计划实现绩效目标。

（29）不停车检测系统

项目支出79万元，主要用于不停车检测系统建设。项目完成1个不停车检测系统建设，已按计划实现绩效目标。
七、存在的问题及原因分析
1. 财务管理能力有待加强，财政资金监管仍存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提升。

2.部门整体绩效目标不够明确和量化。
下一步改进措施

1.加强经费管理

    按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

2.树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效率提供了重要依据。

此次绩效自评报告在政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024年度项目支出绩效自评表
