附件3

绩效目标申报表(基础设施建设类)

（2025年度）

| 项目名称 |  | 渌口区2025年小型农业水利设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 黄进 18274266877 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 渌口区水利局 |  | 实施单位 | 山塘及渠道所在村 |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度资金总额： |  | 1990 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 796 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 1194 |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 全区8个镇318口山塘清淤整修，8公里渠道整修，增强山塘蓄水能力，为农田和山上作物提供灌溉水源。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ★★★清淤整修山塘 |  |  | 318座 |
|  |  |  | ★★★整修渠道 |  |  | 8公里 |
|  |  | 质量指标 | ★★★项目(工程) 验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目(工程) 完成及时率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | ★山塘补助标准 |  |  | 2万元/座 |
|  |  |  | ★渠道补助标准 |  |  | 20万元/公里 |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫(监测) 人口数 |  |  | ≥350人 |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 工程建成后良性运行率 |  |  | 100% |
|  |  |  | ....... |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫(监测) 户满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | ....... |  |  |  |

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效 指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标) ，也可自行增加或适当调整。