附件1

2025年乡村振兴有效衔接村级发展帮扶项目公示表

单位：芦淞区农业农村局                                                                                                 时间：2025年10月28日
	序号
	县
	乡
	村
	项目名称
	实施地点
	时间进度
	建设内容及规模
	项目预算

总投资

（万元）

	衔接资金申请补贴金额（万元）

	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	
	
	
	
	
	开工时间
	完工时间
	
	
	
	
	
	

	1
	芦淞区
	龙泉街道
	华兴村
	华兴村水渠及灌溉鱼塘修复工程
	喻家坳组
	25年10月
	25年 12月
	修复喻家坳组灌溉鱼塘约6亩及沿线水渠1000米，保障喻家坳组村民用和农业灌溉
	25.6
	据实按照比例分配
	主要保障喻家坳组和周边小组农业生产和农作物灌溉，提升村民经济收入。
	项目落地可服务沿线农田灌溉，可推动在家待业的村民创业机会和项目的实施。
	

	2
	芦淞区
	枫溪街道
	坚栗村
	徐家冲水库坝体防汛安全隐患排除工程
	坚栗村徐家冲水库
	2025年11月1日
	2025年12月10日
	徐家冲水库坝体开挖，修复、防渗漏处置。
	14
	据实按照比例分配
	主要保障水库周边灌溉用水，防止渗漏点扩大导致溃坝。
	项目可服务周边农户灌溉，并兼顾水库养鱼，增加村集体收入。
	

	3
	芦淞区
	白关镇
	竹林村
	竹林村水利项目
	竹林村
	2025年9月
	2025年12月
	兴修拦水坝等农业水利设施，上黄塘组3个栏水坝，下黄塘组3个栏水坝，药铺组2个栏水坝，水坝清淤泥总长2000米。提高蓄水功能，保障水流畅通，提高蓄水运水功能；

换缓解抗旱压力，定期进行清淤维护，确保旱期农业用水，缓解农田抗旱压力。
	20
	据实按照比例分配
	提高水稻种植产量，提高农民种粮意愿，保障粮食安全。
	提高抵御灾害能力，提高周边农户种粮积极性和种粮收益。
	

	4
	芦淞区
	白关镇
	东山村
	东山村水利项目
	东山村老屋组
	2025年10月
	2025年12月
	老屋组下塘清於被覆：对老屋组下塘深约1米，面积约2200平方米的沉积淤泥进行清理，长约50米的塘堤进行被覆，预计投资资金17万元，使用扶持资金14万元。

老屋组水坝修建：水坝清於、宽约5闸门更换，长约15米坝堤整修被覆，预计投资资金8万元，使用扶持资金5万元。


	18
	据实按照比例分配
	疏通水渠，水塘清淤，修建小型水坝，提高防汛抗旱能力。
	提高周边农业抗风险能力，稳步提高农户收益和增强村集体实力。
	

	5
	芦淞区
	白关镇
	宋家湾村
	宋家湾村蔬菜种植基地项目
	宋家湾村杨梅组
	2025年10月
	2025年12月
	在杨梅组建设130平方米左右蔬菜种植大棚及配套水、电等配套农用设施，并对周边渠道进行疏通。
	25
	据实按照比例分配
	通过大棚及配套设施建设，确保蔬菜基地。
	带动周边农户务工，提高抵御风险能力，提高周边农户收益。
	

	6
	芦淞区
	白关镇
	桐山村
	桐山村蔬菜种植基地项目
	桐山村赵家冲组
	2025年11月
	2025年12月
	赵家冲骨干山塘堤坝修缮、堤子涵新建、新建泄洪口、清淤。
	31
	据实按照比例分配
	完善周边水利设施，提高抗旱防汛水准，为蔬菜及粮食生产奠定良好基础。
	提高抵御灾害能力，提高周边农户收益。
	

	7
	芦淞区
	白关镇
	芷钱桥村
	芷钱桥村蔬菜种植基地项目
	芷钱桥村蚱蜢冲、青山冲、新屋湾组
	2025年10月
	2025年12月
	芷钱桥村蔬菜基地（工业丝瓜）机耕路、水坝及配套设施建设
	18
	据实按照比例分配
	完善周边水系通畅，建设蔬菜基地基础设施，提高工业丝瓜产量和质量。
	提高周边农户收益，增强村集体经济实力。
	

	8
	芦淞区
	白关镇
	东庄村
	东庄村水利项目
	东庄村杨家组、新塘组
	2025年10月
	2025年12月
	完成杨家组烟竹塘，新塘组书岸冲塘2个山塘的清淤、补漏和部分硬化，完善农业水利设施，提高蓄水功能，确保旱期农业用水，缓解农田抗旱压力。
	18.6
	据实按照比例分配
	山塘修缮，提高防汛抗旱标准，确保粮食安全。
	提高抵御灾害能力，提高周边农户种粮积极性和种粮收益。
	


